Приложение № 2

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области

от «\_\_\_» января 2025 года № \_\_\_\_\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы Каргопольского

муниципального округа Архангельской области

на 2021 - 2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

**«Развитие транспортной системы Каргопольского**

**муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования,  тыс. рублей | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятия по годам | | | |
| всего | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025 г. | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | |
| **Подпрограмма № 1** «Деятельность хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 1 Программы**  (цель подпрограммы № 1) - выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов транспортной сферы в экономике Каргопольского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | |
| задача № 1 подпрограммы № 1 - обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах в пригородном и междугородном сообщении в границах территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа | Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **6000,0** | **6000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | Получение субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа | | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| местный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1.2. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту | **итого** | **45200,2** | **0,0** | **11300,0** | **11300,0** | **11300,2** | **11300,0** | | Осуществление регулярных перевозок  пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок.  По муниципальным контрактам на  1 квартал 2025 года:  - количество оборотных рейсов – 1773 ед.;  - пробег – 83 044,5 км.  На 2025 год планируемый пробег – 341 289,0 км, количество оборотных рейсов – 7 269 ед. | | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет | 27120,0 | 0,0 | 9040,0 | 9040,0 | 9040,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | 18080,2 | 0,0 | 2260,0 | 2260,0 | 2260,2 | 11300,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | |
| задача № 2 подпрограммы № 1 - обеспечение исполнения полномочий по организации транспортного обслуживания  на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Предоставление возмещения недополученных доходов в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной войны, по организации транспортных услуг на обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» | Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **19,3** | **13,7** | **4,8** | **0,8** | **0,0** | **0,0** | | Получение субсидии на возмещение  недополученных доходов в связи с  обеспечением бесплатного проезда  участников и инвалидов Великой  Отечественной войны, по организации транспортных услуг на обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных  категорий граждан, установленных статьями  2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах» | | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет | 19,3 | 13,7 | 4,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | |
| **Подпрограмма № 2** «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 2 Программы** (цель подпрограммы № 2) - улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | |
| задача № 1 подпрограммы № 2 - приведение в нормативное состояние важнейших для экономики Каргопольского муниципального округа Архангельской области автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием**  **В том числе:**    Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Каргополе по ул. 3 Интернационала  Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Пригородный по ул. Ленинградской  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Каргополе по ул. Акулова  Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Каргополе по ул. Ошевенской | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **155157,7** | **37206,1** | **41084,1** | **26095,9** | **26341,6** | | **24430,0** | | Нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа | | |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  | |  | |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | |  | |
| **областной бюджет** | 59994,7 | 25975 | 34019,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| **местный бюджет** | 95163,0 | 11231,1 | 7064,4 | 26095,9 | 26341,6 | | 24430,0 | |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *4916,8* | *4916,8* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 2390,5 | 2390,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 2526,3 | 2526,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *5692,5* | *5692,5* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 5407,9 | 5407,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 284,6 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *4322,0* | *4322,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 1322,0 | 1322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *17052,4* | *17052,4* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 15176,6 | 15176,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 1875,8 | 1875,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Котельная № 3 – КНС (баня) (ул. Ленина, проезд до ул. Советская д. 4б, ул. Луговая)» по ул. Ленина в г. Каргополе Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  | *итого* | *29072,08* | *0,0* | *29072,08* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 26112,08 | 0,0 | 26112,08 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 2960,0 | 0,0 | 2960,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Набережная – промзона ПМК 4 (ул. В. Курсантов)» в г. Каргополе Каргопольского муниципального округа Архангельской области | *итого* | *2781,8* | *0,0* | *2781,8* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 2642,7 | 0,0 | 2642,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 139,1 | 0,0 | 139,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «дорога по п. Пригородный» по ул. Молодежная в п. пригородный Каргопольского муниципального округа Архангельской области | *итого* | *5901,28* | *0,0* | *5901,28* | *0,0* | *0,0* | | 0,0 | |  | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 5264,88 | 0,0 | 5264,88 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 636,4 | 0,0 | 636,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Налоговая – Агросервис (ул. Онежская) в г. Каргополе |  | *итого* | *8094,4* | *0,0* | *0,0* | *8094,4* | *0,0* | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 8094,4 | 0,0 | 0,0 | 8094,4 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Промзона ПМК 4 микрорайон Северный (ул. Семенковская) в г. Каргополь, 1 этап. | *итого* | *10394,0* | 0,0 | 0,0 | *10394,0* | 0,0 | | 0,0 | |  | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 10394,0 | 0,0 | 0,0 | 10394,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога по деревне Казаково (ул. Победы)»  Ремонт участка а/д общего пользования местного значения «Центр-подъезд к а/д Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож (ул. Ленинградская)» г. Каргополь,  1 этап  Ремонт участка а/д общего пользования местного значения «Горгаз-Новая деревня (ул. Акулова)» в г. Каргополе |  | *итого* | *4999,9* | 0,0 | 0,0 | *4999,9* | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 4999,9 | 0,0 | 0,0 | 4999,9 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *20757,2* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *20757,2* | | 0,0 | | Нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа.  В 2024 году приведено в нормативное состояние 0,780 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.  В 2024 году приведено в нормативное состояние 0,320 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.  В 2024 году приведено в нормативное состояние 1,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием.  В 2025 году запланирован ремонт 1,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 20757,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20757,2 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *5584,4* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *5584,4* | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | *5584,4* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *5584,4* | | *0,0* | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| **2.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**  **В том числе:**  Текущий ремонт (восстановление покрытия) дорог с гравийным покрытием (участок ул. Капустина, ул. Юбилейная, пер. Парковый, пер. Энтузиастов)  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Набережная – Новая деревня» (ул. Победы), «Горгаз – Новая деревня» (ул. Акулова) (ремонт гравийного покрытия) | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **18396,4** | **3319,7** | **2665,0** | **2909,0** | **5302,7** | | **4200,0** | |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  | |  | |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |  |  | |  | |
| **областной бюджет** |  |  |  |  |  | |  | |
| **местный бюджет** | 18396,4 | 3319,7 | 2665,0 | 2909,0 | 5302,7 | | 4200,0 | |
| **внебюджетные средства** |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *1535,3* | *1535,3* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 1535,3 | 1535,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| *итого* | *2665,0* | *0,0* | *2665,0* | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 2665,0 | 0,0 | 2665,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Территория БАТМа (ул. Олонецкая, пер. Ольховский, ул. Приозерная, пер. Западный) по ул. Олонецкая» |  | *итого* | *1155,5* | 0,0 | 0,0 | *1155,5* | 0,0 | | 0,0 | | В 2024 году разработка ПСД на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (ул. Семенковская 2,3,4 этап).  На 2025 год запланировано разработка 3-х проектов (ул. Советская, ул. Гагарина, ул. Победы). | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 1155,5 | 0,0 | 0,0 | 1155,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт участка тротуаров по ул. Чапаева | *итого* | *168,0* | 0,0 | 0,0 | *168,0* | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Набережная – Турбаза (ул. 3 Интернационала) в г. Каргополе», ремонт гравийного покрытия |  | *итого* | *286,0* | 0,0 | 0,0 | *286,0* | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога по деревне Кипрово по ул. Опекаловская» | *итого* | *1299,5* | 0,0 | 0,0 | *1299,5* | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 1299,5 | 0,0 | 0,0 | 1299,5 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| **2.1.3. Разработка и доработка проектно – сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, прохождение экспертизы** | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **2025,7** | **904,2** | **523,7** | **349,8** | **48,0** | | **200,0** | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 2025,7 | 904,2 | 523,7 | 349,8 | 48,0 | | 200,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| **2.1.4. Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога по д. Казаково», протяженностью 260 м** | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **508,8** | **0,0** | **508,8** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | Нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 508,8 | 0,0 | 508,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| **2.1.5. Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения «дер. Казаково – дер. Лодыгино», протяженностью 290 м** | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **561,6** | **0,0** | **561,6** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | Нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 561,6 | 0,0 | 561,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| **2.1.6.Софинансирование работ из средств местного бюджета в рамках проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **1614,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1614,4** | | **0,0** | | Нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа.  В 2024 году прошла модернизация 2-х пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений | | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет | 1283,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,4 | | 0,0 | |
| местный бюджет | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 331,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | |
| задача № 2 подпрограммы № 3 – поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, организация и обеспечение безопасности дорожного движения; | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каргопольского муниципального округа | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **80 324,8** | **14001,9** | **14762,3** | **17867,4** | **17446,4** | | **16246,8** | | | Нормативное функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа, в количестве 418,35 км. | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 80324,8 | 14001,9 | 14762,3 | 17867,4 | 17446,4 | | 16246,8 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.2. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **8065,3** | **2244,1** | **1400,0** | **1021,7** | **1599,5** | | **1800,0** | | | Поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа,  2021 г. – 402,5 кв. м.;  2022 г. – 559,21 кв. м.;  2023 г. – 682 кв. м.;  2024 г. – 682 кв. м.;  2025 г. – 800 кв. м. | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 8065,3 | 2244,1 | 1400,0 | 1021,7 | 1599,5 | | 1800,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.3.Технический учет и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | Документы технического учета (паспорта) автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.4. Техническое обслуживание светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **2645,6** | **689,1** | **436,5** | **491,4** | **315,3** | | **713,3** | | | Нормативное функционирование светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа, в количестве 7 светофорных объектов установлено 28 секций. | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 2645,6 | 689,1 | 436,5 | 491,4 | 315,3 | | 713,3 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.5.Содержание технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **2169,0** | **541,9** | **464,8** | **370,7** | **351,6** | | **440,0** | | | Нормативное функционирование технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в количестве 732 знаков. | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 2169,0 | 541,9 | 464,8 | 370,7 | 351,6 | | 440,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.6. Поставка и установка светофоров Т7 | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **625,7** | **0,0** | **184,5** | **41,2** | **0,0** | | **400,0** | | | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов Каргопольского муниципального округа.  В 2024 году модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в количестве 1 пешеходного перехода у общеобразовательного учреждения (МОУ «Средняя школа № 3 г. Каргополя). | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет | 144,5 | 0,0 | 144,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| местный бюджет | 481,2 | 0,0 | 40,0 | 41,2 | 0,0 | | 400,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.7. Технический учет и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Каргополя Каргопольского муниципального округа | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **312,0** | **0,0** | **312,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | Документы технического учета (паспорта) автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Каргополя | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.8.Выполнение работ по формированию земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения и постановке их на кадастровый учет | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** | **1500,0** | **0,0** | | **0,0** | | | Постановка на кадастровый учет земельных участков под автомобильными дорогами и линейных объектов | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.9. Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **1703,1** | **0,0** | **0,0** | **673,8** | **429,3** | | **600,0** | | | Обновление утратившей нормативное состояние разметки:  2024 г. – 20,92 км;  2025 г. – 21,71 км. | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| местный бюджет | 1703,1 | 0,0 | 0,0 | 673,8 | 429,3 | | 600,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| 2.2.10. Ремонт объектов дорожной инфраструктуры | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **2630,0** | **0,0** | **0,0** | **2630,0** | **0,0** | | **0,0** | | | Восстановление автобусных павильонов и тротуаров | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет | 2630,0 | 0,0 | 0,0 | 2630,0 | 0,0 | | 0,0 | | |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| **Подпрограмма № 3**  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача № 3 Программы** (цель подпрограммы № 3) – создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области | | | | | | | | | | | | | |
| задача № 1 подпрограммы № 3 – совершенствование системы профилактики дорожно – транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесико» | Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **140,0** | **40,0** | **40,0** | **60,0** | **0,0** | | **0,0** | | | | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | | |
| местный бюджет | 140,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 3.1.2. Приобретение (изготовление) материалов по безопасности дорожного движения и приобретение светоотражающих элементов | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **5,0** | **5,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | | | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | |  | | | |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | | |
| 3.1.3. Организация и проведение мероприятий, по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа | **итого** | **1549,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1549,8** | | **0,0** | | | Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Каргопольского муниципального округа.  Обустройство ресурсного центра, размещенного на базе МОУ «Заречная начальной школа – детский сад». | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  | | |
| областной бюджет | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | | 0,0 | | |
| местный бюджет | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,8 | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  | | |
| **Итого по муниципальной программе** | |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | | **итого** | **357729,4** | **90940,7** | **74848,1** | **65311,7** | **66298,8** | | **60330,1** | | | |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  | |  | | | |
| **федеральный бюджет** |  | - | - | - | - | | - | | | |
| **областной бюджет** | **92541,9** | 25988,7 | 43209,0 | 11670,8 | 11673,4 | | 0,0 | | | |
| **местный бюджет** | **265187,5** | 64952,0 | 31639,1 | 53640,9 | 54625,4 | | 60330,1 | | | |
| **внебюджетные средства** | **-** | - | - | - | - | | - | | | |