УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Каргопольского муниципального округа Архангельской области

от «29» января 2021 года № 92

(в редакции постановлений администрации Каргопольского муниципального округа

от 17.11.2021 № 992; от 03.05.2023 № 406; от 04.04.2024 № 216, от 30.09.2024 № 717)

### Муниципальная программа

### «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области

### на 2021-2025 годы»

Содержание муниципальной программы

| Паспорт муниципальной программы | 3 |
| --- | --- |
| I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы | 5 |
| II. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем | 6 |
| III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы | 8 |
| IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 8 |
| Приложение № 1. Перечень целевых показателей муниципальной программы | 9 |
| Приложение № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | 16 |
| Приложение № 3. Перечень мероприятий муниципальной программы | 17 |

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства, архитектуры администрации Каргопольского муниципального округа. |
| Соисполнители Программы | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа. |
| Участники Программы | Подрядчики, поставщики, исполнители, определяемые на конкурсной основе. |
| Цели Программы | Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Целевые показатели приведены в Приложение №1. |
| Задачи Программы | Цель 1. Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры; Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям; Цель 2. Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Перечень мероприятий Программы | Цель 1. Задача 1. Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный; Мероприятие 2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя; Мероприятие 3. Проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул. Лесная, Чеснокова, 2-я Линия в г.Каргополе; Мероприятие 4. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод; Мероприятие 5. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградская д. 63 стр. 1 до канализационной насосной станции ул. Ленина д. 38, стр. 1); Мероприятие 6. Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (закупка материалов в целях устройства сетей электроснабжения в микрорайоне индивидуального жилищного строительства в западной части г. Каргополя); Мероприятие 7. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя; Мероприятие 8. Проектирование сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя; Мероприятие 9. Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. Каргополя; Мероприятие 10. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций); Мероприятие 11. Разработка (актуализация) схем коммунальной инфраструктуры; Мероприятие 12. Устройство сетей водопровода и канализации дома № 9 по ул. Архангельская; Мероприятие 13. Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская; Мероприятие 14. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской; Мероприятие 15. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе формирование проектно-сметной документации); Мероприятие 16. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленинградская от ул. Ленина до д.№13 ул. Ленинградская от д.23 до д.29; Мероприятие 17. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от ул. Архангельская до д. №44 ул. Советская; Мероприятие 18. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от д.№23 ул. Чапаева до д.№42 ул.Красный Посад; Мероприятие 19. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе; Мероприятие 20. Капитальный ремонт сетей канализации по пер.Ленинградскому г.Каргополя; Мероприятие 21. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе; Мероприятие 22. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пл. Ивановской от ул. Победы, д.30 до ул. Акулова, д.14, пр.Октябрьский, д.64; Мероприятие 23. Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе; Мероприятие 24. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева; Мероприятие 25. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоотведения МОУ «Лекшмозерская основная школа»; Мероприятие 26. Строительство сетей водоотведения по ул.Сергеева в г.Каргополе (от пр.Октябрьский, д.39 до ул.Ленина); Задача 2. Мероприятие 27. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе»; Мероприятие 28. Технологическое присоединение к электрическим сетям КНС на ул. Ленина; Мероприятие 29. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе»; Мероприятие 30. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций зданий котельных; Мероприятие 31. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией; Мероприятие 32. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения; Мероприятие 33. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская; Мероприятие 34. Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская; Мероприятие 35. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а; Мероприятие 36. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а; Мероприятие 37. Обеспечение мероприятий по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов Цель 2. Задача 3. Мероприятие 38. Ремонт муниципального жилищного фонда. Задача 4. Мероприятие 39. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г.; Мероприятие 40. Снос аварийных домов Мероприятие 41. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставки квитанций по социальному найму жилья); Мероприятие 42. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; Мероприятие 43. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; Мероприятие 44. Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения; Мероприятие 45. Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 561490,7тыс. рублей (в текущих ценах) в том числе: федеральный бюджет – 391276,1 тыс. рублей; областной бюджет – 94970,6 тыс. рублей; местный бюджет – 53502,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 21742,0 тыс. рублей. |

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами.

Понятия качества и надежности жилищно-коммунальных услуг включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению в соответствии с санитарными нормами, правилами и другими обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Каргопольском муниципальном округе;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития округа, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В совокупности вышеперечисленное  определяет состав задач, решение которых позволит способствовать развитию строительства объектов инженерного и социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, снижению социальной напряженности населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных средств, участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечение населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Социальная значимость и большой объем мероприятий обуславливает их решение программно-целевым методом на очередной среднесрочный период.

Комплексное решение данных вопросов окажет положительный эффект, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем

Система электроснабжения

Электроснабжение Каргопольского муниципального округа осуществляется по двум высоковольтным линиям – 10 кВ, протяженностью 14,4 км, к которым подключены трансформаторные подстанции 10/04 кВ в количестве 351 единица. От трансформаторных подстанций отходят высоковольтные линии протяженностью 1452,9 км.

Основными проблемами электроснабжения Каргопольского муниципального округа являются:

- низкая пропускная способность электрических сетей,

- наличие в эксплуатации оборудования со сроком выпуска более 30 лет, его износ.

Проблема ветхости электрических сетей особенно остро проявляет себя в осенне-зимний период, когда прекращение электроснабжения может стать причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения. Тем самым работы, проводимые по ремонту и реконструкции объектов электроснабжения имеют высокую социальную значимость.

Тенденция негативного роста имеет ряд причин:

- эксплуатация электрооборудования выработавшего свой ресурс.

В связи с установкой дополнительной мощной бытовой техники изменились удельные нормы энергопотребления бытовым сектором, что вызвало реальный рост нагрузки.

Для решения проблем необходимо строительство новых мощностей и модернизация существующего электрооборудования путем привлечения целевых денежных средств

Сети в основном смонтированы до 1975 года. Силовые трансформаторы в 50% нуждаются в замене. Высоковольтные линии имеют большую протяженность и разветвленную схему из-за чего возникают перебои с напряжением. Для снижения потерь электроэнергии, исключения перебоев напряжения необходимо строительство дополнительных подстанций.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение Каргопольского муниципального округа осуществляется 24 водогрейными котельными, работающими независимо друг от друга, в том числе мощностью до 3 гКал/ч 18 котельных, мощностью от 3 до 20 гКал/ч 6 котельных. Потребляемое топливо – дрова, т.к. данный вид топлива менее затратный и наиболее экологически чистый.

Протяженность тепловых сетей 18,1 км., в том числе нуждающихся в замене 9,8 км. (54%)

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.

- Износ тепловых сетей.

- Физический и моральный износ котлов.

- Отсутствие водоподготовки и контроля водно-химического режима работы оборудования.

- Применение в качестве топлива древесины естественной влажности не позволяет довести КПД котлов до паспортных значений.

Система водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения.

Источниками водоснабжения Каргопольского муниципального округа  являются:

- 17 артезианских скважин;

- 33 насосные станции 1 и 2-го подъема.

Протяженность водопроводной сети 56 км., в том числе нуждающейся в замене 36,7 км. (66%).

Строительство сетей водоснабжения в правобережной части г.Каргополя позволит решить вопрос давно назревшей проблемы - отсутствия центрального водоснабжения как такового. В рамках реконструкции сетей водоснабжения левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный решается вопрос водоснабжения от единой водозаборной станции, располагаемой в правобережной части г.Каргополя, и обеспечивается оптимизация водоснабжения потребителям.

Большинство сетей водопровода имеют высокую степень износа, более 55%.

Система водоотведения

Водоотведение города Каргополя представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Канализационные стоки поступают на вновь построенные  канализационные очистные сооружения на 700 куб.м/сутки, расположенные в восточной части города, находящиеся в стадии пусконаладки и наращивания активного ила. Очистные сооружения являются сооружениями модульного типа с полной биологической отчисткой.

Протяженность канализационных сетей города составляет – 8,0км. Материал труб: чугунные – 3217,6м., d=150мм, керамические – 3368,7м., d=150-250мм, железобетонные – 995,2м., d=600мм, НПВХ – 1812,2м., d=150-300мм.

Для перекачки сточных вод отдельных районов используется 6 канализационных насосных станций (КНС) перекачки. Станции построены с 1966 года по 1978 год.

Накопитель сточных вод представляет собой естественное понижение, укрепленное дамбой. Очистные сооружения имеют физический износ, не позволяющий их эксплуатацию.

Централизованная система водоотведения (канализации) в сельских населенных пунктах отсутствует. Население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо использует их как удобрение на приусадебных участках.

Жилищный фонд

Жилой фонд Каргопольского муниципального округа характеризуется большим износом. В рамках бюджетных ассигнований ежегодно производится текущий ремонт муниципального жилого фонда.

В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Архангельской области. За период 2016-2020 было запланировано к ремонту – 17 домов. Отремонтировано – 4 дома. Остальные были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, или ремонт был перенесен на 2021 год. При анализе данных по капитальному ремонту многоквартирных домов следует учитывать порядок очередности включения МКД в региональную программу. Таким образом, на период до 2030 года можно прогнозировать увеличение числа отремонтированных домов.

Начиная с 2007 года в Каргопольском округе наблюдается значительный прирост вводимого в эксплуатацию жилья, здесь стоит учитывать, что более 80 % от этого числа находится на территории г. Каргополя. За период с 2016 по 2020 год средняя вводимая площадь составляет 5919,0 кв. м. По результатам оценки вводимых в эксплуатацию жилых домов можно сделать вывод о сохранении темпов ввода на уровне прежних показателей вплоть до 2030 года.

В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2022 году планируется строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Каргополь, ул. Советская, д. 103. общей площадью 1700 кв. м.

- III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы (приложение № 3) осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых с подрядчиками (исполнителями, поставщиками), определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов осуществляется ответственным исполнителем Программы посредством направления заявки на включение мероприятий Программы в областные программы Архангельской области на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель Программы в течение года, при необходимости, уточняет объемы финансовых средств и перечень мероприятий путем внесения изменений в Программу в отношении измененных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный;

- устройство вновь водоснабжения в правобережной части г. Каргополя;

- обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. В рамках данного мероприятия планируется проектирование и строительство сетей электроснабжения и водоснабжения в микрорайоне Западный г. Каргополя;

- строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 до канализационной насосной станции педагогического колледжа);

- ремонт муниципального жилого фонда (ремонт печей, полов, окон, кровли, фундамента, нижних венцов, электропроводки);

- содержание незаселенного муниципального жилого фонда (оплата коммунальных расходов, доставки квитанций по социальному найму жилья);

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

- оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на

2021-2025 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства
 Каргопольского муниципального округа Архангельской области

на 2021-2025 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2019 год | оценочный 2020 год | прогнозные годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство сетей водоснабжения г.Каргополь, пос.Пригородный | км. | - | - | - | - | - | 25,7 | - |
| Строительство сетей канализации в г.Каргополе | км. | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
| Проектирование инженерных сетей | шт. | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - |
| Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией | шт. | - | - | 3 | - | 33 | - | - |
| Доля удовлетворенных обращений по возмещению расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество договоров, заключенных на выполнение работ по содержанию объектов электросетевого хозяйства в границах г. Каргополя | ед. | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен ремонт | ед. | - | - | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата жилищно- коммунальных расходов за незаселенные помещения муниципального жилищного фонда | % оплаты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доставка квитанций по социальному найму жилья | % доставки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» | % оплаты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Порядок расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройство сетей водоснабжения г. Каргополь, пос. Пригородный | Итоговый абсолютный показатель: протяженность сетей водоснабжения | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Строительство сетей канализации в г. Каргополе | Итоговый абсолютный показатель: протяженность сетей канализации | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Проектирование инженерных сетей | Итоговый абсолютный показатель: количество разработанных проектов | Информация отдела строительства, архитектуры, проектная документация |
| Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией | Итоговый абсолютный показатель: количество приобретенных резервных источников снабжения электроэнергией | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, акты приема-передачи товара |
| Доля удовлетворенных обращений по возмещению расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения | Доля удовлетворенных обращений граждан Количество удовлетворенных обращений по возмещению расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения, на конец отчетного года / Количество поступивших обращений по возмещению расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения, на конец отчетного года * 100 | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, платежные документы отдела бухгалтерского учета |
| Количество договоров, заключенных на выполнение работ по содержанию объектов электросетевого хозяйства в границах г. Каргополя | Итоговый абсолютный показатель: количество договоров, заключенных на выполнение работ по содержанию объектов электросетевого хозяйства в границах г. Каргополя | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту |
| Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен ремонт | Итоговый абсолютный показатель: количество отремонтированных жилых помещений | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту |
| Оплата жилищно- коммунальных расходов за незаселенные помещения муниципального жилищного фонда | Сумма оплаты по счетам, выставленным за предоставленные жилищно-коммунальные услуги по незаселенным помещениям муниципального жилищного фонда, на конец отчетного года / Сумма по счетам, выставленным для оплаты за предоставленные жилищно-коммунальные услуги по незаселенным помещениям муниципального жилищного фонда, на конец отчетного года * 100 | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, платежные документы отдела бухгалтерского учета |
| Доставка квитанций по социальному найму жилья | Количество квитанций по оплате социального найма, доставленных нанимателям, на конец отчетного года / общее количество напечатанных квитанций по оплате социального найма нанимателями на конец отчетного года * 100 | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, платежные документы отдела бухгалтерского учета |
| Доля оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» | Сумма оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», на конец отчетного года / Сумма по счетам, предъявленным для оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на конец отчетного года * 100 | Информация отдела строительства, архитектуры, информация Фонда капитального ремонта Архангельской области, платежные документы отдела бухгалтерского учета |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства

Каргопольского муниципального округа Архангельской области

на 2021-2025 годы»

| Источники финансирования | Объем финанси-рования – всего, тыс. рублей | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Программе | 561490,7 | 87665,0 | 130109,7 | 265460,1 | 73891,5 | 4364,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 391276,1 | 34221,0 | 109882,3 | 186760,5 | 60412,3 | 0,00 |
| областной бюджет | 94970,6 | 38914,8 | 9278,5 | 41414,9 | 5362,4 | 0,00 |
| местный бюджет | 53502,0 | 14529,2 | 10948,9 | 15542,7 | 8116,8 | 4364,4 |
| внебюджетные источники | 21742,0 | 0,00 | 0,00 | 21742,0 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства                                                                            Каргопольского муниципального округа Архангельской области

на 2021-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соисполнители |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 306542,0 | 3990,0 | 77987,4 | 173479,0 | 51085,6 | 0,00 | Водоснабжение левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородного. Устройство сетей водоснабжения протяженностью 16 км. Строительство насосной станции 2-го подъема. Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 295098,4 | 0,0 | 76126,0 | 169203,3 | 49769,1 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 9055,3 | 3032,8 | 1553,7 | 3453,1 | 1015,7 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2388,3 | 957,2 | 307,7 | 822,6 | 300,8 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 99020,1 | 35029,30 | 34886,00 | 18083,5 | 11021,3 | 0,00 | Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. Строительство сетей водоснабжения протяженностью 8,8 км. Строительство 2-х наземных насосных станций на скважинах с насосами. Установка автоматизированных водоразборных колонок. Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 96177,7 | 34221,00 | 33756,30 | 17557,2 | 10643,2 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 2294,1 | 698,40 | 1020,20 | 358,3 | 217,2 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 548,3 | 109,90 | 109,50 | 168,0 | 160,9 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул. Лесная, Чеснокова, 2-я Линия в г. Каргополе | Отдел строительства и архитектуры. | итого: | 6487,00 | 0,00 | 3248,50 | 3238,5 | 0,00 | 0,00 | Устройство наружных сетей водоснабжения протяженностью 0,8 км |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 5477,00 | 0,00 | 2738,50 | 2738,5 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1010,00 | 0,00 | 510,00 | 500,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод | Отдел строительства и архитектуры. | итого: | 1981,7 | 0,00 | 511,70 | 797,0 | 673,00 | 0,00 | Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1308,7 | 0,00 | 511,70 | 797,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,0 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 30090,80 | 30090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Строительство канализационного коллектора, в том числе: напорный участок – 0,6 км, самотечный участок – 0,7 км. Строительство коллектора позволит производить сброс канализационных стоков на городские очистные сооружения. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 28231,50 | 28231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1859,30 | 1859,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 6. Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (в том числе закупка материалов в целях устройства сетей электроснабжения в микрорайоне индивидуального жилищного строительства в западной части г. Каргополя) | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1182,90 | 583,90 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. Закупка материалов. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1182,90 | 583,90 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 18674,4 | 1600,00 | 0,00 | 17074,4 | 0,00 | 0,00 | Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская протяженностью 1,2 км позволит обеспечить коммунальной услугой новых потребителей |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 16828,4 | 1600,00 | 0,00 | 15228,4 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1846,0 | 0,00 | 0,00 | 1846,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 8. Проектирование сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, отдел строительства, архитектуры | итого: | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектирование сетей канализации по пер. Ленинградскому необходимо для модернизация сетей в связи со строительством коллектора по ул. Красноармейская |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9. Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. Каргополя | Отдел строительства, архитектуры, управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту | итого: | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 10. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций) | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 3366,70 | 2168,70 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | Станция для приема и усреднения сточных вод позволит организовать вывоз ЖБО с последующим спуском в канализационные очистные сооружения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3366,70 | 2168,70 | 599,00 | 599,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 11. Разработка (актуализация) схем коммунальной инфраструктуры | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, отдел строительства, архитектуры | итого: | 491,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 | Разработка (актуализация) схем коммунальной инфраструктуры |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 491,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 191,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 12. Устройство сетей водопровода и канализации дома №9 по ул. Архангельская | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 178,80 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подключение многоквартирного дома к централизованным сетям водоснабжения и канализации, оплата расходов за муниципальные квартиры |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 178,80 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 13. Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1310,9 | 0,00 | 842,60 | 468,3 | 0,00 | 0,00 | Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 963,90 | 0,00 | 842,60 | 121,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 347,0 | 0,00 | 0,00 | 347,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 14. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1014,60 | 0,00 | 713,80 | 300,80 | 0,00 | 0,00 | Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1014,60 | 0,00 | 713,80 | 300,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 15. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе формирование проектно-сметной документации, прохождение гос.экспертизы) | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | Формирование проектно-сметной документации, прохождение гос.экспертизы на капитальный ремонт инженерных сетей |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 16. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленинградская от ул.Ленина до д.№13 ул. Ленинградская от д.23 до д.29 | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 3045,00 | 0,00 | 0,00 | 3045,00 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 0,5 км |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 708,4 | 0,00 | 0,00 | 708,4 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 53,6 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 2283,0 | 0,00 | 0,00 | 2283,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 17. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от ул. Архангельская до д. №44 ул. Советская | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 1085,9 | 0,00 | 0,00 | 1085,9 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 0,3 км |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 252,8 | 0,00 | 0,00 | 252,8 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 19,1 | 0,00 | 0,00 | 19,1 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 18. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от д.№23 ул. Чапаева до д.№42 ул.Красный Посад | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 1198,9 | 0,00 | 0,00 | 1198,9 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 0,3 км |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 278,8 | 0,00 | 0,00 | 278,8 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 21,1 | 0,00 | 0,00 | 21,1 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 19. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 1137,3 | 0,00 | 0,00 | 1137,3 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 0,3 км |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 265,2 | 0,00 | 0,00 | 265,2 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 20,1 | 0,00 | 0,00 | 20,1 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 852,00 | 0,00 | 0,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 20. Капитальный ремонт сетей канализации по пер.Ленинградскому г.Каргополя | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 1361,0 | 0,00 | 0,00 | 1161,6 | 199,4 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей водоотведения протяженностью 0,2 км |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 270,1 | 0,00 | 0,00 | 270,1 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 219,9 | 0,00 | 0,00 | 20,5 | 199,4 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 871,00 | 0,00 | 0,00 | 871,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 21. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 6204,0 | 0,00 | 0,00 | 6204,0 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 0,6 км (в 1-тр.исчисл.) |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1441,9 | 0,00 | 0,00 | 1441,9 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 109,1 | 0,00 | 0,00 | 109,1 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 4653,0 | 0,00 | 0,00 | 4653,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 22. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пл. Ивановской от ул. Победы, д.30 до ул. Акулова, д.14, пр.Октябрьский, д.64 | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 15161,0 | 0,00 | 0,00 | 15161,0 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 1,3 км (в 1-тр.исчисл.) |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3524,2 | 0,00 | 0,00 | 3524,2 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 266,8 | 0,00 | 0,00 | 266,8 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 11370,0 | 0,00 | 0,00 | 11370,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 23. Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 6343,3 | 0,00 | 0,00 | 1903,00 | 4440,3 | 0,00 | Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы водоотведения в г.Каргополе |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 5747,2 | 0,00 | 0,00 | 1617,70 | 4129,5 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 596,10 | 0,00 | 0,00 | 285,30 | 310,80 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 24. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,0 | 0,00 | 0,00 | Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева протяженностью 0,2 км |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 25. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоотведения МОУ «Лекшмозерская основная школа» | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 45,00 | 0,00 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы водоотведения МОУ «Лекшмозерская основная школа» |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 26. Строительство сетей водоотведения по ул.Сергеева в г.Каргополе (от пр.Октябрьский, д.39 до ул.Ленина) | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 950,00 | 0,00 | Строительство сетей водоотведения по ул.Сергеева в г.Каргополе (от пр.Октябрьский, д.39 до ул.Ленина) |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 27. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 3134,40 | 2857,60 | 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение эксплуатации канализационных очистных сооружений на 700 куб.м. в сутки и главного коллектора. Доля оплаты электроэнергии – 100 % по 2022 год |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3134,40 | 2857,60 | 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 28. Технологическое присоединение к электрическим сетям КНС на ул. Ленина | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Технологическое присоединение к электрическим сетям КНС на ул.Ленина необходимо для обеспечения эксплуатации канализационных сетей коллектора по ул.Красноармейская. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 29. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1497,50 | 1497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка и монтаж комплекта оборудования для обеспечения эксплуатации канализационных очистных сооружений на 700 куб.м. в сутки и главного коллектора. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1497,50 | 1497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 30. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций зданий котельных. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение технического освидетельствования конструкций зданий 18 котельных и 1 дымовой трубы. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 31. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 11041,8 | 942,70 | 0,00 | 10099,1 | 0,00 | 0,00 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией для объектов коммунального хозяйства в 2021 – 3 ед., в 2023 – 33 ед. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 7069,4 | 0,00 | 0,00 | 7069,4 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3972,4 | 942,70 | 0,00 | 3029,7 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 32. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 197,00 | 40,00 | 77,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 197,00 | 40,00 | 77,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 33. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 34. Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 35. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 36. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г.Каргополь, ул. Архангельская, д.90а. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 37. Обеспечение мероприятий по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электросетевых объектов | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | Выполнение работ по содержанию объектов электросетевого хозяйства в границах г. Каргополя |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 38. Ремонт муниципального жилищного фонда | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 5966,40 | 1800,40 | 1000,00 | 1166,00 | 1000,00 | 1000,00 | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, сохранности муниципального жилищного фонда. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 5966,40 | 1800,40 | 1000,00 | 1166,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 39. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка в 2023 обоснования инвестиций в количестве 2 ед. по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 40. Снос аварийных домов | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1190,00 | 0,00 | 0,00 | 1190,00 | 0,00 | 0,00 | Количество снесенных аварийных домов в 2023 году – 10 ед., в 2024 году – 4 ед. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1190,00 | 0,00 | 0,00 | 1190,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 41. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья) | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 3971,8 | 722,30 | 1021,50 | 717,80 | 845,8 | 664,40 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, оплата коммунальных услуг за незаселенные жилые помещения муниципального жилого фонда в размере 100 % |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3971,8 | 722,30 | 1021,50 | 717,80 | 845,8 | 664,40 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 42. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 12108,40 | 2000,00 | 2672,40 | 2536,00 | 2200,00 | 2700,00 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 12108,40 | 2000,00 | 2672,40 | 2536,00 | 2200,00 | 2700,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 43. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 2126,00 | 2126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение 1 жилого помещения в муниципальную собственность. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2126,00 | 2126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 44. Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения в | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту | итого: | 3744,00 | 0,00 | 3744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выплата компенсаций взамен приобретения жилого помещения (количество квартир – 32 ед., общей площадью 1338,1 кв.м.) |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3744,00 | 0,00 | 3744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 45. Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту | итого: | 4004,00 | 0,00 | 1400,00 | 2204,00 | 400,00 | 0,00 | Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда в 2022 году – 12 ед, в 2023 году – 110 ед., в т.ч. 21 обследование повторное, в 2024 планируется 38 ед. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3304,00 | 0,00 | 700,00 | 2204,00 | 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | Всего: | 561490,7 | 87665,0 | 130109,7 | 265460,1 | 73891,5 | 4364,4 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 391276,1 | 34221,0 | 109882,3 | 186760,5 | 60412,3 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 94970,6 | 38914,8 | 9278,5 | 41414,9 | 5362,4 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 53502,0 | 14529,2 | 10948,9 | 15542,7 | 8116,8 | 4364,4 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 21742,0 | 0,00 | 0,00 | 21742,0 | 0,00 | 0,00 |  |