### УТВЕРЖДЕНА

### постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области

### от «09» февраля 2021 года № 155

(в редакции постановления от 08.10.2022  № 895)

(в редакции постановления от 13.01.2022  № 11)

(в редакции постановления от 10.06.2022  № 504)

(в редакции постановления от  30 января 2023 №  49)

(в редакции постановления от 26 декабря 2023 № 1062)

(в редакции постановления от 04 марта 2024 № 125)

(в редакции постановления от 08 ноября 2024 № 886)

(в редакции постановления от 15.01.2025 № 24)

Муниципальная программа
«Благоустройство территории

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2025 годы»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители Программы | Территориальные отделы администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, подрядчики, определяемые на конкурсной основе |
| Участники программы | Физические и юридические лица, участвующие в мероприятиях по благоустройству территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |
| Цели Программы | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - округа). Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении №1 к Программе |
| Задачи Программы | 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа. 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения. 4. Обустройство мест отдыха населения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап |
| Перечень мероприятий Программы | - содержание общественных территорий; - освещение территории округа в темное время суток; - выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения; - модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения; -содержание мест захоронений; -проведение двухмесячника по благоустройству, субботников; - проведение конкурсов по благоустройству; - уборка аварийных и сухостойных деревьев; -ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского; - проведение акарицидной обработки; - праздничное оформление общественных территорий. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 113 696,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; областной бюджет – 28 841,5 тыс. рублей; местный бюджет – 84 854,6 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. |

# I. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории Каргопольского муниципального округа, создание привлекательной атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».

В соответствии с указанными правовыми актами основными приоритетами реализации программы являются:

1) повышение уровня благоустройства территорий округа;

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа,

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ

Благоустройство территорий округа - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения округа.

Каргопольский муниципальный округ  включает в себя 239 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от административного центра г. Каргополя. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории округа имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов развития территории округа.

Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Проблемой благоустройства территории округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории округа из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшилось, кроме того, значительная их часть достигла периода естественного старения. Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

В связи с экспансией борщевика Сосновского, а также и решением вопроса альтернативного корма для скота в 2012 году борщевик был переведен из категории сельскохозяйственных растений в разряд сорных. Борщевик Сосновского отличается бесконтрольным расселением-самосевом. Ежегодное увеличение площадей, занятых им, увеличивается на 5-10%. В основном борщевиком зарастают заброшенные земли, обочины дорог, линий электропередачи, территории садоводческих товариществ, откосы мелиоративных каналов, лесных участков, территории населенных пунктов. Для человека он опасен глубокими дерматитами и ожогами при попадании сока борщевика.

В настоящее время на территории округа фактически отсутствуют урны для сбора мусора, что приводит к загрязненности территории. Согласно СанПиН 42-128-4690-88 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных.

Качественное освещение территории округа - необходимое условие его жизнедеятельности. Состояние наружного освещения территории округа  в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. В наружном освещении продолжают использоваться светильники, нормативный срок службы которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Улично-дорожная сеть территории округа составляет 484,67 км. Общая протяженность улиц, подлежащая, в соответствии с действующей нормативно-технической базой по освещению, составляет 310,27 км. Общее количество установленных светильников уличного освещения 1446 штук, дополнительно требуется установить еще 753 светильников уличного освещения.  Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения, безусловно, имеет важное социальное значение.

Для решения проблем по благоустройству территории округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарное состояние и улучшит внешний облик территории поселения, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализацию перечня мероприятий Программы осуществляет отдел дорожной деятельности,  благоустройства и экологии администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.

Содержание объектов благоустройства необходимо осуществлять путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. При разработке и выборе проектов по благоустройству территории важным критерием является стоимость их эксплуатации и содержания.

Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:

а) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

б) население округа, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители округа участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего округа, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.

Мероприятия Программы за счет средств муниципального бюджета будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ответственный исполнитель Программы в течение года с учетом анализа хода реализации Программы, в случае необходимости, уточняет объемы необходимых средств, для финансирования мероприятий Программы в очередном финансовом году, путем внесения изменений в Программу.

Реализация мероприятия п.п. 1.1 перечня мероприятий (приложение № 3 к Программе) относится к вопросам местного значения. В рамках мероприятий для поддержания чистоты и порядка запланирована  уборка общественных территорий.

В рамках мероприятий п.п. 1.2. перечня мероприятий (приложение № 3 к Программе) согласно муниципальному контракту ежемесячно производится оплата электроэнергии, потребленной для уличного освещения.

В рамках мероприятий п.п. 2.1. перечня мероприятий (приложение № 3 к Программе) ежегодно на территории округа запланирован двухмесячник по благоустройству территорий, а так же различные субботники по уборке территории. Собранный мусор необходимо вывозить на свалку (полигон) ТБО.

Для реализации мероприятия п.п. 2.1. перечня мероприятий  программы (приложение № 3 к Программе) местному бюджету предоставляются субсидии на софинансирование расходов на модернизацию систем наружного освещения.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:

- установка 1200 дополнительных светильников уличного освещения

- замена 1295 светильников уличного освещения на энергосберегающие;

- увеличение количества граждан, привлеченных к участию в проведении двухмесячника по благоустройству, субботников на 50 человек в год;

- уборка 57 старых деревьев;

- освобождение территорий от борщевика Сосновского на площади не менее 14 га.

.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2025 годы»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа

Архангельской области на 2021- 2025 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2019 год | Оценочный 2020 год | Прогнозные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество установленных дополнительных светильников уличного освещения | шт. | 57 | 14 | 492 | 663 | 25 | 8 | 5 |
| Количество светильников уличного освещения заменённых на энергосберегающие | шт. | 10 | 3 | 708 | 567 | 10 | 15 | 5 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству, субботников | куб. м | 347 | 550 | 1400 | 252 | 860 | 670 | 700 |
| Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | чел | 700 | 750 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество убранных аварийных и старых деревьев | шт. | 80 | 23 | 0 | 42 | 5 | 5 | 5 |
| Площадь территорий, освобожденных, от борщевика Сосновского | га | 0,09 | 0,08 | 0,5 | 8,2 | 2,5 | 5 | 5,5 |
| Задача 4. Обустройство мест отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретённых светодиодных гирлянд | шт. | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| Установка дополнительных светильников уличного освещения | Количество светильников установленных в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы». | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Количество установленных энергосберегающих светильников | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству, субботников | Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству, субботников | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии |
| Количество убранных аварийных и старых деревьев | Количество убранных аварийных и старых деревьев | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Площадь городских территорий освобожденных от борщевика Сосновского | Площадь городских территорий освобожденных от борщевика Сосновского | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Количество приобретённых светодиодных гирлянд | Количество приобретённых светодиодных гирлянд | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы
«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2025 годы»

| Источники финансирования | Объем финансирования – всего, тыс. рублей | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Программе | 113 696,1 | 29505,0 | 29459,9 | 17076,4 | 19941,5 | 17713,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28 841,5 | 15297,0 | 13544,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 84 854,6 | 14208,0 | 15915,4 | 17076,4 | 19941,5 | 17713,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2025 годы»

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа

Архангельской области на 2021- 2025 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Содержание общественных территорий | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 21942,6 | 3424,4 | 3595,8 | 4783,3 | 5301,0 | 4882,0 | Поддержание эстетического состояния общественных территорий округа, круглогодичное обеспечение надлежащего содержания территорий |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 21942,6 | 3424,4 | 3595,8 | 4783,3 | 5301,0 | 4882,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Освещение территории округа в темное время суток | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 36006,2 | 6750,6 | 7925,7 | 7547,4 | 6900,0 | 5671,3 | Своевременная оплата электрической энергии по уличному освещению |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 36006,2 | 6750,6 | 7925,7 | 7547,4 | 6900,0 | 5671,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 19001,9 | 2000,0 | 2786,5 | 3254,2 | 5961,2 | 5000,0 | Содержание в исправном состоянии объектов уличного освещения, не менее 909 исправных светильников |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 19001,9 | 2000,0 | 2786,5 | 3254,2 | 5961,2 | 5000,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 24785,7 | 15337,0 | 9448,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие 1275 шт за период действия Программы Установка не менее 1155 светильников уличного освещения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 24745,7 | 15297,0 | 9448,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. Содержание мест захоронений | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 4382,4 | 600,0 | 837,9 | 844,5 | 797,0 | 1000,0 | Обеспечение содержания мест захоронений согласно требованиям Правил благоустройства |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 4382,4 | 600,0 | 837,9 | 844,5 | 797,0 | 1000,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 1654,0 | 770,0 | 164,0 | 200,0 | 220,0 | 300,0 | Привлечение граждан и организаций к уборке территорий в рамках проведения двухмесячника по благоустройству и субботников. Соблюдение чистоты и порядка на территории округа, улучшение эстетического состояния территории округа |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1654,0 | 770,0 | 164,0 | 200,0 | 220,0 | 300,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Проведение конкурсов по благоустройству | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 399,0 | 100,0 | 98,0 | 60,0 | 21,0 | 120,0 | Привитие жителям любви и уважения к населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории округа, проведение не менее 2 конкурсов ежегодно |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 399,0 | 100,0 | 98,0 | 60,0 | 21,0 | 120,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Уборка аварийных и старых деревьев | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 1295,0 | 300,0 | 216,0 | 140,0 | 220,4 | 300,0 | Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных падением аварийных и старых деревьев несущих угрозу жизни и здоровью граждан, нанесения вреда имуществу, зданиям, сооружениям |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1295,0 | 300,0 | 216,0 | 140,0 | 220,4 | 300,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 1220,4 | 105,0 | 189,5 | 140,0 | 435,9 | 350,0 | Освобождение территорий округа от борщевика Сосновского на площади не менее 0,05 га ежегодно |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1220,4 | 105,0 | 189,5 | 140,0 | 435,9 | 350,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. Проведение акарицидной обработки | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 370,0 | 60,0 | 60,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | Профилактика причин появления и дальнейшего распространения клещей |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 370,0 | 60,0 | 60,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 4. Обустройство мест отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Праздничное оформление общественных территорий | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 125,0 | 58,0 | 42,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 125,0 | 58,0 | 42,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. Благоустройство общественных территорий (устройство тротуаров по ул. Куприянова в г. Каргополь по решению суда) | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | 4102,8 | 0,0 | 4095,8 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | Благоустройство общественных территорий |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 4095,8 | 0,0 | 4095,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | итого: | 115285,0 | 29505,0 | 29459,9 | 17076,4 | 19941,5 | 17713,3 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 28841,5 | 15297,0 | 13544,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 86443,5 | 14208,0 | 15915,4 | 17076,4 | 19941,5 | 17713,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |