**Формирование комфортной городской среды (ФКГС)**

**1. Мероприятия ФКГС 2021 года.**

Выполнены мероприятия по благоустройству трех общественных территорий.

1) Благоустройство общественной территории детского парка по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, улица Чеснокова (2 этап). Стоимость работ – 494,5 тыс. руб. Выполнены работы по осушению территории (устройство дренажных труб – 390,0 п.м.).

2) Благоустройство общественной территории (устройство тротуаров 1 очередь) по адресу г. Каргополь, пр. Октябрьский. Стоимость работ - 4 385,8 тыс. руб. Выполнены работы по устройству тротуаров из асфальтобетонного покрытия – 858,9 кв.м. с установкой металлического ограждения 110 п.м.

3) Выполнение работ по благоустройству общественной территории (устройство площадки ГТО) городского стадиона по адресу: ул. Ленина, 89а в г. Каргополе. Стоимость работ – 998,8 тыс. руб. Выполнены работы по устройству площадки из резиновой крошки с установкой оборудования для сдачи нормативов ГТО.

1. **Мероприятия ФКГС 2022 года.**

В рамках ФКГС будут благоустроены 4 общественных территории на общую сумму – 5 299,4 тыс. рублей.

Из них ФБ – 5 091,6 тыс. руб;

ОБ - 103,9 тыс. руб;

МБ - 103,9 тыс. руб.

1. Благоустройство общественной территории (устройство тротуаров) по адресу: г. Каргополь, пр. Ленинградская (на участке от ул. Семенковская до ул. Державина). Стоимость работ - 1 265 334,80 руб. В рамках контракта будут выполнены тротуары из крупногабаритной плитки, протяженностью 220 п.м. с устройством водоотведения (закрытая дренажная система). К работам приступили. Срок окончания работ 30.07.2022
2. Благоустройство общественной территории детского парка по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, улица Чеснокова (3 этап). Стоимость МК - 2 666 387,78руб. В рамках контракта будут выполнены работы по устройству прогулочной зоны (устройство деревянных тротуаров), установка беседки и МАФ (скамьи, урны) и озеленение территории (высадка деревьев, газонной травы). Срок окончания работ 30.07.2022
3. Благоустройство общественной территории (устройство тротуаров) по ул. Заводская (на участке от ул. Победы до ул. Акулова). Стоимость МК - 729 156,85 руб. В рамках контракта будут выполнены деревянные тротуары, протяженностью 97 п.м. с устройством водоотведения (закрытая дренажная система). Работы выполнены.
4. После проведения аукционных процедур по трем территориям образовалась экономия, на которую были заключены прямые договоры по благоустройству общественной территории (устройство тротуаров) по пр. Октябрьский (на участке от ул. Онежская до дома №31 по пр. Октябрьский). Протяженность деревянных тротуаров составила 60 м.п. Данные работы выполнены в полном объеме.
5. Для более комфортного и безопасного передвижения жителей и гостей города на данном участке выполнены работы по устройству тротуаров протяжённостью еще 60 п.м. Недостаток средств для завершения мероприятий по устройству тротуаров по пр. Октябрьский в 2022 году составляет 0,4 млн. рублей. Работы выполнены.

В 2022 году реализуется проект «Каргопольскому театру – быть!» победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года в подгруппе «исторические поселения».

В рамках проекта рассмотрена вторая очередь комплексного благоустройства центральной исторически-культурной части города, которая является продолжением проекта «Поэзия купеческого дела», реализованного в 2018-2019 году.

Цель реализации проекта – восстановление, сохранение, развитие идентичности и значимости историко-культурного наследия, являющегося достоянием жителей города и района. Формирование комфортных условий проживания населения, развития театрального пространства центральной части города и проведения общественно значимых событий культурной жизни, наполненных духом Каргопольского театра.

Плановая стоимость реализации проекта 75,85 млн. рублей. В 2022 году предусмотрено финансирование проекта за счет средств федерального бюджета – 56,25 млн. руб., областного бюджета 17,3 млн. руб., и местного – 2,35 млн. руб. Кассовый план исполнен 100%.

Также из местного бюджета для реализации проекта были выделены дополнительные средства в размере 10,25 млн. руб.:

- разработка концепции проекта,

- разработка проектно-сметной документации по ремонту здания по ул. Ленина, 65,

- строительно-монтажные работы по ремонту фасада здания по ул. Ленина, 54 – здание музыкального отделения Детской школы искусств №1.

29.04.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «РегионСтрой» на сумму 57 959,346 тыс. рублей, срок выполнения работ – 31.10.2022.

Кроме того, проектом предусматриваются внутренние отделочные работы здания Каргопольского театра. Проект разработан, сметный расчет до 01.06.2022 будет направлен на экспертизу определения достоверности сметной стоимости.

1. **Мероприятия ФКГС 2023 года.**

В рамках всероссийского голосования участвуют три территории:

- Благоустройство общественной территории детского парка по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, улица Чеснокова (4 этап) – победитель голосования 2022 год. Запланированы работы по устройству детской игровой зоны.

- Устройство тротуаров по ул. Советская (от ул. Архангельская до ул. Чапаева)

- Устройство тротуаров у д/с Белоснежка по ул. Ленина (от Архангельской до Пролетарского; по Архангельской от ул. Ленина до входа в д/с и по Пролетарскому от ул. Ленина до входа д/с).

Победителями голосования стали территории:

- Детский парк по ул. Чеснокова

- Устройство тротуаров по ул. Советская (от ул. Архангельская до ул. Чапаева).

В случае экономии средств будет реализована территория по благоустройству у д/с Белоснежка по ул. Ленина (устройство тротуаров).