УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Каргопольского муниципального округа Архангельской области

от «29» января 2021 года  № 92

(в редакции постановлений администрации Каргопольского муниципального округа 17.11.2021 № 992; от 03.05.2023 № 406)

### Муниципальная программа

### «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области

### на 2021-2025 годы»

Содержание муниципальной программы

| Паспорт муниципальной программы | 3 |
| --- | --- |
| I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы | 5 |
| II. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем | 6 |
| III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы | 8 |
| IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 8 |
| Приложение № 1. Перечень целевых показателей муниципальной программы | 9 |
| Приложение № 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | 16 |
| Приложение № 3. Перечень мероприятий муниципальной программы | 17 |

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел строительства, архитектуры администрации Каргопольского муниципального округа. |
| Соисполнители Программы | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского муниципального округа. |
| Участники Программы | Подрядчики, поставщики, исполнители, определяемые на конкурсной основе. |
| Цели Программы | Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области; Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Целевые показатели приведены в Приложение №1. |
| Задачи Программы | Цель 1. Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры; Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям; Цель 2. Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда; Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Перечень мероприятий Программы | Цель 1. Задача 1. Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный; Мероприятие 2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя; Мероприятие 3. Проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул. Лесная, Чеснокова, 2-я Линия в г.Каргополе; Мероприятие 4. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод; Мероприятие 5. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 ул. Ленинградская д. 63 стр. 1 до канализационной насосной станции ул. Ленина д. 38, стр. 1); Мероприятие 6. Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (закупка материалов в целях устройства сетей электроснабжения в микрорайоне индивидуального жилищного строительства в западной части г. Каргополя); Мероприятие 7. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя; Мероприятие 8. Проектирование сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя; Мероприятие 9. Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. Каргополя; Мероприятие 10. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций); Мероприятие 11. Разработка схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа; Мероприятие 12. Устройство сетей водопровода и канализации дома № 9 по ул. Архангельская; Мероприятие 13. Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская; Мероприятие 14. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской; Мероприятие 15. Проектирование и строительство сетей канализации в пос. Пригородном; Мероприятие 16. Проектирование и реконструкция водопроводных сетей в пос. Пригородном (5,3 км), дер. Казаково (2,3 км), дер. Кипрово (1,6 км); Мероприятие 17. Проектирование и реконструкция системы водоснабжения дер. Шелоховской; Мероприятие 18. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе разработка проектно-сметной документации) Мероприятие 19. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе»; Мероприятие 20. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева; Мероприятие 21. Создание геодезической разбивочной основы. Задача 2. Мероприятие 22. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе»; Мероприятие 23. Технологическое присоединение к электрическим сетям КНС на ул. Ленина; Мероприятие 24. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе»; Мероприятие 25. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций зданий котельных; Мероприятие 26. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией; Мероприятие 27. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения; Мероприятие 28. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская; Мероприятие 29. Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская; Мероприятие 30. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а; Мероприятие 31. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а; Цель 2. Задача 3. Мероприятие 32. Ремонт муниципального жилищного фонда. Задача 4. Мероприятие 33. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г.; Мероприятие 34. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставки квитанций по социальному найму жилья); Мероприятие 35. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности; Мероприятие 36. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность; Мероприятие 37. Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения; Мероприятие 38. Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 539443,5 тыс. рублей (в текущих ценах) в том числе: федеральный бюджет – 391403,0 тыс. рублей; областной бюджет – 96746,4 тыс. рублей; местный бюджет – 51294,1 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. |

I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами.

Понятия качества и надежности жилищно-коммунальных услуг включают в себя безопасные и благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах и жилых домах, бесперебойное предоставление услуг по отоплению, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению в соответствии с санитарными нормами, правилами и другими обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в Каргопольском муниципальном округе;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития округа, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В совокупности вышеперечисленное  определяет состав задач, решение которых позволит способствовать развитию строительства объектов инженерного и социального назначения, стимулированию инвестиционной деятельности, снижению социальной напряженности населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных средств, участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечение населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Социальная значимость и большой объем мероприятий обуславливает их решение программно-целевым методом на очередной среднесрочный период.

Комплексное решение данных вопросов окажет положительный эффект, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем

Система электроснабжения

Электроснабжение Каргопольского муниципального округа осуществляется по двум высоковольтным линиям – 10 кВ, протяженностью 14,4 км, к которым подключены трансформаторные подстанции 10/04 кВ в количестве 351 единица. От трансформаторных подстанций отходят высоковольтные линии протяженностью 1452,9 км.

Основными проблемами электроснабжения Каргопольского муниципального округа являются:

- низкая пропускная способность электрических сетей,

- наличие в эксплуатации оборудования со сроком выпуска более 30 лет, его износ.

Проблема ветхости электрических сетей особенно остро проявляет себя в осенне-зимний период, когда прекращение электроснабжения может стать причиной отключения теплоснабжения и водоснабжения. Тем самым работы, проводимые по ремонту и реконструкции объектов электроснабжения имеют высокую социальную значимость.

Тенденция негативного роста имеет ряд причин:

- эксплуатация электрооборудования выработавшего свой ресурс.

В связи с установкой дополнительной мощной бытовой техники изменились удельные нормы энергопотребления бытовым сектором, что вызвало реальный рост нагрузки.

Для решения проблем необходимо строительство новых мощностей и модернизация существующего электрооборудования путем привлечения целевых денежных средств

Сети в основном смонтированы до 1975 года. Силовые трансформаторы в 50% нуждаются в замене. Высоковольтные линии имеют большую протяженность и разветвленную схему из-за чего возникают перебои с напряжением. Для снижения потерь электроэнергии, исключения перебоев напряжения необходимо строительство дополнительных подстанций.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение Каргопольского муниципального округа осуществляется 24 водогрейными котельными, работающими независимо друг от друга, в том числе мощностью до 3 гКал/ч 18 котельных, мощностью от 3 до 20 гКал/ч 6 котельных. Потребляемое топливо – дрова, т.к. данный вид топлива менее затратный и наиболее экологически чистый.

Протяженность тепловых сетей 18,1 км., в том числе нуждающихся в замене 9,8 км. (54%)

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.

- Износ тепловых сетей.

- Физический и моральный износ котлов.

- Отсутствие водоподготовки и контроля водно-химического режима работы оборудования.

- Применение в качестве топлива древесины естественной влажности не позволяет довести КПД котлов до паспортных значений.

Система водоснабжения

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения.

Источниками водоснабжения Каргопольского муниципального округа  являются:

- 17 артезианских скважин;

- 33 насосные станции 1 и 2-го подъема.

Протяженность водопроводной сети 56 км., в том числе нуждающейся в замене 36,7 км. (66%).

Строительство сетей водоснабжения в правобережной части г.Каргополя позволит решить вопрос давно назревшей проблемы - отсутствия центрального водоснабжения как такового. В рамках реконструкции сетей водоснабжения левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный решается вопрос водоснабжения от единой водозаборной станции, располагаемой в правобережной части г.Каргополя, и обеспечивается оптимизация водоснабжения потребителям.

Большинство сетей водопровода имеют высокую степень износа, более 55%.

Система водоотведения

Водоотведение города Каргополя представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов. Канализационные стоки поступают на вновь построенные  канализационные очистные сооружения на 700 куб.м/сутки, расположенные в восточной части города, находящиеся в стадии пусконаладки и наращивания активного ила. Очистные сооружения являются сооружениями модульного типа с полной биологической отчисткой.

Протяженность канализационных сетей города составляет – 8,0км. Материал труб: чугунные – 3217,6м., d=150мм, керамические – 3368,7м., d=150-250мм, железобетонные – 995,2м., d=600мм, НПВХ – 1812,2м., d=150-300мм.

Для перекачки сточных вод отдельных районов используется 6 канализационных насосных станций (КНС) перекачки. Станции построены с 1966 года по 1978 год.

Накопитель сточных вод представляет собой естественное понижение, укрепленное дамбой. Очистные сооружения имеют физический износ, не позволяющий их эксплуатацию.

Централизованная система водоотведения (канализации) в сельских населенных пунктах отсутствует. Население пользуется выгребными уборными с вывозом жидких нечистот на свалку, либо использует их как удобрение на приусадебных участках.

Жилищный фонд

Жилой фонд Каргопольского муниципального округа характеризуется большим износом. В рамках бюджетных ассигнований ежегодно производится текущий ремонт муниципального жилого фонда.

В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Архангельской области. За период 2016-2020 было запланировано к ремонту – 17 домов. Отремонтировано – 4 дома. Остальные были признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, или ремонт был перенесен на 2021 год. При анализе данных по капитальному ремонту многоквартирных домов следует учитывать порядок очередности включения МКД в региональную программу. Таким образом, на период до 2030 года можно прогнозировать увеличение числа отремонтированных домов.

Начиная с 2007 года в Каргопольском округе наблюдается значительный прирост вводимого в эксплуатацию жилья, здесь стоит учитывать, что более 80 % от этого числа находится на территории г. Каргополя. За период с 2016 по 2020 год средняя вводимая площадь составляет 5919,0 кв. м. По результатам оценки вводимых в эксплуатацию жилых домов можно сделать вывод о сохранении темпов ввода на уровне прежних показателей вплоть до 2030 года.

В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда в 2022 году планируется строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Каргополь, ул. Советская, д. 103. общей площадью 1700 кв. м.

- III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы (приложение № 3) осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых с подрядчиками (исполнителями, поставщиками), определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Привлечение средств федерального, областного бюджетов осуществляется ответственным исполнителем Программы посредством направления заявки на включение мероприятий Программы в областные программы Архангельской области на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель Программы в течение года, при необходимости, уточняет объемы финансовых средств и перечень мероприятий путем внесения изменений в Программу в отношении измененных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий.

IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный;

- устройство вновь водоснабжения в правобережной части г. Каргополя;

- обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. В рамках данного мероприятия планируется проектирование и строительство сетей электроснабжения и водоснабжения в микрорайоне Западный г. Каргополя;

- строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе (от канализационной насосной станции № 2 до канализационной насосной станции педагогического колледжа);

- ремонт муниципального жилого фонда (ремонт печей, полов, окон, кровли, фундамента, нижних венцов, электропроводки);

- содержание незаселенного муниципального жилого фонда (оплата коммунальных расходов, доставки квитанций по социальному найму жилья);

- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

- оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на

2021-2025 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства
 Каргопольского муниципального округа Архангельской области

на 2021-2025 годы»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2019 год | оценочный 2020 год | прогнозные годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство насосной станции 2-го подъёма | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Строительство кольцевого водовода | м.п. | - | - | - | - | 13 758,0 | - | - |
| Прокладка водовода d250мм в две нитки | м.п. | - | - | - | - | 1 600,0 | - | - |
| Мероприятие 2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения | м.п. | - | - | - | - | 5 094,1 | - | - |
| Строительство наземных насосных станций на скважинах с насосами | шт. | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Установка автоматизированных водоразборных колонок ИЧВ-УП-14 | шт. | - | - | - | - | 21 | - | - |
| Мероприятие 3. Проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул. Лесная, Чеснокова, 2-я Линия в г.Каргополе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство сетей водоснабжения | м.п. | - | - | - | 865 | - | - | - |
| Мероприятие 4. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество разделов проектов | шт. | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Мероприятие 5. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационного коллектора, в том числе: | м. | - | - | 1 342,19 | - | - | - | - |
| напорный участок | м. | - | - | 654,04 | - | - | - | - |
| самотечный участок | м. | - | - | 688,15 | - | - | - | - |
| Реконструкция существующих КНС | шт. | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Строительство новой КНС | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (закупка материалов в целях устройства сетей электроснабжения в микрорайоне индивидуального жилищного строительства в западной части г. Каргополя) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка материалов | км. | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
| Строительство сетей электроснабжения | км. | - | - | - | - | 0,7 | - | - |
| Мероприятие 7. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование сетей канализации | км. | - | - | 1,245 | - | - | - | - |
| Строительство сетей канализации | км. | - | - | - | - | 1,245 | - | - |
| Мероприятие 8. Проектирование сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование сетей канализации | км. | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. Каргополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование сетей теплоснабжения | км. | - | - | 0,310 | - | - | - | - |
| Проектирование сетей водоснабжения | км. | - | - | 0,280 | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование емкости | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Строительство емкости объемом | куб.м. | - | - | - | - | - | 200 | - |
| Мероприятие 11. Разработка схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 12. Устройство сетей водопровода и канализации дома №9 по ул. Архангельская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подключений | шт. | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Мероприятие 13.Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы теплоснабжения | км. | - | - | - | 0,9 | - | - | - |
| Мероприятие 14. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей | км | - | - | - | 1,04 | - | - | - |
| Мероприятие 15. Проектирование и строительство сетей канализации в пос. Пригородном |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных сетей | км | - | - | - | - | 2,5 | - | - |
| Мероприятие 16. Проектирование и реконструкция водопроводных сетей в пос. Пригородном (5,3 км), дер. Казаково (2,3 км), дер. Кипрово (1,6 км) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | км | - | - | - | - | 9,2 | - | - |
| Мероприятие 17. Проектирование и реконструкция системы водоснабжения дер. Шелоховской |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения | ед. | - | - | - | - | 5,8 | - | - |
| Мероприятие 18. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | км. | - | - | - | - | 1,48 | - | - |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | км. | - | - | - | - | 0,23 | - | - |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | в 1-тр. исчисл. км. | - | - | - | - | 1,94 | - | - |
| Мероприятие 19. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Мероприятие 20. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство (модернизация) водопроводных сетей | км. | - | - | - | - | 0,4 | - | - |
| Мероприятие 21. Создание геодезической разбивочной основы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование новой геодезической сети | км. | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 22. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля оплаты электроэнергии по объекту | % оплаты | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| Мероприятие 23. Технологическое присоединение к электрическим сетям КНС на ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество техприсоединений | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 24. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект оборудования | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 25. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций зданий котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания котельных | шт. | - | - | 19 | - | - | - | - |
| Мероприятие 26. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервные источники снабжения электроэнергией | шт. | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Мероприятие 27. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля удовлетворенных обращений | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 28. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество колодцев | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 29. Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество труб | шт. | - | - | - | 290 | - | - | - |
| Мероприятие 30. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество водогрейных котлов | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 31. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество центробежных насосов | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 32. Ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жилых помещений | ед. | - | - | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 33. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка обоснования инвестиций | ед. | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Мероприятие 34. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата жилищно-коммунальных расходов за незаселенные помещения | % оплаты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доставка квитанций по социальному найму жилья | % оплаты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 35. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля оплаты за капитальный ремонт в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» | % оплаты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 36. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жилых помещений | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Мероприятие 37. Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выплаченных компенсаций | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Мероприятие 38. Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество МКД с проведенным техническим обследованием | ед. | - | - | - | 35 | 15 | - | - |

Порядок расчета и источники информации

о значениях целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный |  |  |
| Строительство насосной станции 2-го подъёма | Количество построенных насосных станций 2-го подъёма | Информация отдела строительства, архитектуры, проектная документация «Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя(левобережная часть) и пос. Пригородный» |
| Строительство кольцевого водовода | Протяженность построенного кольцевого водовода |  |
| Прокладка водовода d250мм в две нитки | Протяженность проложенного водовода d250мм в две нитки |  |
| Мероприятие 2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя |  |  |
| Строительство сетей водоснабжения | Протяженность построенной водопроводной сети | Информация отдела строительства, архитектуры, региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019 - 2024 годы)», проектная документация «Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области» |
| Строительство наземных насосных станций на скважинах с насосами | Количество построенных наземных насосных станций на скважинах с насосами |  |
| Установка автоматизированных водоразборных колонок ИЧВ-УП-14 | Количество установленных автоматизированных водоразборных колонок |  |
| Мероприятие 3. Проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул. Лесная, Чеснокова, 2-я Линия в г.Каргополе |  |  |
| Устройство сетей водоснабжения | Протяженность водопроводной сети | Информация отдела строительства, архитектуры |
| Мероприятие 4. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод |  |  |
| Количество разделов проектов | шт. | Информация отдела строительства, архитектуры |
| Мероприятие 5. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе |  |  |
| Строительство канализационного коллектора | Протяженность построенных канализационных сетей | Информация отдела строительства, архитектуры, областная адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, проектная документация «Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе» |
| Реконструкция существующих КНС | Количество реконструированных существующих КНС |  |
| Строительство новой КНС | Количество построенных КНС |  |
| Мероприятие 6. Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (закупка материалов в целях устройства сетей электроснабжения в микрорайоне индивидуального жилищного строительства в западной части г. Каргополя) |  |  |
| Закупка материалов | км. | Информация отдела строительства, архитектуры, проектная документация |
| Строительство сетей электроснабжения | км. |  |
| Мероприятие 7. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя |  |  |
| Проектирование сетей электроснабжения | Протяженность спроектированных сетей электроснабжения | Информация отдела строительства, архитектуры, проектная документация |
| Строительство сетей электроснабжения | Протяженность построенных сетей электроснабжения |  |
| Мероприятие 8. Проектирование сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя |  |  |
| Проектирование сетей канализации | Протяженность спроектированных сетей канализации | Информация отдела строительства, архитектуры, проектная документация |
| Мероприятие 9. Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. Каргополя |  |  |
| Проектирование сетей теплоснабжения | Протяженность спроектированных сетей теплоснабжения | Информация отдела строительства, архитектуры. проектно-сметная документация |
| Проектирование сетей водоснабжения | Протяженность спроектированных сетей водоснабжения |  |
| Мероприятие 10. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций) |  |  |
| Проектирование станции | Количество емкостей | Информация отдела строительства, архитектуры, проектная документация |
| Строительство станции | Технические характеристики станции |  |
| Мероприятие 11. Разработка схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа |  |  |
| Схема теплоснабжения | Схема теплоснабжения | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, отдела строительства, архитектуры, схема теплоснабжения |
| Мероприятие 12. Устройство сетей водопровода и канализации дома № 9 по ул. Архангельская |  |  |
| Количество подключений | Количество подключений | Информация отдела строительства, архитектуры, проектная документация |
| Мероприятие 13. Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская |  |  |
| Реконструкция системы теплоснабжения | Протяженность спроектированных сетей | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 14. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской |  |  |
| Строительство водопроводных сетей | Протяженность спроектированных сетей | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 15. Проектирование и строительство сетей канализации в пос. Пригородном |  |  |
| Строительство канализационных сетей | Протяженность сетей | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 16. Проектирование и реконструкция водопроводных сетей в пос. Пригородном (5,3 км), дер. Казаково (2,3 км), дер. Кипрово (1,6 км) |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | Протяженность сетей | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 17. Проектирование и реконструкция системы водоснабжения дер. Шелоховской |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения | Протяженность сетей | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 18. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту |
| Капитальный ремонт сетей водоотведения | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту |
| Мероприятие 19. Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе». |  |  |
| Разработанная ПСД | шт | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 20. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева |  |  |
| Прирост протяженности сетей водоснабжения | км | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 21. Создание геодезической разбивочной основы |  |  |
| Образование новой геодезической сети | шт | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 22. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» |  |  |
| Доля оплаты электроэнергии по объекту | Процент оплаты за электроэнергию | Информация отдела строительства, архитектуры, информация ООО «ТГК-2 Энергосбыт |
| Мероприятие 23. Технологическое присоединение к электрическим сетям КНС на ул.Ленина |  |  |
| Количество техприсоединений | шт | Информация отдела строительства, архитектуры |
| Мероприятие 24. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» |  |  |
| Комплект оборудования | Поставка и монтаж оборудования | Информация отдела строительства и архитектуры, акт приема-передачи оборудования |
| Мероприятие 25. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций зданий котельных |  |  |
| Здания котельных | Технические отчеты | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, техническое отчеты |
| Мероприятие 26. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией |  |  |
| Резервные источники снабжения электроэнергией | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, акты приема-передачи товара |
| Мероприятие 27. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населённом пункте централизованного электроснабжения |  |  |
| Количество обращений в квартал | Порядок возмещения расходов граждан, проживающих в населенных пунктах Каргопольского муниципального округа Архангельской области, на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, информация финансового управления |
| Мероприятие 28. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская |  |  |
| Количество колодцев | Количество колодцев | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, акт приемки выполненных работ |
| Мероприятие 29. Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская |  |  |
| Количество труб | Количество труб | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту акт приема передачи товара |
| Мероприятие 30. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а |  |  |
| Количество водогрейных котлов | Количество водогрейных котлов | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, акт приема передачи товара |
| Мероприятие 31. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а |  |  |
| Количество центробежных насосов | Количество центробежных насосов | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, акт приема передачи товара |
| Мероприятие 32. Ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |
| Количество жилых помещений | Количество отремонтированных жилых помещений | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, заявления граждан |
| Мероприятие 33. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017. |  |  |
| Подготовка обоснования инвестиций | шт. | Информация отдела строительства, архитектуры, акты приемки выполненных работ |
| Мероприятие 34. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |
| Оплата жилищно- коммунальных расходов за незаселенные помещения | Процент оплаты жилищно-коммунальных расходов за незаселенные помещения | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, информация организаций ЖКХ |
| Доставка квитанций по социальному найму жилья | Процент оплаты услуг по доставке квитанций |  |
| Мероприятие 35. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |
| Доля оплаты за капитальный ремонт в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» | Процент оплаты за капитальный ремонт | Информация отдела строительства, архитектуры, информация Фонда капитального ремонта Архангельской области |
| Мероприятие 36. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  |  |
| Количество жилых помещений | Количество жилых помещений | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, договор купли-продажи жилого помещения |
| Мероприятие 37. Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения |  |  |
| Количество выплаченных компенсаций | Количество выплаченных компенсаций | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту |
| Мероприятие 38. Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда |  |  |
| Количество МКД с проведенным техническим обследованием | Количество выплаченных компенсаций | Информация управления по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства

Каргопольского муниципального округа Архангельской области

на 2021-2025 годы»

| Источники финансирования | Объем финанси-рования – всего, тыс. рублей | В том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по Программе | 539443,5 | 87665,0 | 130109,7 | 301787,0 | 14686,7 | 5195,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 391403,0 | 34221,0 | 109882,3 | 247299,7 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 96746,4 | 38914,8 | 9278,5 | 39150,6 | 9402,5 | 0,00 |
| местный бюджет | 51294,1 | 14529,2 | 10948,9 | 15336,7 | 5284,2 | 5195,1 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства                                                                            Каргопольского муниципального округа Архангельской области

на 2021-2025 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соисполнители |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 306421,6 | 3990,0 | 77987,4 | 224444,2 | 0,00 | 0,00 | Водоснабжение левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородного. Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 295225,3 | 0,0 | 76126,0 | 219099,3 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 9057,9 | 3032,8 | 1553,7 | 4471,4 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2138,4 | 957,2 | 307,7 | 873,5 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 98870,10 | 35029,30 | 34886,00 | 28954,80 | 0,00 | 0,00 | Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. Обеспечение населения качественной питьевой водой. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 96177,70 | 34221,00 | 33756,30 | 28200,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 2294,10 | 698,40 | 1020,20 | 575,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 398,30 | 109,90 | 109,50 | 178,90 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 3. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. Проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул. Лесная, Чеснокова, 2-я Линия в г.Каргополе, подключение колонок | Отдел строительства и архитектуры. | итого: | 6637,00 | 0,00 | 3248,50 | 3388,50 | 0,00 | 0,00 | Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 5477,00 | 0,00 | 2738,50 | 2738,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1160,00 | 0,00 | 510,00 | 650,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 4. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод | Отдел строительства и архитектуры. | итого: | 1981,70 | 0,00 | 511,70 | 797,0 | 673,0 | 0,00 | Водоснабжение правобережной части г. Каргополя. Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1981,70 | 0,00 | 511,70 | 797,0 | 673,0 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 5. Строительство канализационного коллектора по ул. Красноармейской в г. Каргополе. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 30090,80 | 30090,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Строительство коллектора позволит производить сброс канализационных стоков на городские очистные сооружения. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 28231,50 | 28231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1859,30 | 1859,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 6. Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям (в том числе закупка материалов в целях устройства сетей электроснабжения в микрорайоне индивидуального жилищного строительства в западной части г. Каргополя) | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1182,90 | 583,90 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение инфраструктурой участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1182,90 | 583,90 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 7. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 18596,10 | 1600,00 | 0,00 | 16996,10 | 0,00 | 0,00 | Строительство сетей канализации по ул. Ленинградская позволит обеспечить коммунальной услугой новых потребителей. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 17673,50 | 1600,00 | 0,00 | 16073,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 922,60 | 0,00 | 0,00 | 922,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 8. Проектирование сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, отдел строительства, архитектуры | итого: | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Модернизация сетей в связи со строительством коллектора по ул. Красноармейская. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 9. Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова г. Каргополя | Отдел строительства, архитектуры, управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту | итого: | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектирование сетей тепло- и водоснабжения по ул. Акулова. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 10. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций) | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 3366,70 | 2168,70 | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | Станция для приема и усреднения сточных вод позволит организовать вывоз ЖБО с последующим спуском в канализационные очистные сооружения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3366,70 | 2168,70 | 599,00 | 599,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 11. Разработка схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту, отдел строительства, архитектуры | итого: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка схемы теплоснабжения Каргопольского муниципального округа Архангельской области (актуализация) |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 12. Устройство сетей водопровода и канализации дома №9 по ул. Архангельская | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 178,80 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подключение многоквартирного дома к централизованным сетям водоснабжения и канализации, оплата расходов за муниципальные квартиры |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 178,80 | 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 13. Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1234,30 | 0,00 | 842,60 | 391,70 | 0,00 | 0,00 | Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 963,90 | 0,00 | 842,60 | 121,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 270,40 | 0,00 | 0,00 | 270,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 14. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1014,60 | 0,00 | 713,80 | 300,80 | 0,00 | 0,00 | Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1014,60 | 0,00 | 713,80 | 300,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 15. Проектирование и строительство сетей канализации в пос. Пригородном | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Проектирование и строительство сетей канализации в пос. Пригородном |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 16. Проектирование и реконструкция водопроводных сетей в пос. Пригородном (5,3 км), дер. Казаково (2,3 км), дер. Кипрово (1,6 км) | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | Проектирование и строительство водопроводных сетей в пос. Пригородном (5,3 км), дер. Казаково (2,3 км), дер. Кипрово (1,6 км) |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 17. Проектирование и реконструкция системы водоснабжения дер. Шелоховской | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Проектирование и строительство системы водоснабжения дер. Шелоховской |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 18. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 1670,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 800,00 | 0,00 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 19. Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 6 343,30 | 0,00 | 0,00 | 1903,00 | 4 440,30 | 0,00 | Реконструкция системы водоотведения в г.Каргополе |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 5747,2 | 0,00 | 0,00 | 1617,70 | 4129,50 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 596,10 | 0,00 | 0,00 | 285,30 | 310,80 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 20. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,0 | 0,00 | 0,00 | Модернизация сети водопровода по ул.Сергеева |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 21. Создание геодезической разбивочной основы | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | Создание геодезической разбивочной основы для строительства сетей канализации по ул.Ленинградская |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 22. Оплата электроэнергии по объекту «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 3134,40 | 2857,60 | 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение эксплуатации канализационных очистных сооружений на 700 куб.м. в сутки и главного коллектора. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3134,40 | 2857,60 | 276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 23. Технологическое присоединение к электрическим сетям КНС на ул. Ленина | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение эксплуатации канализационных сетей коллектора по ул.Красноармейская. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 24. Поставка и монтаж оборудования на объект «Канализационные очистные сооружения на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г. Каргополе» | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1497,50 | 1497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение эксплуатации канализационных очистных сооружений на 700 куб.м. в сутки и главного коллектора. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1497,50 | 1497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 25. Выполнение работ по проведению технического освидетельствования конструкций зданий котельных. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение технического освидетельствования конструкций зданий 18 котельных и 1 дымовой трубы. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 26. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 10736,8 | 942,70 | 0,00 | 9794,1 | 0,00 | 0,00 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией для объектов коммунального хозяйства |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 6855,9 | 0,00 | 0,00 | 6855,9 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3880,9 | 942,70 | 0,00 | 2938,2 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 27. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 237,00 | 40,00 | 77,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | Возмещение расходов за электроснабжение гражданам, проживающим в дер. Казариновская, дер. Ившинская. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 237,00 | 40,00 | 77,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 28. Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт общественного колодца в дер. Жуковская. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 29. Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка строительных материалов для капитального ремонта тепловой сети по ул.Онежская |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 30. Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка водогрейного котла в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 869,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 31. Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г.Каргополь, ул. Архангельская, д.90а. | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Поставка центробежного насоса в котельную по адресу г. Каргополь, ул. Архангельская, д.90а |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 113,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Цель 2. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Текущий и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 32. Ремонт муниципального жилищного фонда | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 5800,40 | 1800,40 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, сохранности муниципального жилищного фонда. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 5800,40 | 1800,40 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4. Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 33. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г. | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 34. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья) | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 3911,10 | 722,30 | 1021,50 | 717,80 | 713,40 | 736,10 | Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда. Оплата коммунальных услуг за незаселенные жилые помещения. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3911,10 | 722,30 | 1021,50 | 717,80 | 713,40 | 736,10 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 35. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Отдел строительства, архитектуры | итого: | 14311,40 | 2000,00 | 2672,40 | 3000,00 | 3220,00 | 3419,00 | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 14311,40 | 2000,00 | 2672,40 | 3000,00 | 3220,00 | 3419,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 36. Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту. | итого: | 2126,00 | 2126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение жилого помещения в муниципальную собственность. |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 2126,00 | 2126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 37. Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту | итого: | 3744,00 | 0,00 | 3744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3744,00 | 0,00 | 3744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 38. Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту | итого: | 3770,00 | 0,00 | 1400,00 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 | Выплата компенсации взамен приобретения жилого помещения |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 3070,00 | 0,00 | 700,00 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | Всего: | 539443,5 | 87665,0 | 130109,7 | 301787,0 | 14686,7 | 5195,1 |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 391403,0 | 34221,0 | 109882,3 | 247299,7 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 96746,4 | 38914,8 | 9278,5 | 39150,6 | 9402,5 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 51294,1 | 14369,2 | 10948,9 | 15336,7 | 5284,2 | 5195,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |