УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации  
Каргопольского муниципального округа Архангельской области

от « 28 » января 2021 года № 73

(с изменениями от 26 апреля 2021 года)

(с изменениями от 19 января 2023 года)

(с изменениями от 26 мая 2023 года)

(с изменениями от 19 сентября 2023 года)

**Муниципальная программа**

**«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»**

**Паспорт муниципальной программы** **«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее – программа). |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел информационных технологий администрации Каргопольского муниципальный округа Архангельской области. |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Каргопольского муниципального округа Архангельского области;  Управление образования администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области. |
| Участники программы | Муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области;  поставщики (исполнители), определяемые в соответствии с требованиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ |
| Цели программы | Повышение качества предоставления муниципальных услуг и эффективности муниципального управления.  Перечень целевых показателей программы приведен в Приложении № 2. |
| Задачи программы | 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением;  2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления Каргопольского муниципального округа;  3. Обеспечение технической и информационной безопасности;  4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета;  5. Развитие цифрового муниципального управления;  6. Подготовка Кадров для цифровой экономики. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 – 2024 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 11595,27тыс. рублей  тыс. рублей в том числе:  средства местного бюджета – 11595,27 тыс. рублей |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Применение информационных и коммуникационных технологий имеет решающее значение для повышения эффективности государственного и муниципального управления. Важным результатом внедрения информационных технологий является сокращение сроков и повышение качества решения органами местного самоуправлении аналитических и прогнозных задач экономического и социального развития на основе внедрения электронного документооборота и формирования совместно используемых информационных ресурсов, а также создание правовых, организационных и технологических условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение информации, расширения спектра и повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.

**2. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем**

В структуре администрации Каргопольского муниципального округа (далее – администрации) работают три специалиста в области информационных технологий.

В настоящее время частично удовлетворены первичные потребности ОМС в средствах вычислительной техники, созданы локальные компьютерные сети, имеющие доступ к сети Интернет. Насыщение органов власти средствами информатизации, их распространение в бизнес-структурах и среди населения дало толчок процессам перевода традиционных отношений между гражданами и органами власти в электронную форму.

Одним из элементов повышения прозрачности муниципального управления является появление официальных интернет-порталов. В администрации создан официальный сайт, на котором представлена информация для жителей округа. Существующий сегодня официальный сайт муниципального округа выполняет преимущественно информационную функцию и в настоящее время имеет небольшое количество инструментов интерактивного взаимодействия с населением и бизнесом. Для его развития необходимы дополнительные финансовые вложения.

Вместе с тем внедрение информационных и коммуникационных технологий неотъемлемо от решения вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности с одной стороны и исполнением требований действующего законодательства с другой стороны.

Использование несертифицированного и нелицензионного общесистемного и специализированного программного обеспечения снижает общий уровень защищенности информации, увеличивает вероятность непредсказуемых технологических потерь информации, что, в свою очередь, приводит   
к незапланированному расходованию бюджетных средств и иных муниципальных ресурсов на ее восстановление.

Использование нелицензионных копий программного обеспечения снижает эффективность, надежность и безопасность информационных систем муниципального округа, увеличивает риск потери данных.

Для наиболее эффективного решения вопроса о лицензировании программных продуктов необходимо объединить потребности в программном обеспечении в единую заявку для получения возможности воспользоваться лучшими ценовыми категориями, скидками и специальными условиями и использовать средства местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, преимуществами программно-целевого метода в данном случае являются:

- использование программных продуктов на всех компьютерах органа местного самоуправления в целом без привязки к тем или иным подразделениям, с различными системными требованиями, но с единой архитектурой и идеологией администрирования, для сокращения издержек на эксплуатацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- возможность приобретения лицензий на программные продукты для новых компьютеров и серверов в течение продолжительного периода времени (например, консолидировано один раз в год, а не в момент начала использования программных продуктов на этих компьютерах и серверах);

- обеспечение фиксации цен на лицензии в течение продолжительного периода времени, как минимум в течение трех лет, для долгосрочного планирования бюджетных средств.

- возможность централизованного приобретения с получением дополнительных ценовых скидок за стандартизацию и объем приобретаемых лицензий;

- корректные обновления, бесперебойность эксплуатации, полный спектр функциональных возможностей.

Важнейшей задачей развития информационных технологий является обеспечение доступа населения к информационным технологиям и муниципальным услугам в электронном виде. Для этого принимаются меры   
 по развитию инфраструктуры доступа к сети Интернет и другим информационным ресурсам.

Анализ текущего уровня информатизации и основных направлений использования информационных технологий позволяет выявить ряд ключевых проблем и недостатков:

- недостаточная законодательная и нормативная база регулирования процессов информатизации;

- недостаточное количество прикладных информационных систем, обеспечивающих приоритетные информационные потребности органов местного самоуправления;

- незначительное количество муниципальных услуг, оказываемых населению с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;

- неразвитость инфраструктуры телекоммуникаций органов местного самоуправления (малое количество скоростных каналов передачи данных), отсутствие оперативного информационного обмена и оперативного доступа   
к совместно используемым информационным ресурсам;

- недостаточный уровень обеспечения информационной и технической безопасности функционирующих информационных систем;

- недостаточный объем финансовых ресурсов, выделяемых   
на использование информационных технологий.

Решение обозначенных проблем требует применения программно-целевых методов.

Использование программно-целевых методов позволит:

- обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из местного бюджета,   
на решение задач по развитию и использованию информационных и коммуникационных технологий;

- повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и внедрение информационных и коммуникационных технологий;

- обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования информационных и коммуникационных технологий.

**3. Механизм реализации программы**

Реализация перечня мероприятий программы осуществляется отделом информационных технологий администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Финансовым управлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области, Управлением образования администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области.

Ответственный исполнитель Программы – отдел информационных технологий администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области - осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Цифровое развитие Каргопольского муниципального

округа Архангельской области на 2021-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей** | | | |
| **Прогнозный 2021 год** | **Прогнозный 2022 год** | **Прогнозный 2023 год** | **Прогнозный 2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением | | | | | |
| Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Ед. | 190 | 230 | 240 | 250 |
| Задача 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления Каргопольского муниципального округа | | | | | |
| Количество приобретенных современных АРМ | Ед. | 19 | 15 | 15 | 10 |
| Задача 3. Обеспечение технической и информационной защиты информации | | | | | |
| Доля приобретаемого и используемого органами местного самоуправления Каргопольского округа Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения (нарастающим итогом), % | % | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Задача 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета | | | | | |
| Эксплуатация и техническое сопровождение действующих ПП по ведению бюджетного учета и исполнению бюджета | да/нет | да | да | да | да |
| Задача 5. Развитие Цифрового муниципального управления | | | | | |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, (нарастающим итогом) | % | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, (нарастающим итогом) | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 6. Подготовка Кадров для цифровой экономики | | | | | |
| Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Чел. | 2 | 3 | 4 | 5 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество публикаций о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | Абсолютный показатель | Статистические данные с официального сайта www.kargopolland.ru |
| Количество приобретенных современных АРМ | Абсолютный показатель | Информация от отдела бухгалтерского учета |
| Доля приобретаемого и используемого органами местного самоуправления Каргопольского округа Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения | (Затраты\_на\_приобретение\_отечественного\_ПО/Затраты\_на\_приобретение\_ПО\_всего)\*100 | Информация от отдела бухгалтерского учета |
| Эксплуатация и техническое сопровождение действующих ПП по ведению бюджетного учета и исполнению бюджета | Абсолютные показатель | Наличие соответствующих контрактов, договоров |
| Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | (Количество\_обращений\_в\_электронном\_виде/Количество\_обращений\_всего)\*100 | Статистические данные организационного отдела |
| Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | (Количество\_обработанных\_документов\_с\_помощью\_ИС\_юридически\_значимого\_документооборота/Количество\_обработанных\_документов\_всего)\*100 | Статистические данные организационного отдела |
| Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Абсолютный показатель | Количество сертификатов, полученных в результате повышения квалификации |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Цифровое развитие Каргопольского

муниципального округа Архангельской

области на 2021-2024 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования – всего | В том числе | | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по Программе | 11595,27 | 3770,73 | 3100,04 | 4724,5 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 11595,27 | 3770,73 | 3100,04 | 4724,5 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

««Цифровое развитие Каргопольского

муниципального округа Архангельской

области на 2021-2024 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Источники финансирования** | **Объемы финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | | | **Ожидаемые результаты реализации мероприятия** |
| **Всего** | **2021год** | **2022год** | **2023год** | **2024 год** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. Совершенствование технических условий информационного взаимодействия с населением | | | | | | | | |
| 1. 1. Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 28,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | Размещение информации на сайте о деятельности ОМС, увеличение количества посещений сайта, до 250 000 обращений к 2024 году |
| 2. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры в органах местного самоуправления Каргопольского муниципального округа | | | | | | | | |
| 2.1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет использования современной оргтехники | Отдел информационных технологий;  Финансовое управление;  Управление образования | местный бюджет | 2887,39 | 1292,6 | 534,44 | 1060,35 | 0 | 100% оснащенности сотрудников современным оборудованием |
| 2.2.Обеспечение органов местного самоуправления СПС | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 1735,4 | 520,73 | 545,47 | 669,20 | 0 | Повышение юридической грамотности сотрудников |
| 2.3. Обеспечение перехода органов местного самоуправления на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 2173,73 | 266,4 | 921,45 | 985,88 | 0 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде |
| 3. Обеспечение технической и информационной защиты информации | | | | | | | | |
| 3.1. Обеспечение технической защиты информации | Отдел информационных технологий; | местный бюджет | 1825,68 | 550,0 | 276,00 | 999,68 | 0 | Повышение уровня защищенности информации |
| 3.2.Приобретение и использование органами местного самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 323,2 | 323,2 | 0 | 0 | 0 | Обеспечен переход 75 % автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления Каргопольского округа Архангельской области на использование отечественной операционной системы |
| 4. Автоматизация этапов бюджетного процесса и ведения бюджетного учета | | | | | | | | |
| 4.1. Автоматизация бюджетного процесса в Каргопольском муниципальном округе | Отдел информационных технологий;  Финансовое управление;  Управление образования | местный бюджет | 2621,87 | 809,8 | 812,68 | 999,39 | 0 | Использование современных технологических решений в рамках планирования и исполнения бюджета, формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности |
| 5. Развитие цифрового муниципального управления | | | | | | | | |
| 5.1. Для оказания услуги по взаимодействию граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде: - подготовлено материально техническое (кадровое) обеспечение; - утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги. | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено электронное взаимодействие граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами на территории Каргопольского округа Архангельской области |
| 5.2. Внедрение в деятельность органов местного самоуправления межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях. | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории Каргопольского округа Архангельской области внедрен в деятельность органов местного самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях |
| 6. Подготовка кадров для цифровой экономики | | | | | | | | |
| 6.1. Увеличение количества специалистов органов местного самоуправления, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Отдел информационных технологий | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное обучение по 1 (одному) специалисту. В результате обучено 4 (четыре) специалиста муниципалитета. |
| **Всего по программе «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»** |  | **Итого:** | 11595,27 | 3770,73 | 3100,04 | 4724,5 | 0 |  |
| **В том числе: местный бюджет** | 11595,27 | 3770,73 | 3100,04 | 4724,5 | 0 |  |