Приложение № 1

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа Архангельской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2025 годы»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа

Архангельской области на 2021- 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | |
| Базовый 2019 год | Оценочный 2020 год | Прогнозные | | | | |
| 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа | | | | | | | | |
| Количество установленных дополнительных светильников уличного освещения | шт. | 57 | 14 | 492 | 663 | 25 | 8 | 5 |
| Количество светильников уличного освещения заменённых на энергосберегающие | шт. | 10 | 3 | 708 | 567 | 10 | 15 | 5 |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа | | | | | | | | |
| Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству, субботников | куб. м | 347 | 550 | 1400 | 252 | 860 | 670 | 700 |
| Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | чел | 700 | 750 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 |
| Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения | | | | | | | | |
| Количество убранных аварийных и старых деревьев | шт. | 80 | 23 | 0 | 42 | 5 | 5 | 5 |
| Площадь территорий, освобожденных, от борщевика Сосновского | га | 0,09 | 0,08 | 0,5 | 8,2 | 2,5 | 5 | 5,5 |
| Задача 4. Обустройство мест отдыха населения | | | | | | | | |
| Количество приобретённых светодиодных гирлянд | шт. | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| Установка дополнительных светильников уличного освещения | Количество светильников установленных в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы». | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Количество установленных энергосберегающих светильников | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству, субботников | Объем мусора, собранного в период проведения двухмесячника по благоустройству, субботников | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии |
| Количество убранных аварийных и старых деревьев | Количество убранных аварийных и старых деревьев | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Площадь городских территорий освобожденных от борщевика Сосновского | Площадь городских территорий освобожденных от борщевика Сосновского | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |
| Количество приобретённых светодиодных гирлянд | Количество приобретённых светодиодных гирлянд | Информация отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии; подрядчиков, определяемых на конкурсной основе |