Приложение № 3

к постановлению администрации

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа

Архангельской области на 2021- 2025 годы»

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа

Архангельской области на 2021- 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа** | | | | | | | | | |
| 1.1. Содержание общественных территорий | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **21986,5** | **3424,4** | **3595,8** | **4783,3** | **5301,0** | **4882,0** | Поддержание эстетического состояния общественных территорий округа, круглогодичное обеспечение надлежащего содержания территорий |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 21986,5 | 3424,4 | 3595,8 | 4783,3 | 5301,0 | 4882,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Освещение территории округа в темное время суток | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **34795,0** | **6750,6** | **7925,7** | **7547,4** | **6900,0** | **5671,3** | Своевременная оплата электрической энергии по уличному освещению |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 34795,0 | 6750,6 | 7925,7 | 7547,4 | 6900,0 | 5671,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Выполнение работ по обслуживанию объектов уличного освещения | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **19001,9** | **2000,0** | **2786,5** | **3254,2** | **5961,2** | **5000,0** | Содержание в исправном состоянии объектов уличного освещения, не менее 909 исправных светильников |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19001,9 | 2000,0 | 2786,5 | 3254,2 | 5961,2 | 5000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.Модернизация и капитальный ремонт систем наружного освещения | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **24785,7** | **15337,0** | **9448,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие 1275 шт за период действия Программы Установка не менее 1155 светильников уличного освещения |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 24745,7 | 15297,0 | 9448,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Содержание мест захоронений | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **4079,4** | **600,0** | **837,9** | **844,5** | **797,0** | **1000,0** | Обеспечение содержания мест захоронений согласно требованиям Правил благоустройства |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4079,4 | 600,0 | 837,9 | 844,5 | 797,0 | 1000,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа** | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **1654,0** | **770,0** | **164,0** | **200,0** | **220,0** | **300,0** | Привлечение граждан и организаций к уборке территорий в рамках проведения двухмесячника по благоустройству и субботников. Соблюдение чистоты и порядка на территории округа, улучшение эстетического состояния территории округа |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1654,0 | 770,0 | 164,0 | 200,0 | 220,0 | 300,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Проведение конкурсов по благоустройству | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **399,0** | **100,0** | **98,0** | **60,0** | **21,0** | **120,0** | Привитие жителям любви и уважения к населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории округа, проведение не менее 2 конкурсов ежегодно |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 399,0 | 100,0 | 98,0 | 60,0 | 21,0 | 120,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения** | | | | | | | | | |
| 3.1. Уборка аварийных и старых деревьев | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **1176,4** | **300,0** | **216,0** | **140,0** | **220,4** | **300,0** | Ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных падением аварийных и старых деревьев несущих угрозу жизни и здоровью граждан, нанесения вреда имуществу, зданиям, сооружениям |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1176,4 | 300,0 | 216,0 | 140,0 | 220,4 | 300,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **1220,4** | **105,0** | **189,5** | **140,0** | **435,9** | **350,0** | Освобождение территорий округа от борщевика Сосновского на площади не менее 0,05 га ежегодно |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1220,4 | 105,0 | 189,5 | 140,0 | 435,9 | 350,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Проведение акарицидной обработки | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **370,0** | **60,0** | **60,0** | **75,0** | **85,0** | **90,0** | Профилактика причин появления и дальнейшего распространения клещей |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 370,0 | 60,0 | 60,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Обустройство мест отдыха населения** | | | | | | | | | |
| 4.1. Праздничное оформление общественных территорий | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **125,0** | **58,0** | **42,0** | **25,0** | **0,0** | **0,0** | Создание праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 125,0 | 58,0 | 42,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Благоустройство общественных территорий (устройство тротуаров по ул. Куприянова в г. Каргополь по решению суда) | Отдел дорожной деятельности, благоустройства и экологии, физические и юридические лица, подрядчики, определяемые на конкурсной основе | итого: | **4102,8** | **0,0** | **4095,8** | **7,0** | **0,0** | **0,0** | Благоустройство общественных территорий |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4095,8 | 0,0 | 4095,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по муниципальной программе** | | итого: | **113696,1** | **29505,0** | **29459,9** | **17076,4** | **19941,5** | **17713,3** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 28841,5 | 15297,0 | 13544,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный  бюджет | 84854,6 | 14208,0 | 15915,4 | 17076,4 | 19941,5 | 17713,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |