УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Каргопольского муниципального округа

Архангельской области

от « » 2024 г. №\_\_\_\_

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 2023 год**

(далее – сводный годовой Доклад)

В течение 2023 года на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области осуществлялась реализация **20 (Двадцати)** муниципальных программ по следующим направлениям:

- образование – 1 программа;

- муниципальное развитие и социальная сфера (развитие малого и среднего предпринимательства, развитие местного самоуправления, цифровое развитие, социальная поддержка граждан, развитие архивного дела, укрепление общественного здоровья) – 6 программ;

- развитие инфраструктуры – 5 программ;

- строительство и обеспечение жильем – 2 программы;

- агропромышленный комплекс – 1 программа;

- молодежная политика и спорт, культура, туризм – 2 программы;

- безопасность – 3 программы.

Сведения о финансировании муниципальных программ

**Плановый объем финансирования** программ из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составил – 1 529 520,7 тыс. рублей, что на 3 531,6 тыс. рублей больше планового показателя 2022 года.

**Фактический объем финансирования** составил – 1 505 500,0 тыс. рублей, что на 14 781,3 тыс. рублей больше, чем в 2022 году, в том числе за счет средств местного бюджета кассовый расход составил – 492 718,8 тыс. рублей, или на 102 634,2 тыс. рублей больше показателя 2022 года.

На реализацию программных мероприятий привлечены бюджетные средства (кассовое исполнение) федерального бюджета в размере – 271 713,2 тыс. рублей (-56 041,1 тыс. рублей к 2022г.) (освоение: 100%); средства Фонда развития территорий – 23 187,8 тыс. рублей (-23 437,2 тыс. рублей к 2022г.) (освоение 76,0%), областного бюджета – 515 821,2 тыс. рублей (-24 024,3 тыс. рублей к 2022г.) (освоение: 99,7%) и за счет внебюджетных источников – 202 059,0 тыс. рублей (исполнение плана 100%).


*Объем финансовых средств, направленных на реализацию программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 2023 год*

(тыс. рублей)

| Наименование бюджета | Предусмотрено планами муниципальных программ | Фактически направлено (кассовое исполнение) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 529 520,7 | 1 505 500,0 | 98,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| местный бюджет | 507 721,5 | 492 718,8 | 97,0 |
| областной бюджет | 517 458,5 | 515 821,2 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 271 713,2 | 271 713,2 | 100,0 |
| Фонд развития территорий | 30 503,8 | 23 187,8 | 76,0 |
| внебюджетные источники | 202 123,7 | 202 059,0 | 100,0 |


***Структура кассового исполнения муниципальных программ за 2023 год***

***по источникам финансирования***



***Структура кассового исполнения муниципальных программ за 2023 год***

***по направлениям финансирования***



Результаты финансирования муниципальных программ Каргопольского муниципального округа за 2023 год приведены в **приложении № 1** к настоящему сводному годовому Докладу.

**Реализация мероприятий и выполнение целевых показателей**

**муниципальных программ Каргопольского муниципального округа**

**в 2023 году**

1. ***Муниципальная программа***

***«Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского***

***муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» созданы условия для обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального округа.

1. Производство молока в хозяйствах за 2023 год составило 5167,2 тн, удой на 1 фуражную корову – 6119 кг, реализовано молока – 4581,7 тн, получены субсидии из федерального и областного бюджетов.

2. Развитие племенного животноводства – приобретение сельхозпредприятиями семени быков - улучшателей – 3670 доз, получены субсидии областного бюджета.

3.1. Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – приобретение семян кормовых культур (многолетние и однолетние травы): ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» - 148 тн, ИП Буркова Т.Н. – 55,35 тн, К(Ф)Х Стукалов И.А. – 2,74 тн, получены субсидии из федерального и областного бюджетов.

3.2. Мероприятия по коренному улучшению земель – несвязанная поддержка в области растениеводства на 1 га посева однолетних трав, многолетних трав прошлых лет: ИП Буркова Т.Н. – 2230 га, ООО «Агрохолдинг «Каргопольский» - 2125 га, ООО «Кречетово» - 870 га, приобретено минеральных удобрений: К(Ф)Х Пошляков Д.В. - 6 тн, ООО «Кречетово» - 20 тн, ИП Буркова Т.Н. – 68 тн, получены субсидии из федерального и областного бюджетов, также в 2023 году сельхозпредприятия получили субсидии из областного бюджета на приобретение сельхозтехники и оборудования в размере 6,65 млн. рублей (13 ед.).

4.1. Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК округа – ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, предприятиям и работникам агропромышленного комплекса были вручены Почетные грамоты, Благодарности и подарки (сертификаты).

4.2. Организация выставок, ярмарок, конкурсов – участие МБУК «Центр народных ремесел «Берегиня», Каргопольское РайПО, ИП Питухин А.Н., ИП Карлова Е.В., ИП Щиллаев А.М. в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельск.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 225815,5 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 10268,9 тыс. рублей (100%), областного бюджета – 21075,0 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 95,2 тыс. рублей (100%), внебюджетные источники – 194376,4 тыс. рублей (100%).

Программа признана **высокоэффективной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 97,2%**.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области***

***на 2021-2025 годы»***

В рамках программы предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Заявлений на 2023 год от граждан не поступало, субсидия на приобретение (строительство) жилья в сельской местности не предоставлялась.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий» запланирован проект по благоустройству общественной территории «Уголок отдыха» на земельном участке, расположенном между домами № 4 и № 5 на ул. Школьная в п. Пригородный. В 2023 году выполнен второй этап проекта − устройство игровой зоны, в размере 1633,5 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» в 2023 году по мероприятию «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» запланирован проект по капитальному ремонту МОУ «Лекшмозерская общеобразовательная школа» в д. Морщихинская. В 2023 году выполнена разработка проектной документации для данного проекта, в размере 2257,3 тыс. рублей.

Всего освоено финансовых средств в рамках программы – 4489,9 тыс. рублей (исполнение 96,3%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1120,6 тыс. рублей (100%), областного бюджета – 1792,3 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 1577,0 тыс. рублей (90,0%).

Эффективность программы признана **удовлетворительной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 75,9%,** не исполнены 4 целевых показателя и 2 мероприятия, предусмотренных программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная* *программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»***

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Каргопольского муниципального округа № 46 от 19 января 2021 года.

В администрации Каргопольского муниципального округа в управлении экономики функционирует информационно-консультативный опорный пункт. В 2023 году за консультационной и информационной помощью обратилось 13 субъектов малого и среднего бизнеса. Консультации оказывались по мерам поддержки предпринимателям, социальному контракту, аренде помещения, поддержки по строительству магазина, получение ЭЦП и уплате налогов через личный кабинет. На все обращения даны пояснения и предоставлена необходимая информация.

Ежемесячно в каждую первую среду месяца проводится оказание консультаций по вопросам организации действенной помощи в разработке и продвижении бизнес – проектов совместно со специалистом АНО АО «Агентства регионального развития» Бурковой Ю.А.

Информационная поддержка субъектов МСП проводится в форме размещения информации на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа в Интернете - [www.kargopolland.ru](http://www.kargopolland.ru) (раздел для предпринимателей - <http://kargopolland.ru/regime/economics/2>) и в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/public172130191>, адресной рассылки информации. Направлено для размещения 109 информационных публикаций для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Имущественная поддержка предоставляется управлением по имущественным отношениям, ЖКХ и транспорту. Для поддержки МСП муниципального округа утвержден Перечень муниципального имущества, в том числе земельных участков, для предоставления субъектам МСП и самозанятым, установлены льготы при расчете арендной платы при предоставлении в аренду объектов, включенных в данный Перечень.

Раздел по имущественной поддержке размещен на официальном сайте округа <http://www.kargopolland.ru/r_munim_izemres/imuschestvenna_podderzhka_subektov_malogo_i_srednegopredprinimatelstva/imuschestvo_dlja_biznesa/informacija_o_lgotah>.

Перечень объектов также размещен на сайте округа и ежегодно дополняется и актуализируется.

http://www.kargopolland.ru/r\_munim\_izemres/imuschestvenna\_podderzhka\_subektov\_malogo\_i\_srednegopredprinimatelstva/imuschestvo\_dlja\_biznesa/perechen\_imuschestva\_dlja\_msp

В 2023 году Перечень имущества для предоставления МСП, самозанятым дополнен двумя объектами недвижимости, в том числе одним земельным участком. Заключен договор аренды на один объект из Перечня, в условиях которого предусмотрена льготная арендная плата. Арендная плата за муниципальное имущество определяется в соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности. Льгота по арендной плате для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан выражается в уменьшающем проценте от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении договора аренды.

Для субъектов МСП представлены инвестиционные площадки, перечень которых размещен на официальном сайте Каргопольского округа <http://www.kargopolland.ru/invest/ploschadki>.

Управлением экономики проведены 2 семинара и 3 Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательской деятельности на территории Каргопольского муниципального округа по вопросам:

- меры поддержки самозанятым и СМСП на территории Архангельской области (Бизнес – десант);

- самозанятость и социальный контракт;

- изменения в налоговом законодательстве, переход на единый налоговый счет;

- маркировка рекламы, эквайринг, мобильная касса, маркировка товаров;

- меры поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и муниципальном уровнях

В семинарах приняли участие 28 человек и в Советах 34 человека. В конце каждого мероприятия проведены индивидуальные консультации по интересующим вопросам.

В декабре 2023 года проведен смотр-конкурс «Новогоднее настроение» среди предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания на лучшее внутреннее новогоднее оформление. Всего на участие в конкурсе подано 15 заявок, из них: предприятия розничной торговли - 8 ед, общественного питания - 4 ед, бытового обслуживания - 3 ед. Победителем в номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта общественного питания» признан ИП Шутов Н.И. кафе «Малиновка», победителем в номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта торговли» признано ПО «Каргопольское» (магазин «Пайщик»), победителем в номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление объекта бытового обслуживания» признаны Карпунина В.С. и Моськина Т.Н. (парикмахерская). Победители награждены дипломами за участие в конкурсе и призами, все остальные участники получили дипломы за участие в конкурсе.

Ведение торгового реестра Архангельской области по Каргопольскому округу по оптово-розничной торговле осуществляется специалистами управления экономики администрации за счет областной субвенции в размере – 35,0 тыс. рублей. Областные денежные средства в 2023 году освоены в полном объеме.

Всего освоено финансовых средств в рамках программы – 39,8 тыс. рублей (исполнение 44,3%), в том числе за счет средств областного бюджета – 35,0 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 4,8 тыс. рублей (8,8%)

Эффективность программы признана **удовлетворительной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 78,9%,** не достигнут 1 целевой показатель, не выполнены 2 мероприятия, не в полном объеме освоено финансирование, предусмотренное программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа***

***Архангельской области на 2021-2024 годы»***

*Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сферы культуры»*

В отчётном периоде в рамках подпрограммы из запланированных 75 мероприятий выполнено 69 мероприятий разного уровня, целевой направленности и форм:

Наиболее значимые культурные мероприятия:

1. строительство Печниковского сельского дома культуры (в рамках национального проекта «Культура»),
2. приобретение специализированного транспорта для учреждений культуры (автоклуб),
3. фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны-2023»,

4. праздник народных мастеров России «Мастера и подмастерья»,

5. первый православно-патриотический фестиваль «Град Благословенный»,

6. Всероссийский фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань».

Состоялись межрайонные и районные фестивали и конкурсы:

- 22 февраля «Пою тебе, солдат» фестиваль солдатской песни в Печниковском СДК, участников – 79, зрителей – 123,

- 22 февраля «Да не прервётся наша память» смотр военно-патриотической песни в Ухотском СДК, участников – 77, зрителей – 108,

- 23 февраля «В том кургане похоронена война…» фестиваль патриотической песни между организациями и учреждениями д. Тихманьги, участников – 28, зрителей – 68,

- 6-9 апреля «Театральные встречи» XVII областной фестиваль народных театров и театральных коллективов, участников – 128, зрителей – 2868,

- 14-15 апреля районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Звени, родник талантов юных», участников – 75, зрителей – 350,

- 30 апреля районный конкурс самодеятельных танцевальных коллективов «Танцевальная карусель», участников – 135, зрителей – 202,

- 5 мая Международный фестиваль «Олонецкие встречи «К сердцу Севера: от Ладоги до Онеги», участников – 50, зрителей – 300,

- 7 мая «Слава тебе, солдат!» открытый районный фестиваль военной и солдатской песни, участников – 50, зрителей – 280,

- 21 мая «В мире сказок и легенд. Русь многоликая» IV открытый межрайонный фестиваль-конкурс костюма, участников – 60, зрителей – 280,

- 18 июня «Семейный круг» районный фестиваль семейного творчества в Ухотском СДК, участников – 62, зрителей – 110,

- 16 июля «Деревня – сердце России» районный фестиваль вокальных коллективов (Печниковский СДК), участников – 96, зрителей – 66,

- 30 июля «Молодежь рулит!» районный фестиваль творчества сельской молодежи (д.Тихманьга), участников – 56, зрителей – 204,

- 30 июля «Баранье воскресенье» эко – гастрономический фестиваль, участников – 162, зрителей – 3540,

- 19 августа «ДЖЕМ – 26 Школьная пора» межрегиональный молодежный рок-фестиваль, участников – 26, зрителей – 1000,

- 26 августа «Доверие» - 20 лет вместе» межрайонный фестиваль художественной самодеятельности, участников – 80, зрителей – 500,

- 1 октября «Золотой листопад» районный фестиваль творчества пожилых людей, участников –100, зрителей –300,

- 29 октября «Возраст танцам не помеха» районный фестиваль любительских танцевальных коллективов Усачевском СДК, участников –24, зрителей –56,

- 4 ноября «Пою мое Отечество!» открытый районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных групп, количество коллективов - 18, участников –160, зрителей – 320,

-19 ноября «Женщина года 2023» районный этап областного конкурса, участников – 6, артистов – 40, зрителей –300,

- 1 декабря «Крылья души» районный фестиваль инклюзивного творчества, участников – 49, зрителей – 200,

- с июля – август 2023 года на территории Каргопольского округа прошли праздники деревень.

Финансирование подпрограммы обеспечивается не в полном объеме, поэтому многие мероприятия проводятся за счет средств учреждений, проектной деятельности.

Одно из направлений в работе отдела и учреждений культуры – привлечение финансирования из различных источников посредством участия в конкурсах проектов, грантов, поиск новых партнеров в реализации значимых мероприятий. Так в 2023 году получили поддержку следующие проекты:

- грантовая поддержка проекта «Через всё прошли и победили» (Полуборский СК, областной конкурс проектов «Помни их имена», 109 065 руб.),

- грантовая поддержка проекта «Вокруг света с Крузенштерном: исторический мюзикл» (конкурс проектов на предоставление грантов Губернатора Архангельской области , 676 933 руб.),

- грантовая поддержка проекта «Антистресс-М» (Тихманьгский СДК, областной конкурс социальных инициатив «Люди дела – 2023» ЦСТ «Гарант», 50 000 руб.),

- грантовая поддержка проекта «В спорте все» (Лядинский СК, областной конкурс социальных инициатив «Люди дела – 2023» ЦСТ «Гарант», 54 398 руб.),

- грантовая поддержка проекта «Никто не забыт, ничто не забыто» (Троицкий СК, областной конкурс проектов «Помни их имена», 395 100 руб.),

- грантовая поддержка проекта «Град благословенный» (победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив, 388 000 руб.),

- грантовая поддержка проекта «Поисковик» (Тихмангская СБ, победитель конкурса губернаторских грантов, сумма гранта 311 000 руб.),

- реализация проектов ТОС Каргопольского муниципального округа за счёт средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств:

\* «Сценическая площадка» (Лодыгинский СДК, 63 057 =)

\* «Тепло родному клубу - этап 2» (Троицкий СК, 199 903 =)

\* «Летняя сцена для уличных мероприятий» (Волосовский СК, 101 942 =)

\* «Мы помним! - этап 3» (Озерской СК, 13 000 =)

\* «Северная сказка» (Лядинский СК, 118 000 =)

\*«Деревенские крокодилы» ( Лекшмозерская СБ, 95845=).

В 2023 году муниципальные учреждения культуры активно работали в рамках реализации проекта «Пушкинская карта», так общая сумма покупок по «Пушкинским картам» в муниципальных учреждениях культуры Каргопольского округа составила более 1,4 млн. руб.

В 2023 году в Каргопольском округе функционируют 158 (+ 5 к прошлому году) клубных формирования (в них участников – 1974 чел). Среди них два народных коллектива:

- Народный мужской академический хор (руководитель А.Б. Выдрин),

- Народный театр (режиссер И. Ромшина).

Деятельность Центра народных ремёсел «Берегиня» нацелена на позиционирование Каргополя, как Центра традиционной народной культуры, родины Каргопольской глиняной игрушки. Для гостей города (групп и индивидуальных посетителей) проводились мастер-классы, экскурсии, мероприятия по народной культуре, организовывались и проводились выставки-конкурсы прикладного творчества. В отчётном году продолжил свою работу «Мастеровой дворик», расширяющий возможности Центра в поиске форм и методик адаптации традиционных ремесленных технологий в современную действительность. За 2023 год на мастеровом дворике – проведено 3 ярмарки, 34 игровые программы для детей, которые посетило 704 человека. С целью сохранения традиционных ремесел на сельской территории Каргопольского округа работает мастерская «Кросна» в Ошевенске (ткачество половиков, лоскутное шитье), также в Ошевенске проводятся мастер-классы по традиционным ремеслам.

В здании ЦНР «Берегиня» за 2023 год проведены: конкурс-выставки «Корабельная пристань», «Осенины», «Жили – были валенки», выставка «Дом где живут ремесла», выставки одного мастера: Солдатова Н.Л., Петрова И.Н., Меньшикова Н.Б., Романовская Т.Л.). На базе Школы Бурчевского работает творческая мастерская «Каргопольская глиняная игрушка» - 18 участников. Всего на базе ЦНР «Берегиня» проведено 322 мастер-класса, посетило 3036 чел. В 2023 году двум мастерам ЦНР «Берегиня» (Орлова Т.А., Колчина М.С.) присвоено звание «Мастер народных художественных промыслов Архангельской области».

В 2023 году ДШИ №11 принимала активное участие в областных, межрегиональных конкурсах и выставках:

- выставка-конкурс «Художник-педагог» в рамках XXII Всероссийского конкурса юных художников «Синяя птица» (очный формат): преп. Андреева Ю.В. – 1 место, преп. Плотникова О.В. – участник, 18-19.03.2023, ДШИ № 7 «Гамма», г. Котлас

- преп. Хорошавина Н.А. – лауреат I степени в номинации «Педагоги-концертмейстеры» в Международном конкурсе концертмейстеров «Маэстро» (заочный формат),

- преп. Плотникова О.В. – диплом за лучшую работу в конкурсе творческой мастерской «Чай, кофе, порисуем» в рамках XXII Всероссийского конкурса юных художников «Синяя птица» (очный формат), 18-19.03.2023, ДШИ № 7 «Гамма», г. Котлас,

- 30 мая преподаватели ДШИ № 11 приняли участие в межрайонной конференции преподавателей Няндомского МО «Современная педагогика музыкального и художественного искусства: традиции и инновации**»**. В теоретическом блоке 5 преподавателей выступили с докладами-презентациями, в практическом блоке «Салют, преподаватель!» 5 преподавателей ДШИ продемонстрировали свое исполнительское мастерство на сцене,

- преп. Недосекина С.В. – участник заочной научно-практической конференции в рамках VI международного конкурса «Звездный олимп», 9-10.12.2023, ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича»,

- преп. Жукова Т.Н. – участник I заочной межрегиональной конференции молодых преподавателей ДМШ и ДШИ «Молодые перспективы», ноябрь 2023 г., г. Нижний Новгород,

- творческие коллективы ДШИ № 11 принимали участие в гастрольной деятельности: ансамбль народных инструментов «Коробейники» (рук. Голованов В.Л.), дуэт гармонистов «Парочка-тальяночка» (преп. Жукова Т.Н., Жуков А.А.) в мероприятиях в рамках III межрегионального фестиваля национальных культур «Гармоничная Россия» Красная пристань в г. Архангельске (11-12 июня 2023 г.),

- с 21 по 24 декабря 2023 г. преподаватели ДШИ № 11 Жукова Т.Н., Жуков А.А. и учащийся Жуков Денис приняли участие в составе делегации Архангельской области в экспозиции и мероприятиях в Международной выставке-форуме «Россия», г. Москва,

- с 17 по 19 февраля 2023 года на базе ДШИ в очно-заочном формате прошел VII Региональный конкурс-фестиваль юных исполнителей вокального и инструментального жанра «Музыка в храме муз». В этом году была введена новая номинация «Учитель – ученик», приуроченная к Году педагога и наставника. Конкурс собрал 219 участников, а это 331 учащихся, 102 преподавателя, 30 концертмейстеров из 33 школ России (городов Архангельской области: Каргополь, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Няндома, Мирный, Вельск, Коряжма, Котлас, Пинега, Шенкурск; поселков Коноша, Ерцево, Верхняя Тойма, Красноборск, Савинский, Плесецк, Шангалы, Луковецкий); городов России: Нарьян – Мар, Ярославль, Калуга; республики Карелия (г. Петрозаводск, г. Пудож), Тульской области (г. Щекино), республики Мордовия (с. Атюрьево), Вологодской области (п. Вожегда). Из 219 участников Лауреатами стали 122 участника, что составило 55,7 % от общего количества участников. От ДШИ № 11 приняли участие 36 участников, из них 19 заняли призовые места: 1 – Гран-При, 9 – Лауреатов I степени, 5 – Лауреатов II степени, 4 – Лауреата III степени.

В рамках фестиваля прошли следующие мероприятия:

- Театральное действо для детей «Тот самый Врунгель». Мужской хор Вологодской государственной филармонии им. В.А. Гаврилина;

- Концертная программа «Предчувствие весны» Екатерины Александровны Исаевой, старшего преподавателя струнного отдела Петрозаводской Государственной консерватории им. А.К. Глазунова и Максима Михайловича Таврикова, доцента кафедры фортепиано Петрозаводской Государственной консерватории им. А.К. Глазунова;

- Концертная программа «Песни Родины моей». Мужской хор Вологодской государственной филармонии им. В.А. Гаврилина;

- Концерт участников конкурса-фестиваля «Содружество талантов»;

- Танцевально-игровая программа «Большая перемена» для участников конкурса-фестиваля.

В 2023 году Каргопольской ЦБС рамках субсидии на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Архангельской области приобретено 1671 экз. печатных изданий и 106 комплектов периодических изданий. В этом году создано 1473 записи, объем электронного каталога составил 25344 записей. Библиотеками Каргопольской ЦБС проведено 128 мероприятий, посвященных литературным, юбилейным и памятным датам, 47 мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской битвы и памятной дате снятия блокады Ленинграда, 109 мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, 29 мероприятий к Году педагога и наставника, 16 мероприятий, посвященных Дню героев Отечества.

Каргопольская ЦБС совместно с краеведом С.С. Рягузовым издала и презентовала читателям книгу «Чтобы помнили… Забытые краеведы Каргополья».

МБУК «Каргопольская ЦБС» является организатором конкурса «Хранители истории» в рамках проекта «Иллюзия «Старого города». Перекресток времен». В конкурсе одержали победу жители 3 домов в историческом центре города МКД Акулова, д.13, ИЖД Красноармейская, д.33, ИЖД Онежская, д.6), жители планируют направить полученные средства (по 100,0 тыс. рублей) на ремонт кровли, покраску дома, замену электропроводки, восстановление исторического облика домов.

С целью улучшения доступности библиотек приобретено и установлено специальное оборудование для посетителей с ОВЗ в центральной библиотеке, а также отремонтированы печи в Лекшмоборовской, Троицкой и Хотеновской библиотеках, электроосвещение в Волосовской и Нокольской библиотеках.

*Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сферы туризма»*

Наиболее значимые для муниципального округа туристские события, реализованные в 2023 году:

1. Представители сферы туризма, учреждения культуры, НКО прошли обучение муниципальной команды «Акселератор проектной деятельности в сфере туризма и гостеприимства для малых городов. Каргополь и Азов стали победителями Акселератора по итогам очной защиты проектов и станут экспонентами Международной туристической выставки «Интурмаркет» 2024, где смогут презентовать реализованный проект в рамках деловой программы федеральной отраслевой выставки;

2. Открытие музея «Сделано в СССР»;

3. Открытие нового гостевого дома «Центральный» в г. Каргополе.

С целью продвижения турпродукта, создания единой туристской базы, индивидуальной работы с въезжающими и выезжающими туристами, а также более тесного взаимодействия с туроператорами на базе МБУК «ЦНР «Берегиня» функционирует ТИЦ «Каргополь». Функционирует сайт ТИЦ (kargopoltic.ru), группы в соцсетях (VK и TV) с названием «Туристско - информационный центр Каргополь», где ежедневно обновляется информация о мероприятиях, проводимых на территории муниципального округа.

В течение года Каргопольским ТИЦ ведется разработка и издание буклетов с информацией об учреждениях и предприятиях, задействованных в сфере туризма. В печатной продукции, на сайте ТИЦ «Каргополь» и в соцсетях представлена информация относительно предлагаемых услуг, турпродуктов и разработанных маршрутов туристических компаний. В 2023 году приобретены «Радиогид» на 20 человек для проведения экскурсий за счет средств МБУК «ЦНР «Берегиня».

С целью развития международных и межрегиональных связей в сфере туризма были проведены следующие мероприятия:

- заместитель главы Каргопольского муниципального округа по социальной сфере приняла участие в парламентском форуме тема «Культурное наследие – основа межнационального взаимопонимания народов России» (Дагестан) на секции «Развитие исторических поселений в контексте решения задач по сохранению этнокультурного достояния народов России»,

- заместитель главы Каргопольского муниципального округа по социальной сфере приняла участие в VII общероссийском форуме стратегического развития «Города России 2030: НОВЫЕ РУБЕЖИ» с 16-17 ноября 2023 года в Екатеринбурге с докладом «Каргополь: синхронизация стратегии развития туризма и стратегии развития общественных пространств»,

- г. Таруса Калужской области очная защита проектов в рамках Акселератора малых туристических городов «Мастерская проектной деятельности»,

- г. Москва III Российский туристический форум «Путешествуй!»,

- мастера ЦНР «Берегиня» приняли участие в составе делегации Архангельской области в открытии Международной выставки «Россия», г. Москва ВДНХ. Представляли Каргопольскую глиняную игрушку и проводили мастер-классы по лепке и росписи Каргопольской глиняной игрушки,

- окружной этап Всероссийской туристической премии «Маршрут года» по Северо-Западному и Центральному федеральным округам. Cпециальный дипломом «За сохранение культурно-исторических традиций малых городов» в номинации «Лучший маршрут выходного дня» Ошевенский свадебный обряд «После венца» Центра народных ремесел «Берегиня».

В сентябре 2023 года делегация г. Каргополя приняла участие в мероприятиях Маргаритинской ярмарки. Были представлены: изделия народных промыслов и ремесел мастерами ЦНР «Берегиня», проведены мастер-классы по лепке глиняной игрушке.

На базе МБУК «ЦНР «Берегиня» функционирует «Мастеровой дворик». На дворике под открытым небом проходят выставки-ярмарки как заслуженных мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, так и начинающих. На данной площадке каждый житель и гость города может получить азы многих видов ремесел. Для всех желающих проводятся индивидуальные и групповые мастер-классы. В зимнее время проходят традиционные народные игры и забавы.

В 2023 году состоялось 2 заседания Координационного Совета по туризму, обсуждались вопросы и проблемы, возникающие при работе с туристами, возможные пути их решения. Обсуждались вопросы по улучшению качества оказываемых услуг, об основных запросах современного туриста, о совместном участии в федеральных туристских мероприятиях.

С целью развития автомобильного туризма на территорий г. Каргополя изготовлены 5 знаков туристической навигации и 2 карты с достопримечательностями города.

По результатам 2023 года Каргопольский округ посетило 11 982 туриста (+ 2449 к прошлому году), 24027 экскурсантов (+ 587 к прошлому году).

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 169962,4 тыс. рублей (исполнение 99,96%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 37581,9 тыс. рублей (100%), областного бюджета – 14919,7 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 117460,8 тыс. рублей (99,9%).

Программа признана **высокоэффективной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 97,6%.**

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа***

***на 2021-2024 годы»***

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы» начала свое действие в 2021 году.

Численность молодежи (от 14 до 35 лет) в Каргопольском округе - 2973 человек, что составляет 20,1 процент от общей численности населения округа.

*Реализация мероприятий подпрограммы «Молодёжь Каргополья»*

Администрация Каргопольского муниципального округа приняла участие в областном конкурсе по выделению субсидии из областного бюджета и получила 703,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области. В рамках реализации мероприятия трудоустроены 47 несовершеннолетних, создано 78 рабочих мест.

На территории Каргопольского округа открылось местное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» (РДДМ), на базах бюджетных учреждений открыты 17 первичных отделений РДДМ.

С 2018 года поддерживается деятельность зонального центра «Патриот». В рамках подпрограммы в 2023 году выделены в 473,6 тыс.руб. на оплату коммунальных услуг по зданию по ул. Ленина, 35 в г. Каргополе, где размещается зональный центр. Руководитель зонального патриотического центра Батова Г.А. заняла 3 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию и 3 место в номинации «Лучший руководитель военно-патриотического клуба».

Библиотекарь Тихманьгской библиотеки реализовала проект патриотической направленности «Поисковик. Тихманьга» на средства гранта, полученного в конкурсе губернаторских грантов (311,0 тыс.руб). При библиотеке действует поисковый отряд, который в этом году дважды выезжал в поисковые экспедиции в Белоруссию и Карелию в составе православного поискового отряда «Дружина», в ходе экспедиций были подняты останки 26 бойцов.

В 2022 году в Каргопольском округе открылся филиал Ресурсного центра добровольчества Архангельской области, руководитель С.А. Пономарёва. В 2023 году Ресурсным центром были проведены следующие мероприятия: Весенняя и Осенняя неделя добра, школа добровольчества, форум добровольчества «PROДОБРО», конкурс «Волонтер Каргополья». По состоянию на 31 декабря 2023г. в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечено 332 человека в возрасте от 10 до 70 лет. Волонтеры осуществляют работу по привлечению молодежи к здоровому образу жизни и формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. Также добровольцы оказывают существенную помощь в организации и проведении различных спортивных и культурно-массовых мероприятий. С их помощью были организованы и проведены акции «Лыжня России», «Кросс Нации», экологические акции, акции по благоустройству и т.д.

Грачева Е.Б. – руководитель «волонтёрского клуба 50+» заняла 1 место в региональном этапе международной премии «Мы вместе» (номинация «Страна возможностей»- категория «Волонтеры»).

Впервые в 2023 году в Каргополе состоялся областной молодежный форум «Развитие Поморья: Наследие Севера – ремесло, технологии и дизайн», в котором приняли участие более 50 человек; окружной добровольческий форум «PROДобро» - 60 человек.

На решение задачи по гражд**а**нско-патриотическому воспитанию, формированию духовно-нравственных ценностей молодежи, содействию самоорганизации молодежи направлены следующие мероприятия программы: муниципальный этап военно-спортивной эстафеты "Внуки Маргелова", он-лайн и офлайн мероприятия к 9 мая, 22 июня, Дню неизвестного солдата, Дню героев Отечества, памятным страницам нашей истории онлайн; акции «Бессмертный полк», «Свеча Памяти». Подростки и молодежь ухаживают за воинскими захоронениями: могилы солдат на кладбище, родственники которых не проживают на территории Каргопольского округа, закреплены за школами, Центром социальной помощи семье и детям; школа №3 ухаживает за памятником жертвам политических репрессий; школой №2 установлен памятный знак погибшим летчикам (ухаживают за ним). Члены зонального центра «Патриот» ухаживают за захоронением в Троице.

В 2023 году в округе побывали участники молодежно-патриотической акции «Полярный десант» отряд Снеговик. Они оказывали помощь ветеранам ВОв, пенсионерам, семьям военнослужащих и бюджетным учреждениям (дома культуры, зональный центр «Патриот») на территории Каргопольского округа.

Одной из задач молодежной политики является создание правовых, социально-экономических, организационных условий самореализации, социального становления и развития потенциала молодых людей.

На территории Каргопольского округа действует Совет молодежи при главе Каргопольского муниципального округа, отделение РСМ, местное отделение Молодая гвардия Единой России, 4 студенческих совета, 13 органов ученического самоуправления, в которых задействовано 267 человек. Советом молодежи проводятся открытые заседания с привлечением специалистов разных сфер, члены Совета участвуют в стратегических сессиях по развитию округа. Молодежь принимает активное участие и самостоятельно организовывает акции по безопасности дорожного движения, благоустройству города и округа, ежемесячные акции по сбору вторсырья и отправке его на переработку, активно участвуют в патриотических мероприятиях округа.

Двое ребят под руководством учителя Павловской СШ и кураторством библиотекаря Центральной библиотеки приняли участие в федеральном конкурсе исследовательских работ «Детский Нобель», стали лауреатами и приняли участие в торжественной церемонии награждения в зале Нобелевских лауреатов Государственной публичной научно-технической библиотеки России в Москве, посетили Государственную думу Российской Федерации.

Учащийся ДШИ №11 Жуков Денис стал Лауреатом премии Губернатора Архангельской области по итогам 2023 года.

Каргопольский округ участвует в реализации программы по повышению доступности учреждений культуры для молодежи - «Пушкинская карта» - продано билетов на общую сумму 1,4 млн. рублей.

Администрация Каргопольского муниципального округа совместно с учреждениями культуры, социальными учреждениями и комиссией по делам несовершеннолетних на территории Каргопольского округа реализовали проект «Ветер перемен», направленный на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом. Проект поддержан Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 1 835 850 рублей.

*Реализация мероприятий подпрограммы «Спорт Каргополья»*

Основным направлением работы в сфере развития физкультуры и спорта является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва, что соответствует основной цели федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Для достижения данной цели и реализуется подпрограмма «Спорт Каргополья» муниципальной программы «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы».

Администрацией Каргопольского муниципального округа совместно с Каргопольской спортивной школой организованны и проведены массовые соревнования, соревнования и турниры по различным видам спорта, а также «Лыжня России - 2023», «Кросс Наций - 2023», легкоатлетическая эстафета, и др. Всего прошло 58 мероприятий, участниками которых стали 1864 человека.

Спортсмены Каргопольского округа приняли участие в соревнованиях в зачете «57- Беломорских игр», выезжали в Архангельск, Онегу, Вельск, Североонежск, Няндому и Мирный, приняли участие в соревнованиях по волейболу, хоккею, настольному теннису, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, футболу 8\*8, шахматам, настольному теннису, рыболовному спорту, баскетболу, волейболу на снегу. В общекомандном зачете среди районов и округов в своей подгруппе (от 13000 до 25000 жителей) Каргопольский округ занял 1 место. Наши спортсмены заняли 1 место в Финальных соревнованиях по волейболу среди мужчин Спартакиады среди муниципальных районов и округов Архангельской области «57-Беломорские игры», 3 место в финальных играх по хоккею с шайбой.

На выезды детских и взрослых сборных команд выделено из местного бюджета 500 тыс.руб.

Присвоены разряды 67 спортсменам, 1058 человек сдавали нормы ГТО, из них 846 детей, знаки отличия получат 444 чел. (в том числе детей - 353).

В рамках подпрограммы выделены средства в размере 108,3 тыс.руб. на пожарную безопасность в здании МБУ ДО «Каргопольская спортивная школа» по адресу: г. Каргополь, ул. Ленинградская, 63 к.1.

Для занятий как взрослого, так и детского населения на территории округа функционирует 47 спортивных сооружений. Из них: 22 спортивных зала, 20 плоскостных спортивных сооружений. В 2023 году построено поле для мини-футбола и площадка ГТО у Усачевской школы, а также площадка ГТО у Архангельской школы. Начато обустройство скейт-площадки на стадионе.

Всего численность занимающихся физкультурой и спортом составляет 7246 человек. Наиболее популярными видами спорта на Каргополье остаются такие, как: волейбол, хоккей, мини-футбол, лыжные гонки, дзюдо, настольный теннис и др.

В округе МБУ ДО «Каргопольская спортивная школа», фитнес студии, танцевальная студия «Алгоритм», клуб «Эра Самбо».

На базе 13 образовательных организаций действуют школьные спортивные клубы, в которых занимаются 1110 человек.

Команда Павловской СШ заняла 1 место в турнире по баскетболу 3\*3 (стритбол) на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания».

Впервые за многие годы состоялся детский фестиваль Самбо – в нем приняли участие 91 юный спортсмен из 6 городов и районов области, а также открытый межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2009-2012г.р. «В гости к «Медведям» – приняли участие сборные команды из 5 районов Архангельской области и республики Карелия.

В результате реализации Программы достигнуты плановые показатели по 16 целевым показателям из 17 запланированных.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 29215,0 тыс.рублей (исполнение 97,23%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 50,7 тыс.рублей (100%), областного бюджета – 10713,0 тыс.рублей (93,4%), местного бюджета – 18451,3 тыс.рублей (99,6%).

Программа признана **высокоэффективной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 91,9%**.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

В рамках утвержденной программы в 2023 году были выданы Свидетельства 4 семьям численным составом: 5, 3, 4 и 2 человека.

Специалистами администрации ведется реестр семей участников программы, актуализируются данные по семьям. Обратившимся семьям предоставляются консультации по вопросам участия в программе, по формированию пакета документов, который необходим для участия (23 консультации в 2023 году; 20 информационных сообщений в соцсетях). На 31.12.2023г. в реестре участников программы числится 9 семей.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 8966,7 тыс. рублей (исполнение 100%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 622,7 тыс. рублей (100%), областного бюджета – 509,4 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 674,0 тыс. рублей (100%), собственные средства участников программы – 7061,6 тыс. рублей (100%).

Эффективность программы признана **высокой**, итоговый показатель **оценки эффективности – 100,0%.**

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы***

*Подпрограмма № 1 «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы»*

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку территориального общественного самоуправления администрации Каргопольского муниципального округа была предоставлена субсидия с целью софинансирования проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями Каргопольского муниципального округа, в сумме 2140,2 тыс. рублей.

Постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 05.04.2021г. № 322 утверждено Положение о конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений с учетом приоритетных направлений развития территориального общественного самоуправления.

Информационное сообщение о начале проведения конкурса было опубликовано в газете «Каргополье» от 12.04.2023г.

На основании решения конкурсной комиссии по рассмотрению проектов развития территориального общественного самоуправления (протокол № 1 от 22.05.2023г.) распоряжением администрации Каргопольского муниципального округа от 31.05.2023г. № 797-ро были подведены итоги конкурса и распределена субсидия.

На конкурс были представлены 19 проектов, 15 из них были поддержаны.

Следующие суммы были выделены победителям конкурса проектов:

* 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Отдыхаем вместе» территориального общественного самоуправления «Нокола»;
* 110580 (Сто десять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Северная сказка» территориального общественного самоуправления «Лядинский круг»;
* 42920 (Сорок две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Сценическая площадка» территориального общественного самоуправления «Лодыгинские просторы»;
* 123370 (Сто двадцать три тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек на реализацию проекта «ГТО, встречай друзей-2» территориального общественного самоуправления «Народная воля»;
* 123940 (Сто двадцать три тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Музей Ретро-мототехники» территориального общественного самоуправления «Спортивная Сиреневая»;
* 199903 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот три) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Тепло родному клубу- этап 2» территориального общественного самоуправления «Троицкая сторонка»;
* 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Спорт-досуг» территориального общественного самоуправления «Новодеревенский»;
* 197170 (Сто девяносто семь тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Красота и уют нам силы придадут» территориального общественного самоуправления «Калитинская сторонка»;
* 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Далеко ходить не надо…» территориального общественного самоуправления «СХТ»;
* 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Дворик детства» территориального общественного самоуправления «Искорка надежды»;
* 194240 (Сто девяносто четыре тысячи двести сорок) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Помним» территориального общественного самоуправления «Заречный»;
* 101942 (Сто одна тысяча девятьсот сорок два) рубля 00 копеек на реализацию проекта «Летняя сцена для уличных мероприятий» территориального общественного самоуправления «Родничок»;
* 13300 (Тринадцать тысяч триста) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Мы помним!- этап 3» территориального общественного самоуправления «Озерко»;
* 118750 (Сто восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек на реализацию проекта «Скажем СТОП борщевику» территориального общественного самоуправления «Печниковский лад»;
* 114086 (Сто четырнадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 92 копейки на реализацию проекта «Школа добрых соседей» территориального общественного самоуправления «Окологород».

В течение 2023 года делегация Каргопольского округа принимала активное участие в областных и межрайонных мероприятиях, немало было сделано и на своих территориях.

10 марта 2023 года в г. Каргополе (по адресу: ул. Победы, д. 5) Центр социальных технологий «Гарант» и Региональная Ассоциация общественных организаций Каргопольского района при поддержке АНО «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» провели семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций, ТОСов и инициативных групп в округах, городских округах и муниципальных районах Архангельской области. Семинар был организован в формате мастерской по разработке социальных проектов, чтобы помочь командам подготовить заявки для участия в грантовых конкурсах, в том числе на третий конкурс грантов Губернатора Архангельской области.

В мае 2023г. Каргополь активно присоединился к всероссийской акции «День соседей», участие в ней приняли более 200 человек.

15 июня 2023г. на территории Каргопольского округа работал Координационный Совет представительных органов муниципальных образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании депутатов. Центральной темой встречи стало развитие механизмов поддержки СО НКО и ТОСов, туризма и сохранение культурного наследия.

8 июля 2023г. наши тосовцы работали на фестивале «ТОСы Поморья». Активное участие приняла делегация Каргопольского округаи и в областной конференции ТОС в декабре 2023г. Также в декабре состоялась районная конференция ТОС, где были подведены итоги работы за год. Участие в ней приняло более 30 человек.

Специалист по работе с ТОС прошел все четыре модуля обучения в «Школе для специалистов по работе с НКО и ТОС».

В течение года в районной газете «Каргополье» были опубликованы 10 статей о работе ТОС на территории Каргопольского округа.

Ведется планомерная работа с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области по награждению семей:

в феврале 2023 года были собраны документы на получение специальных дипломов «Признательность» многодетным семьям, достойно воспитавшим троих и более детей. Дипломами «Признательность» были удостоены четыре семьи:

семья Агапитовых Светланы Викторовны и Александра Владимировича, г.Каргополь;

семья Морозовых Дмитрий Николаевич и Екатерина Анатольевна, г.Каргополь;

семья Петуховых Николай Михайлович и Анна Николаевна, д.Шелоховская;

семья Богдановых Татьяна Александровна и Дмитрий Леонидович, д.Шелоховская.

Знаком отличия «Материнская слава» 3 степени награждена: Клюшина Полина Владимировна.

В конце ноября 2023г. в Центре культуры (г. Каргополь) прошел отборочный этап областного конкурса "Женщина года - 2023":

- в номинации «Тепло материнского сердца» выступила мама троих детей из д.Ватамановской Елена Давыдова, трогательно с огромной любовью рассказала о своей семье, вместе с дочками представив современный танец;

- в номинации «Женщина и профессия» достойно выступили преподаватель Каргопольского педагогического колледжа Татьяна Первушина и старший мастер Каргопольского молочного комбината Елена Игнашова (победитель в номинации). Ответственные, знающие свое дело профессионалы! Группы поддержки Елены – коллектив молкомбината, Татьяны – коллеги и студенты, с удовольствием поддержали участниц;

- в номинации «Лидер общественных инициатив» приняла участие Мария Дроздова, воспитатель д/сада «Росинка». Она рассказала о большой работе поискового отряда «Патриот». Со словами поддержки выступили коллеги Марии, воспитанники д/сада подарили творческий номер;

- в номинации «Хранительница северных традиций» приняла участие Влада Зезина из д. Шелоховская, она хранит и развивает традиции коневодства. Любовь к лошадям у нее с детства, от деда, который работал конюхом;

- в номинации «Женщина – предприниматель» выступила предприниматель с 7-летним стажем Лидия Авагян. Поддержали участницу благодарные клиенты, пожелав ей здоровья и процветания бизнесу.

Документы участниц были также направлены на областной этап конкурса "*Женщина* *года*" 2023 в городе Архангельск.

*Подпрограмма № 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Каргопольском муниципальном округе Архангельской области на 2021-2024 годы»*

На территории Каргопольского округа действуют 72 общественных организации, из них: 42 ТОСа, 16 православных приходов, а также Каргопольская районная организация «Всероссийское общество инвалидов», Каргопольская районная общественная организация детей и подростков с ограниченными возможностями «Родничок надежды», районный Совет ветеранов, женсовет, Каргопольская районная организация «Всероссийское общество слепых», Каргопольская районная организация «Всероссийское общество глухих», Общественная организация «Каргополь – подари ребенку праздник», Ассоциация общественных организаций муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», АНО «Студия «Позитив», Ассоциация «Любительский хоккейный клуб Медведи», автономная некоммерческая организация по сохранению и развитию традиционных ремесел Каргопольского района «Ремесла Каргополья» и автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Каргополье», автономная некоммерческая организация поддержки развития спорта, образования, культуры и туризма "ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ", АНО Центр поддержки инициатив "Сфера возможностей", Каргопольская местная общественная организация «Молодежный военно-патриотический клуб «Дельта» и Автономная некоммерческая организация содействия активности граждан «Марусин дом».

В 2023 году на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» выделено 226,5 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы регулярно проводятся торжественные митинги к 9 мая, Дню памяти и скорби, Дню памяти жертв политических репрессий, мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, мероприятия в рамках декады инвалидов. Оказывается финансовая помощь районному совету ветеранов и обществу инвалидов, обществу слепых и общественной организации детей и подростков с ограниченными возможностями «Родничок надежды». Финансируются мероприятия, посвященные Дню семьи, дню Петра и Февронии, декаде семьи.

В рамках конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований на реализацию утвержденных муниципальных программ, предусматривающих поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, Каргопольский муниципальный округ получил поддержку в размере 449,4 тыс.рублей. Для распределения данных средств было разработано и утверждено Положение о конкурсе проектов и порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Каргопольского муниципального округа Архангельской области. В соответствии с ним был проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям. Победителями были признаны:

проект «Нейродорожки для особенной крошки» автономной некоммерческой организации центр поддержки инициатив «Сфера возможностей»;

проект «Классная комната» автономной некоммерческой организации центр поддержки инициатив «Сфера возможностей»;

проект «Частушки с картинками» автономной некоммерческой организации содействия активности граждан «Марусин дом»;

проект «Пятничные посиделки» региональной Ассоциации общественных организаций Каргопольского района.

В нашем районе в данное время 54 ветеранские организации, которые объединяют в себе от 10 до 300 человек. 10 человек состоят в Президиуме РСВ. Районный совет ветеранов регулярно проводит заседания Президиума и клуба «Ветеран». Ветеранские организации принимают самое активное участие во всех проводимых мероприятиях в районе, посвященных: Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Декаде пожилого человека и других.

В августе 2023г. состоялся районный конкурс цветоводов и огородников «Дары Каргополья-2023», в нем приняли участие более 20 человек со всего округа.

11 августа 2023г. вновь собрал активных, энергичных, позитивных людей 50+ районный турслет «Костер дружбы» среди ветеранских организаций и объединений! Семь дружных, спортивных команд приняли участие в турслете!

Вручены более 500 удостоверений и нагрудных знаков «Дети войны».

Ко Дню пожилого человека был разработан и утвержден план мероприятий, включивший в себя более 20 мероприятий. В течение года совету ветеранов оказывалась материальная поддержка, в том числе для оформления подписки на периодические издания.

С обществом инвалидов работа также велась в течение года. В рамках декады инвалидов были проведены мероприятия совместно с ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН», ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района», ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО», ГСУ социального обслуживания системы социальной защиты населения «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

*Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы   
в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»:

- освоено 96,3% финансовых ресурсов на получение доплаты к пенсии;

- выполнено 12 мероприятий из запланированных 15 (прошли экспертизу 449 правовых акта, разработано 708 правовых актов, издано 35 вестников «Каргопольского округа», опубликовано 37 статей в газете «Каргополье», курсы повышения квалификации прошли 39 муниципальных служащих, 38 служащих отмечены Почетной грамотой, Благодарностью и Благодарственным письмом различного уровня власти, 20 НПА размещено на официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа, по вопросам противодействия коррупции организовано 3 встречи и разработаны памятки, продолжается работа по формировании кадрового резерва).

*Подпрограмма № 4 «Улучшение условий и охраны труда на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*

В 2023 году в бюджете Каргопольского муниципального округа на реализацию подпрограммы было предусмотрено 1307,1 тыс. рублей, израсходовано - 1307,1 тыс. рублей. Средства были направлены на содержание специалиста, осуществляющего отдельные государственные полномочия по охране труда, командировке, на проведение конкурсов по охране труда, на укомплектование первичными средствами пожаротушения зданий, на проверку параметров огнетушителей, на приобретение СИЗ, на покупку автомобиля.

В рамках реализации подпрограммы также выполнены следующие мероприятия, не предусматривающие финансирование:

- Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Каргопольского муниципального округа, проведены четыре совещания, два координационных совета по охране труда, 39 публикаций в средствах массовой информации по вопросам охраны труда, месячник по охране труда, конкурс рисунков «Моя безопасность», конкурс на лучший уголок по охране труда, проведена квест-игра «Безопасный труд-обязанность каждого», оказана консультативная помощь 45 работодателям и специалистам по охране труда, велась рассылка актуальной информации по охране труда для работодателей, подведомственные организации на месяц были подключены на пробный бесплатный доступ к Системе по охране труда, оказывалась помощь в разработке новых правил и инструкций по охране труда, оценки профессиональных рисков и др., участие в вебинарах, участие в совещании «Совершенствование системы управления охраной труда на муниципальном уровне. Изменения в трудовом законодательстве в сфере охраны труда» в г. Архангельск. Ведется журнал регистрации несчастных случаев на производстве.

*Подпрограмма № 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления на 2021-2024 годы»*

По данной подпрограмме осуществляется финансирование по утвержденной смете расходов муниципального казенного учреждения «Эксплуатационно-техническое управление» «(МКУ «ЭТУ»).

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 37656,5 тыс. рублей (исполнение 96,4%), в том числе за счет средств областного бюджета – 11358,3 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 26298,2 тыс. рублей (94,9%).

Эффективность программы признана **средней**, итоговый показатель **оценки эффективности – 83,9%,** в связи с неисполнением 4 целевых показателей, утвержденных в программе, неполным освоением финансирования, недостижением 6 целевых показателей.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

Целью муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Задачи программы:

Задача 1. повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите;

Задача 2. обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, укрепление социального института семьи;

Задача 3. формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов, проживающих на территории Каргопольского муниципального округа, к объектам социальной инфраструктуры и местам общего пользования многоквартирных домов;

Задача 4. обеспечение налоговых льгот, освобождений и иных преференций отдельным категориям граждан.

Все задачи реализуются через подпрограммы:

*Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2021-2024 г.г.»*

Финансирование подпрограммных мероприятий в 2023 году составило: 0 руб.

*Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*

Финансирование подпрограммных мероприятий в 2023 году составило:

- средства областного бюджета – 2732,0 тыс. руб. (исполнение 100%),

- средства местного бюджета - 141,1 тыс. руб. (исполнение 95,7%).

*Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»*

Финансирование подпрограммных мероприятий в 2023 году составило 400,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На 01.01.2024 года на учете в органах системы профилактики состоят: 49 семей, находящиеся в социально опасном положении, и 42 семьи, требующие особого внимания государства и общества. В семьях СОП всего воспитываются 110 детей, в том числе 58 школьники, 6 – студенты, 2 – не работают, не учатся.

Всего из 64 школьников и студентов из семей, находящихся в социально опасном положении, в летний период были организованы 53 несовершеннолетних, в том числе: 10 несовершеннолетних – трудоустроены; 4 – проходили производственную практику по месту проживания (обучающиеся средних специальных образовательных учреждений); 3 – прошли санаторно-курортное лечение; 29 – посещали программы летних оздоровительных площадок в школах, детско-юношеской спортивной школе и других организациях города; 6 – сдавали государственные экзамены и готовились к поступлению в средние образовательные учреждения, 7 – отдыхали в летних оздоровительных сменах ГБКУ АО «Каргопольский центр помощи семье и детям». Остальные дети из данной категории проводили семейный отдых на территории Каргопольского округа и за его пределами с родителями. Совсем не были организованы в течение летнего периода массовыми формами 5 несовершеннолетних.

В семьях, требующих особого внимания государства и общества, воспитываются 79 несовершеннолетних, в том числе 50 – школьники, 6 – студенты.

Всего из 56 школьников и студентов из семей, требующих особого внимания государства и общества, в летний период были организованы 42 несовершеннолетних, из них 5 – отдохнули в летних оздоровительных лагерях, 6 – сдавали государственные экзамены и готовились к поступлению в средние образовательные учреждения, 21 – посещали программы летних оздоровительных площадок при школах. Остальные дети проводили семейный отдых на территории Каргопольского округа и за его пределами с родителями.

По состоянию на 01.01.2024г. на персонифицированном учете в органах и учреждениях системы профилактики состоит 56 несовершеннолетних

На заседаниях комиссии ежегодно рассматривается вопрос «Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах».

Управлением образования на совещании руководителей общеобразовательных организаций поднимается вопрос организации летней оздоровительной кампании, подводятся итоги.

Мониторинг летнего отдыха и занятости обучающихся общеобразовательных организаций осуществлялся в отношении 24 чел. (АППГ-43 чел.). Различными формами летнего отдыха и занятости было охвачено: в июне 2023г. – 8 чел., 33% (АППГ- 31 чел., 72% ), в июле 2023г. – 17 чел., 71 % (АППГ-22 чел., 51%), в августе 2023г. – 12 чел., 50% (АППГ - 16 чел., 37%). Таким образом, 21 несовершеннолетний при учете один раз был занят организованными формами трудоустройства, отдыха и оздоровления в летний период 2023 года.

Согласно информации ГБКУ АО «Каргопольский центр помощи семье и детям» на 01.09.2023 года на учете в органах и учреждениях системы профилактики состоят: 49 семей, находящихся в социально опасном положении (АППГ — 56); 42 семьи, требующих особого внимания государства и общества (АППГ — 44 семей).

В семьях, находящихся в социально опасном положении, всего воспитываются 110 детей (АППГ — 112), в том числе 58 школьников (АППГ-79), 6 – студентов (АППГ-8), 2 – не работают, не учатся (АППГ-2).

Всего из 58 школьников и студентов из семей, находящихся в социально опасном положении, в летний период были организованы 53 несовершеннолетних, 91,3 % (АППГ - 58 несовершеннолетних, 79 %).

В семьях, требующих особого внимания государства и общества, воспитываются 79 несовершеннолетних (АППГ — 78 несовершеннолетних), в том числе 50 школьников (АППГ-48), 6 – студентов (АППГ - 5). Всего из 56 школьников и студентов из семей, требующих особого внимания государства и общества, были организованы в летний период 42 несовершеннолетних, 75% (АППГ — 28 чел., 53 %).

По информации МБУК «Каргопольский МКЦ» специалистами учреждений культуры проводилась индивидуальная работа с детьми и подростками, состоящими на профилактических учетах, с целью их привлечения к участию в клубных формированиях, а также к участию в проводимых мероприятиях. В целях организации содержательного творческого досуга и отдыха несовершеннолетних, предупреждения противоправного поведения проведено 505 мероприятий (АППГ – 512), участников — 8100 человек (АППГ - 8631 человек), из них 19 несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (АППГ – 44 несовершеннолетних).

По информации МБУК «ЦНР «Берегиня» в летний период учреждением было проведено 244 мероприятий для несовершеннолетних (АППГ – 231 мероприятие), охват составил 3297 чел. (АППГ – 2473 чел.), в том числе 27 детей, состоящих на профилактических учетах.

По информации МБУК «Каргопольская ЦБС» проведено 11 мероприятий с участием несовершеннолетних, в которых приняло участие 9 несовершеннолетних, в том числе 3 подростков, состоящих на персонифицированном учете.

В летний период 2023 года ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» (отделение социальной защиты населения по Каргопольскому району) предоставляло меры социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления в ГАУ «Центр детского отдыха «Северный Артек»» и палаточный лагерь «Квест-Артек» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего отдохнуло 52 несовершеннолетних (АППГ – 10 несовершеннолетних), в том числе 2 — из семей, находящихся в социально опасном положении (АППГ – 1).

В муниципальной программе "Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы" на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2023 год выделено 65 тыс. руб. (АППГ-100 тыс. руб.). Администрация Каргопольского муниципального округа приняла участие в конкурсе среди муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на право получения субсидии на мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области. Из областного бюджета выделено 703,8 тыс. рублей (АППГ — 640,00 тыс. руб.).

Согласно информации ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» (отделение занятости населения по Каргопольскому муниципальному округу), за летний период 2023 года трудоустроено на временные работы 113 подросток (АППГ-121 чел.), в том числе 6 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета (АППГ-9); 6 подростков из числа подростков из семей, находящихся в социально опасном положении (АППГ-3).

В рамках трудовых бригад в общеобразовательных учреждениях (МОУ «Тихманьгская средняя школа», МОУ «Кречетовская средняя школа», МОУ «Ошевенская средняя школа», МОУ «Печниковская средняя школа», МОУ «Архангельская средняя школа», МОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением математики», МОУ «Средняя школа №3») создано 70 рабочих мест. Несовершеннолетние, состоящие на персонифицированном учете, трудоустроены не были. В МОУ «Печниковская средняя школа», МОУ «Тихманьгская средняя школа» были трудоустроены дети из семей, находящихся в социально опасном положении, всего 3 чел. На базе ГБУ АО «Каргопольский центр содействия семейному воспитанию» была создана трудовая бригада, в которой работали 6 воспитанников, в том числе, 3 подростков, состоящих на персонифицированном учете.

Мониторинг организации временного трудоустройства, отдыха и оздоровления детей, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики, в летний период 2023 года показал следующее: в июне 2023г. - охват составил 17 чел., 32% (АППГ - 41 чел., 62%), в июле 2023г. - 34 чел., 60% (АППГ - 29 чел., 45,3%), в августе 2023г. - 22 чел., 39,2% (АППГ - 18 чел., 27,6%). Общее количество детей, охваченных организованными формами трудоустройства, отдыха, оздоровления, за летний период, при учете один раз, составило 40 чел. (АППГ- 54 чел.).

Итоги организации летнего отдыха и занятости детей и подростков данной категории подведены на заседании МКДН и ЗП 27.09.2023г.

С целью заботы об участниках, ветеранах и жертвах войны, выполнения исторического долга обществом и государства в 2023 году 3 родственникам предоставлены единовременные разовые денежные выплаты в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны; бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; лица, награжденного знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лица, проработавшего в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

С реализации мер, направленных на поддержку семей военнослужащих и добровольцев, погибших при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, погибших (умерших) в ходе исполнения воинских обязанностей в 2023 году осуществлены выплаты компенсации по организации поминок членам 5 семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы).

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 3274,0 тыс. рублей (исполнение 93,3%), в том числе за счет средств областного бюджета – 2732,0 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 542,0 тыс. рублей (69,7%).

Эффективность программы признана **удовлетворительной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 72,9%,** в связи с неисполнением 3 целевых показателей, утвержденных в программе, 1 мероприятия и неполным освоением средств, предусмотренных программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории муниципального образования Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы», утвержденная постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 02.02.2021 года №107, включает подпрограмму №1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» (далее — подпрограмма №1), подпрограмму №2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 – 2024 годы» (далее — подпрограмма №2).

В 2023 году были проведены следующие мероприятия, по которым предусмотрено финансирование:

Подпрограмма №1:

п. 1.8 - Установка ограждений и видеонаблюдения на территории образовательных организаций Каргопольского округа, в том числе установка электронных замков на входные группы образовательных учреждений и камер видеонаблюдения на городском стадионе. Произведена установка ограждений и камер видеонаблюдения в МДОУ «Детский сад «Росинка» №5», МОУ «Павловская средняя школа».

п. 1.10 - Организация и проведение тематических акций и мероприятий антиалкогольной направленности (Проведены соревнования по стрельбе из электронного оружия «Мы против алкоголя, мы за здоровый образ жизни»).

Подпрограмма №2:

п. 1.2 - Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений на лучший родительский патруль.

п.1.3 - Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы образовательного учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

п.1.4. - Проведение районного конкурса среди образовательных учреждений «Каникулы без правонарушений».

п. 1.8. - Сбор для подростков «Ровесник».

п.1.9 - Реализация мероприятий в рамках проекта ««Ветер перемен».

В 2023 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений при администрации Каргопольского муниципального округа.

Оказывалась помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы. ОСЗН по Каргопольскому району предоставлена государственная социальная помощь на основании социального контракта — 6 гражданам, предоставлена государственная социальная помощь — 4 гражданам.

В отделение занятости населения по Каргопольскому округу обратилось 18 граждан данной категории в целях поиска подходящей работы. Из них 4 — трудоустроено, 4 — состоит на учете.

В администрацию Каргопольского муниципального округа обратилось 2 чел. данной категории граждан по вопросам обеспечения жилым помещением, им будет выделено маневренное жилье. Данным гражданам оказана также консультативная помощь.

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» оказывали содействие гражданам в лечении от алкогольной зависимости, под наблюдением находятся 42 гражданина.

В настоящее время на территории Каргопольского муниципального округа действуют всего 2 добровольные народные дружины для оказания содействия в обеспечении правопорядка сотрудникам ОП «Каргопольский». Несмотря на работу по вовлечению населения округа в добровольческую деятельность по охране общественного порядка в территориальных отделах Каргопольского муниципального округа, граждане не желают вступать в народные дружины. Поэтому мероприятия пунктов 1.2, 1.3, 1.4, 1.11 подпрограмм №1 не выполнены, так как на территории округа новые ДНД не создавались.

По причине отсутствия обращений граждан по оказанию содействия в получении паспорта не выполнены мероприятия п.1.6 подпрограммы №1, п.2.2 — подпрограммы №2.

За отчетный период систематически осуществлялось информирование населения по вопросам профилактики правонарушений, в целях повышения правовой грамотности — распространение буклетов/памяток, размещение информации в социальной сети «Вконтакте», на официальном сайте Каргопольского муниципального округа. Особое внимание уделялось профилактике преступлений в сфере информационных технологий. Вместе с тем, за 2023 год зарегистрировано 73 (+73,8%; 12 мес. 2022 г. - 42) преступления в сфере информационных технологий, из них раскрыто 23 (+в 2,1 раза; 12 мес. 2022 г. - 11) преступления.

Каргопольский муниципальный округ стал участником программы «ЗаРождение» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект «Ветер перемен» стал победителем конкурсного отбора комплексных проектов муниципальных образований по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Цель проекта: реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика безнадзорности и правонарушений с использованием ресурсов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Объем финансирования проекта на 2023 год составил 586,7 тыс. руб., освоено 522,0 тыс. руб. Реализация проекта в отчетном периоде осуществлялась с 1 января 2023г. по 31 октября 2023 г.

По вопросам реализации мероприятий проекта ежемесячно проводились заседания рабочей группы, всего в 2023 году было проведено 7 заседаний.

Общее число детей, участвующих в мероприятиях проекта (дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях проекта) — 541.

Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта — 53.

Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась работа по вовлечению несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактических учетах, в различные виды занятости и досуга (вовлечение в мероприятия, в дополнительное образование и т. д.).

Таким образом, за 2023 год наблюдается увеличение числа зарегистрированных преступлений на 9,9% (с 212 до 233), и ростом преступлений тяжкого и особо тяжкого характера на 32,4% (с 37 до 49). Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, остается на прежнем уровне 4 (аналогичный период прошлого года – 4). Отмечен рост количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними с 17 до 35. Вместе с тем, отклонения значений запланированных муниципальной программой целевых показателей отмечаются отклонением в положительную сторону.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 3235,0 тыс. рублей (исполнение 98,0%), в том числе за счет средств областного бюджета – 2700,0 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 13,0 тыс. рублей (100,0%), внебюджетных источников – 522,0 тыс. рублей (89,0%).

Эффективность программы признана **средней**, итоговый показатель **оценки эффективности – 86,0%,** в связи с неисполнением 1 целевого показателя, утвержденного в программе, невыполнением 8 мероприятий.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы»***

*Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей на 2021 – 2024 годы»*

В рамках реализации подпрограммы:

- предоставлена родителям 831 воспитанников компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Каргопольского муниципального округа;

- оказано частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированным специалистам учреждений, работающим и проживающим в сельской местности;

- оказано возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности;

- питание обучающихся осуществляется за счёт средств родителей, средств местного и областного бюджетов. Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены обучающиеся 1-4 классов и 110 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват детей 1-4 классы горячим питанием составляет 100%.

- обучающиеся, проживающие в интернате МОУ «Печниковская СШ» обеспечены питанием 5 чел;

- прошли курсовую переподготовку по программам «Охрана труда» 18 сотрудников ОО.

*Подпрограмма № 2 «Развитие воспитательной деятельности*

*в образовательных организациях на 2021 – 2024 годы»*

В рамках реализации подпрограммы:

- в соответствии с планом курсовой подготовки в 2022-2023 учебном году 157 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по различной направленности и курсах переподготовки.

Организовано обучение педагогов и руководящих работников на курсовых мероприятиях по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ДО.

В настоящее время 17 работающих педагогов получают высшее и средне педагогическое образование без отрыва от работы.

- педагоги, классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы приняли активное участие в районных мероприятиях по совершенствованию педагогического мастерства;

- в рамках образовательного процесса образовательные учреждения активно используют услуги сети Интернет в проведении различных мероприятий (интернет-урок, проектная деятельность, исследовательская деятельность и др.);

- Во всех образовательных организациях Каргопольского муниципального округа реализуются рабочие программы воспитания, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на патриотическое воспитание обучающихся.

Во всех образовательных организациях созданы объединения (кружки, секции) патриотической направленности, из них:

- военно-патриотические объединения созданы в 6 ОО с охватом обучающихся 103 человека;

- техническое, спортивно-техническое объединение по военно-прикладным видам спорта – 2 объединения на базе 2 ОО, количество участников 39 человек;

- краеведческой направленности – 6 объединений в 6 ОО, общее количество участников – 67 обучающихся;

- объединения «Почетный караул» в 9 образовательных организациях. Общее количество участников - 85 обучающихся.

Общее количество объединений патриотической направленности – 23 с общей численностью, занимающихся в них обучающихся – 293.

В 4 образовательных организациях созданы школьные музеи. Также в образовательных учреждениях функционируют 11 формирований музейного типа. Количество обучающихся, занятых в музеях и музейных формированиях – 97 человек.

- С 01 февраля 2023 года согласно плану воспитательных мероприятий Управления образования проведены воспитательные мероприятия: конкурс социальной рекламы, «Я люблю свой город (село, деревню)», конкурсы по ПБ и т.д.;

- проведены праздники «День Земли», «День птиц», «Дары осени», «Охрана природы – наше здоровье»;

- в январе 2023 года организован и проведен районный смотр-конкурс почетных караулов, в котором приняло участие 8 ОУ;

В феврале 2023 года проведена учебно-исследовательская конференция «Юность Каргополья» в дистанционном режиме;

- в феврале – апреле организованы и проведены школьный и муниципальный этапы всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», победители приняли участие в региональном этапе конкурса;

- подготовлены локальные акты (положения, приказы, информационные письма), регламентирующие проведение районных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся, подготовлены стендовые презентации, раздаточные листы. Проведено информирование на официальном сайте Управления образования и в социальных сетях в группе ВКонтакте.

*Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт образовательных*

*организаций на 2021 – 2024 годы»*

В 2023 году в рамках муниципального задания проведены ремонтные работы электропроводки, печей, напольного покрытия, кровли, выполнена частичная замена оконных блоков на общую сумму 1356 тыс. руб.

Проведены мероприятия по благоустройству образовательных учреждений. В рамках данных мероприятий отремонтированы и обновлены малые архитектурные формы и беседки.

В рамках федерального проекта «Современная школа» в Каргопольском округе в 2023 году открыты 2 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: в Ошевенской и Тихманьгской средних школах. В кабинетах проведены ремонтные работы на сумму 600 тыс. руб.

В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания Усачевской средней школы. Стоимость работ 1400 тыс. рублей.

*Подпрограмма № 5 «Пожарная безопасность в образовательных*

*организациях на 2021 – 2024 годы»*

- осуществлялось техническое обслуживание установленных автоматических пожарных сигнализаций образовательных организаций,

- осуществлялось техническое обслуживание приборов вывода сигнала на пульт пожарной охраны ОО,

- обработка огнезащитным составом чердачных помещений образовательных организаций,

- организован контроль за состоянием пожарной безопасности в зданиях образовательных организаций при осуществлении образовательного процесса,

- осуществлялось проведение тренировок по эвакуации на случай пожара в ОО,

- разработаны инструкции по соблюдению мер пожарной безопасности, по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на случай пожара в ОО,

- обеспечено изучение в образовательных организациях правил пожарной безопасности с обучающимися и воспитанниками.

Проведены работы в МОУ «СШ №3» по приведение в соответствие с требованиями законодательства РФ пожарной сигнализации.

*Подпрограмма № 6 «Повышение качества образования*

*в образовательных организациях на 2021 – 2024 годы»*

- обеспечено участие победителей и призеров муниципальных этапов олимпиад, конкурсов и соревнований в региональных этапах,

- производится оплата ежемесячного стимулирования студентов САФУ, обучающихся по целевому договору.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 641353,6 тыс. рублей (исполнение 99,8%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 29066,4 тыс. рублей (освоение – 100%), за счет областного бюджета – 390011,4 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 222275,8 тыс. рублей (99,4%).

Программа признана как **высокоэффективная**, итоговый показатель **оценки эффективности – 90,9%,** не достигнуты 3 целевых показателя, не выполнены 6 мероприятий, предусмотренных программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

В 2023 году в бюджете Каргопольского муниципального округа на реализацию программы было предусмотрено 75 тыс. рублей. Средства были запланированы на приобретение архивных коробов и металлических шкафов для хранения учётных документов. В результате проведения особых закупок стоимость товара составила 74,7 тыс. рублей.

В рамках реализации программы были выполнены мероприятия, не предусматривающие финансирование:

- участие начальника архивного отдела в расширенной коллегии министерства культуры Архангельской области;

- консультирование специалистов организаций – источников комплектования муниципального архива, оказание методической помощи по обработке документов, составлению номенклатур дел;

- продолжена работа по внесению информации в ПК «Архивный фонд»: внесены сведения по 90 фондам, на уровне «Дело» внесено 8338 единиц хранения. В электронные описи в отчетный период внесено 2345 ед. хр.;

- продолжена работа по соглашению с ПФ РФ об информационном взаимодействии при оказании услуг населению, обмен информацией осуществляется в электронной форме. За 2023 год в архивный отдел поступило 1411 запросов социально-правового характера, исполнено – 1411, тематических – 17. Нарушений сроков исполнения запросов не было.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 74,7 тыс. рублей (исполнение 99,6%) за счет средств местного бюджета.

Эффективность программы признана **средней**, не исполнено 1 мероприятие, не достигнут 1 целевой показатель, предусмотренный программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому о данной Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2024 годы»***

В 2023 году в бюджете Каргопольского муниципального округа на выполнение мероприятий данной муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета и средства местного бюджетов.

Привлечение средств областного бюджета осуществлялось в виде субсидии, предоставленной в целях софинансирования реализации программного мероприятия по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области, в рамках подпрограммы № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 465-пп.

Между агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области и администрацией Каргопольского муниципального округа было заключено соглашение от 24.05.2023 № 5/3.1/2023 о предоставлении субсидии в целях софинансирования реализации мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей.

Также в 2023 году были привлечены средства областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов в целях финансирования программного мероприятия по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Указанные денежные средства выделены в рамках финансирования реализации мероприятий по социально-экономическому развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области.

В течение 2023 года в ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1. Отремонтировано 23 пожарных водоема, расположенных в следующих населенных пунктах Каргопольского муниципального округа: д. Шелоховская, д. Семеновская, д. Сорокинская, д. Усачевская, д. Трофимовская.

2. Обустроено 3 новых пожарных водоема по следующим адресам: г. Каргополь, ул. Ошевенская, 35; г. Каргополь, ул. Новодеревенская, 3; д. Нокола, ул. 2-я Линия.

3. В течение осенне-зимнего периода 2023 года 3 раза проведена механическая расчистка от снега подъездных путей к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории г. Каргополя и пос. Пригородный.

4. Осуществлено заполнение водой 4 пожарных водоемов, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа по следующим адресам: г. Каргополь, ул. Новодеревенская, 3; д. Ширяиха, ул. Центральная, 22А (3 раза); д. Казаково, ул. Победы, 13; д. Ватамановская, ул. Школьная, 11.

5. Приобретены и установлены аншлаги, знаки-указатели направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на территории Каргопольского муниципального округа, в количестве 33 штук.

6. Выполнены работы по оборудованию 61 места проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, автономными дымовыми пожарными извещателями в количестве 218 штук.

7. Выполнены работы по оборудованию минерализованных полос в пос. Зелёный Бор и д. Казаково для обеспечения противопожарного разрыва на границе населенных пунктов с лесным массивом.

8. Выплачена арендная плата за помещение для стоянки пожарного автомобиля в д. Усачевская Каргопольского муниципального округа.

9. Приобретены горюче-смазочные материалы для пожарной техники и оборудования, имеющихся в территориальных подразделениях добровольной пожарной охраны, созданных в д. Ширяиха, д. Лазаревская, д. Кречетово Каргопольского муниципального округа.

10. Распространены наглядные информационные материалы (листовки, плакаты, памятки и др.) по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в количестве 6 210 штук.

11. Приобретено имущество в целях пополнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Каргопольского муниципального округа: носилки медицинские каркасные в количестве 3 штук, сирена механическая ручная в количестве 3 штук, фотоловушки в количестве 2 штук с целью установки в местах расположения несанкционированных свалок отходов лесопиления.

12. Проведены лабораторные исследования проб воды, взятых на пляже в г. Каргополе.

13. Организован спасательный пост на пляже, расположенном в г. Каргополе.

14. Приобретено имущество и оборудование для спасательного поста на городском пляже: информационный стенд, буйки для ограждения зоны купания.

15. Приобретены и установлены знаки безопасности на водных объектах, расположенных на территории Каргопольского муниципального округа «Купание запрещено» в количестве 15 штук и «Выход (выезд) на лед запрещен» в количестве 4 штук.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 2302,0 тыс. рублей (исполнение 88,9%), в том числе за счет средств областного бюджета – 1314,9 тыс. рублей (100%), местного бюджета – 987,1 тыс. рублей (77,4%).

Эффективность программы признана **средней**, итоговый показатель **оценки эффективности – 85,3%,** в связи с неисполнением двух целевых показателей, утвержденных в программе.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

Муниципальная программа «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 2024 годы» утверждена постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 09.02.2021 № 155, внесены изменения постановлениями от 08.10.2021 № 895, от 13.01.2021 № 11, от 10.06.2022 № 504, от 30.01.2023 № 49, от 26.12.2023 № 1062.

В рамках реализации мероприятий программы:

*Задача 1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа*

Содержание объектов благоустройства круглогодично осуществляется (исполнителем, определяемым на конкурсной основе) путем поддержания в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями. В 2023 году заключены:

- муниципальный контакт № 0124600001122000060 от 11 января 2023 года «Оказание услуг по содержанию общественных территорий (1-3 квартал)». Исполнитель Контракта – общество с ограниченной ответственностью «Империя», цена Контакта составила 2 700,0 тыс. рублей,

- муниципальный контракт № 0124600001123000057 от 6 октября 2023 года «Оказание услуг по содержанию общественных территорий». Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Империя», цена контакта – 900.0 тыс. рублей.

В рамках Контракта организована: ежедневная очистка урн от мусора; ежедневное содержание двух полоскален, расположенных на прибрежной территории реки Онеги и одной полоскальни у Веринского родника по ул. Советская; ежедневная расчистка подходов к питьевым родникам от снега, наледи, мусора и посыпка подходов песком в период гололеда; ежедневная уборка от снега, мусора, наледи, подметание в дни без снегопада один раз в неделю, скашивание травы один раз в 2 недели с последующей уборкой скошенной травы, очистка водоотводных лотков, визуальный и функциональный осмотр с ведением журнала осмотра парка, расположенного между улицами Ленина, Ленинградской, Гагарина и пр. Октябрьский, парка по ул. Чеснокова и общественной территории «Уголок отдыха» на земельном участке, расположенном между домами 4 и 5 по ул. Школьной, в пос. Пригородном; содержание расселенных домов, являющихся памятниками архитектуры, организована работа биотуалета на городском пляже (в летний период); вывоз трупов бесхозных животных; обеспечение мешками для мусора участников субботников; вывоз мусора с городских территорий в период проведения субботников (по заявке Заказчика); подметание механизированным способом бетонных тротуаров (пр. Октябрьский, ул. Ленинградская, ул. Победы, ул. Ленина по заявке Заказчика три раза за сезон); очистка опор ЛЭП от самовольного размещения объявлений, листовок, различных материалов; вывоз деревьев упавших во время ураганов и сильных ветров; содержание и обслуживание туалетного модуля «Париж», находящегося по адресу г. Каргополь, ул. Ленина д.54 А, в купальный сезон на территории городского пляжа, ул. Сергеева, наб. им. Баранова, ул. Победы велось содержание и обслуживание биотуалета, монтаж вышки спасателя, содержание мостика для лодки спасателя.

Своевременно оплачивается потребляемая электрическая энергия по уличному освещению.

Содержались в исправном состоянии 2753 светильника уличного освещения. Ежедневно выполнялся контроль по организации содержания объектов уличного освещения Каргопольского муниципального округа.

Обработано и выполнено 165 заявок по обслуживанию объектов уличного освещения Каргопольского муниципального округа, из них 50 заявок по г. Каргополю.

В рамках контрактов по обслуживанию объектов уличного освещения в населенных пунктах и в границах города Каргополя установлено дополнительно 25 светильников уличного освещения, 19 светильников заменены на энергосберегающие, заменено и протянуто 1800 м самонесущих изолированных проводов.

Дополнительно светильники уличного освещения установлены на: пер. 1 Загородный, 24 (1 шт.); дер. Лукино по ул. 9 Мая (4 светильника и протянуто 500 м самонесущих изолированных проводов); дер. Мостовая, у дома 16 (1 светильник), обустроены новые линии электропередач уличного освещения и добавлены новые светоточки (пер. Ленинградский, ул. Военных Курсантов, пер. 1 Загородный, ул. 3 Интернационала, ул. Акулова и ул. Сергеева).

Обеспечено содержание мест захоронений на кладбищах города Каргополя, согласно обязательным требованиям правил Благоустройства Каргопольского муниципального округа (сумма – 844,5 тыс. рублей).

*Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа*

Для соблюдения чистоты и порядка на территории округа, улучшения эстетического состояния территории организовано проведение двухмесячника по благоустройству (с 25 апреля по 24 июня), субботников по уборке территорий, к уборке городских территорий привлекались жители и организации города. В проведении двухмесячника участие приняло 850 человек, вывезено 860 куб. м. собранного мусора.

Организован и проведен традиционный смотр-конкурс «Любимое Каргополье – 2023», в 3 номинациях. Победители конкурса награждены дипломами и подарочными сертификатами.

Для создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рождественские праздники, повышение эстетической культуры населения, развития и реализации творческого потенциала населения округа организован и объявлен с 15 декабря по 29 декабря 2023 года смотр-конкурс «Новогодний серпантин 2024» в 5 номинациях. По итогам конкурса победители в каждой номинации награждены подарочными сертификатами и дипломами.

*Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения*

Проведена аккарицидная обработка на территориях общего пользования: парка, расположенного между улицами Ленина, Ленинградская, Гагарина и пр. Октябрьский; территории вокруг памятника-обелиска по улице Победы, Соборная площадь; территории сквера у административного здания по улице Победы, 5; тропа «Святая роща» (д. Погост, Ошевенский ТО); тропа «Колотовка» (дер. Б. Халуй); территория детской площадки «Безоблачное детство» (д. Ширяиха); территория детской площадки по улице Труда в деревне Ширяиха; в том числе на городском кладбище. Площадь обработанной территории 3,2 га, сумма 75 тыс. рублей.

Выполнены мероприятия по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского на территории округа. Организованы работы по скосу, вырубке и одноразовой обработке гербицидами борщевика Сосновского.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 13914,7 тыс. рублей (исполнение 81,5%) за счет средств местного бюджета.

Эффективность программы признана **средней**, итоговый показатель **оценки эффективности – 84,6%**, в связи с неисполнением 1 целевого показателя, 2 мероприятий, предусмотренных программой, а также неполным освоением финансирования, предусмотренного программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального округа на 2021-2024 годы»***

*Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.*

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий в 2023 году не осуществлялись.

*Благоустройство муниципальных территорий общего пользования.*

Выполнено три мероприятия по благоустройству общественных территорий:

1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории детского парка по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Чеснокова.

Работы выполнены на сумму – 3 784, 1 тыс. руб. В рамках благоустройства выполнены работы по устройству покрытия из резиновой крошки, деревянного тротуара, установке игрового гимнастического комплекса для детей от 7 до 12 лет, карусель с рулем, качели-гнездо, качели (двойные), установке камеры видеонаблюдения и информационного стенда.

1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории (устройство тротуаров) по адресу: г. Каргополь, ул. Советская на участке от ул. Архангельская до ул. Чапаева. Работы выполнены на сумму – 1 015,7 тыс. руб. В рамках благоустройства выполнены работы по устройству тротуаров (1 этап) из тротуарной плитки на участке от ул. Архангельская до пер. Первомайский.
2. Выполнение работ по благоустройству общественной территории (устройство тротуаров) по адресу: г. Каргополь, ул. Архангельская, ул. Ленина и пер. Пролетарский. Работы выполнены на сумму – 1 749,6 тыс. руб. В рамках благоустройства выполнены работы по устройству тротуаров из тротуарной плитки по ул. Архангельская, ул. Ленина и пер. Пролетарский (вокруг здания д/с «Белоснежка»).
3. Реализован проект благоустройства «Каргопольскому театру – быть!». Направлено на выполнение работ 5180,9 тыс. рублей на внутренний ремонт помещений здания по ул. Ленина, д. 65.
4. Направлено на реализацию проекта благоустройства «По Каргополю – от Потанихи до Полторанихи» средств местного бюджета 16706,7 тыс. рублей.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 28444,4 тыс. рублей (исполнение 94,6%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 6241,5 тыс. рублей (100%), областного бюджета – 3535,1 тыс. рублей (100,0%), местного бюджета – 18667,8 тыс. рублей (98,4%).

Эффективность программы признана **неудовлетворительной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 58,3%**, не выполнены 3 целевых показателя, 1 мероприятие не выполнено и 1 мероприятие выполнено частично, не в полном объеме освоено финансирование, предусмотренное программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

*Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок.*

Муниципальная программа предусматривает финансирование по данному мероприятию с 2023 года в сумме 11300,0 тыс. руб. Из областного бюджета выделена субсидия в размере 9040,0 тыс. руб., из бюджета Каргопольского муниципального округа – 2260,0 тыс. руб.

По результатам проведенных процедур определения подрядчика на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по семи муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок, 20.12.2021 заключено 6 муниципальных контрактов. Перевозчиком является общество с ограниченной ответственностью «Лидер».

Начало выполнения работ по муниципальным контрактам – 01.01.2022, окончание выполнения работ – 31.12.2024. Период выполнения работ по муниципальным контрактам - 3 года.

Регулярные перевозки по всем маршрутам осуществляются по регулируемым тарифам. За 2023 год перевезено 124,3 тыс. человек.

Администрация Каргопольского муниципального округа, как заказчик, осуществляет контроль за соблюдением перевозчиком условий контрактов.

*Предоставление возмещения недополученных доходов в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и инвалидов Великой Отечественной войны, по организации транспортных услуг на обеспечение равной транспортной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 – ФЗ «О ветеранах».*

В рамках реализации данного мероприятия в 2023 году предусмотрены средства из областного бюджета на возмещение недополученных доходов для обеспечения бесплатного проезда отдельных категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в размере 0,8 тыс. руб.

Меры социальной поддержки в 2023 году не предоставлялись, т.к. ни один человек, относящийся к льготной категории граждан, не обратился за предоставлением льготного проезда. Расходы бюджета на предоставление мер социальной поддержки составили 0 руб.

*Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения*

В 2023 году выполнены работы:

1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Налоговая – Агросервис (ул. Онежская)» в г. Каргополе, протяженностью 800 м. Общий объем финансирования 8094,4 тыс. рублей.

2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Промзона ПМК № 4 – микрорайон Северный (ул. Семенковская)» 1 этап в г. Каргополе, протяженностью 340 м. Общий объем финансирования 10394,0 тыс. рублей.

3 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Дорога по деревне Казаково (ул. Победы)» в г. Каргополе, протяженностью 530 м. Общий объем финансирования 4999,9 тыс. рублей.

4 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Территория БАТМа (ул. Олонецкая, пер. Ольховский, ул. Приозерная, пер. Западный) по ул. Олонецкая». Выполнен ремонт 430 м гравийного покрытия. Общий объем финансирования 1155,5 тыс. рублей.

5 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Набережная – Турбаза (ул. 3 Интернационала)» в г. Каргополь. Выполнен ремонт 140 м гравийного покрытия. Общий объем финансирования 286,0 из тыс. рублей.

6 Ремонт участка тротуаров по ул. Чапаева. Выполнен ремонт 23 м тротуаров. Общий объем финансирования 168,0 из тыс. рублей.

7 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Набережная – Турбаза (ул. 3 Интернационала)» в г. Каргополь. Выполнен ремонт 140 м гравийного покрытия. Общий объем финансирования 286,0 тыс. рублей.

8 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Деревня Юркино – а/д Песок - Никифорово» в г. Каргополь. Выполнен ремонт 2870 м гравийного покрытия. Общий объем финансирования 2630,0 тыс. рублей.

*Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Каргопольского муниципального округа*

В рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог выполнены работы:

- по зимнему содержанию проезжей части и обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 389,4 км, содержанию тротуаров, автобусных остановок, площадей общего пользования;

- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием. Отремонтировано 682,0 кв.м. асфальтобетонного покрытия;

- разработаны 5 технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- выполнены работы по техническому обслуживанию светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Каргопольского муниципального округа;

- выполнены работы по содержанию технических средств регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- закуплены дополнительные секции (для светофоров) «Осторожно пешеход!»;

- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки;

- выполнены работы по формированию земельных участков под 49 автомобильными дорогами общего пользования местного значения протяженностью 97,054 км и поставке их на кадастровый учет.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 60983,3 тыс. рублей (исполнение 93,4%), в том числе за счет средств областного бюджета – 11670,0 тыс. рублей (100,0%), местного бюджета – 49313,3 тыс. рублей (91,9%).

Программы признана **высокоэффективной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 93,2%**, не выполнены 4 мероприятия.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы»***

В рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

*1. Реконструкция системы водоснабжения в левобережной части г. Каргополя и пос. Пригородный.*

Выполнено устройство кольцевого водовода протяженностью более 16 км. Смонтировано более 100 ж/б колодцев. На площадке второго подъема воды установлена насосная станция, резервуары чистой воды общим объемом 600 куб.м., площадка из плит, ограждение территории, электроснабжение, наружное освещение, система видеонаблюдения. Завершение работ запланировано в 2024 году

*2. Водоснабжение правобережной части г. Каргополя.*

На площадке водозаборных скважин выполнен монтаж ограждения территории, наружного освещения, трансформаторной подстанции, 3-х насосных станций, сетей электроснабжения насосных станций, подъездной дороги, установлены насосы. На сети водопровода установлена 21 «умная» водоразборная колонка, сети электроснабжения водоразборных колонок также оснащены «умными» счетчиками электроэнергии. Проведены гидравлические испытания системы водопровода. Завершение пусконаладочных работ и запуск системы водоснабжения запланирован на 2024 год

*3. Проведение работ по устройству наружных сетей водоснабжения по ул. Лесная, Чеснокова, 2-я Линия в г.Каргополе*

Выполнено устройство 860 метров сетей водопровода с установкой трех водоразборных колонок и пожарного гидранта.

*4. Разработка проекта на переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения подземных вод*

Заключен муниципальный контракт № 0124600001123000046 от 10.08.2023 на выполнение работ по разведке с целью переоценки запасов подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения на участке недр Каргопольского месторождения подземных вод, расположенном в г. Каргополь, Архангельской области. Запланированные мероприятия в 2023 году исполнены.

*5. Проектирование и строительство сетей канализации по ул. Ленинградская г. Каргополя.*

Выполнено строительство сетей канализации по ул. Ленинградской с установкой смотровых колодцев, канализационной насосной станции, дизельгенераторной установки. Мероприятие исполнено частично. Не завершена работа по восстановлению нарушенного благоустройства, не выполнено асфальтирование подъезда к КНС, 15 метров трубопровода.

*6. Строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооружений станции биологической очистки ЛОС-Р-700) в г. Каргополе (разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в объект, и получение положительного заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций)*

Разработано обоснование инвестиций и получено положительное заключение технологического и ценового аудита от 07.03.2023. Заявка на финансирование мероприятия было направлена 28.04.2023 в адрес министерства строительства и архитектуры Архангельской области для включения объекта в областную адресную инвестиционную программу Архангельской области.

*7. Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения в дер. Ватамановская*

Выполнены проектные работы и получено положительное заключение госэкспертизы от 10.05.2023 № 29-1-1-3-024335-2023. Мероприятие по строительству включено в областную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2026гг.

*8. Проектирование и строительство водопровода в дер. Патровской*

Выполнены проектные работы и получено положительное заключение госэкспертизы от 10.05.2023 № 29-1-1-3-024335-2023. Мероприятие по строительству включено в областную программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2025-2026гг.

*9. Капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (в том числе формирование проектно-сметной документации, прохождение гос.экспертизы)*

В 2023 году на территории г. Каргополя реализованы 7 мероприятий по капитальному ремонту тепловых, водопроводных, канализационных инженерных сетей.

В рамках реализации данного мероприятия муниципальной программы сформирована проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту участка водопроводной сети по ул. Ленинградская от ул. Ленина до д. № 13 ул. Ленинградская от д. 23 до д. 29. Кроме этого, получены сметы с положительным заключением государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт линейных объектов коммунальной инфраструктуры:

1) капитальный ремонт сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя;

2) капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленинградская от ул. Ленина до д. № 13 ул. Ленинградская от д.23 до д.29;

3) капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе;

4) капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе.

*10. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Ленинградская от ул.Ленина до д.№13 ул. Ленинградская от д.23 до д.29*

Мероприятие включено в региональную программу Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 №181-пп. В результате работ, проведенных по капитальному ремонту, заменено 0,5 км водопроводных сетей.

*11. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от ул. Архангельская до д. №44 ул. Советская*

Мероприятие включено в региональную программу Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 №181-пп. В результате работ, проведенных по капитальному ремонту, заменено 0,3 км водопроводных сетей.

*12. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по ул. Советская от д.№23 ул. Чапаева до д.№42 ул. Красный Посад*

Мероприятие включено в региональную программу Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 №181-пп. В результате работ, проведенных по капитальному ремонту, заменено 0,3 км водопроводных сетей.

*13. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе*

Мероприятие включено в региональную программу Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 №181-пп. В результате работ, проведенных по капитальному ремонту, заменено 0,3 км водопроводных сетей.

*14. Капитальный ремонт сетей канализации по пер. Ленинградскому г. Каргополя*

Мероприятие включено в региональную программу Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 №181-пп. В результате работ, проведенных по капитальному ремонту, заменено 0,2 км канализационных сетей.

*15. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Акулова на участке от ул. Ленина до ул. Советская в г. Каргополе*

Мероприятие включено в региональную программу Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 №181-пп. В результате работ, проведенных по капитальному ремонту, заменено 0,3 км сетей теплоснабжения в 2-х трубном исчислении, что составляет в 1 трубном исчислении – 0,6 км.

*16. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пл. Ивановской от ул. Победы, д.30 до ул. Акулова, д.14, пр. Октябрьский, д.64*

Мероприятие включено в региональную программу Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 №181-пп. В результате работ, проведенных по капитальному ремонту, заменено 0,6 км сетей теплоснабжения в 2-х трубном исчислении, что составляет в 1 трубном исчислении – 1,2 км.

*17. Реконструкция системы водоотведения в г. Каргополе*

Заключен муниципальный контракт № 0124600001123000025 от 19.06.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция системы водоотведения в г. Каргополе». Мероприятия 2023 года исполнены. Подготовлены инженерные изыскания и разработаны основные технические решения, инженерные изыскания получили положительное заключение государственной экспертизы. В 2024 году выполняются проектные работы и гос.экспертиза.

*18. Поставка материалов и устройство водопровода по ул. Сергеева*

В 2023 году выполнено устройство водопровода по ул. Сергеева. Установлена одна водозаборная колонка.

*19. Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией*

В целях обеспечения бесперебойного функционирования объектов тепло и водохозяйства приобретено 33 резервных источника электроснабжения, которые установлены в котельных и на водопроводных скважинах. Генераторы имеют номинальную мощность 6, 12, 16, 18, 30, 50, 100 кВт, по типу двигателя – бензиновые и дизельные. Всего на объекты теплоснабжения и водоснабжения г. Каргополя установлено 10 бензо и дизельгенераторов, на сельские – 23 бензогенератора.

*20. Возмещение расходов граждан на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения.*

В целях возмещения расходов граждан, проживающих в населенных пунктах Каргопольского муниципального округа, на организацию стационарного электроснабжения в связи с отсутствием в населенном пункте централизованного электроснабжения, двум гражданам предоставлено возмещение (компенсация) расходов на приобретение топлива общей суммой 13,3 тыс.руб. Иные обращения по возмещению (компенсации) расходов на приобретение топлива в 2023 году не поступали.

*21. Ремонт муниципального жилищного фонда*

Всего за 2023 год проведены работы по ремонту 14 муниципальных жилых помещений на общую сумму 1 115 568,27 руб.

В 2023 году проведены работы по ремонту муниципальных жилых помещений по адресам: г.Каргополь, ул.Калинина, д.4 кв.9; г.Каргополь, ул.Красный Посад, д.25, кв.7; г.Каргополь, пр.Октябрьский, д. 95, кв. 22; г.Каргополь, пр.Октябрьский, д.95, кв.19; г.Каргополь, ул.Чапаева, д.21, кв.3; по ремонту печей и печных труб в муниципальных жилых помещениях по адресам: г.Каргополь, ул.Военных Курсантов, д.14 кв.7; г.Каргополь, ул.Заводская, д.3, кв.2; г. Каргополь, пер. Зеленый, д. 5, кв. 3; г.Каргополь, ул.Ленина, д.23, кв.1.

В сельских населенных пунктах также проводился ремонт печей и печных труб в муниципальных жилых помещениях по адресам: д.Казаково, ул.Октябрьская, д.3, кв.7; д.Ильино, ул.Речная, д.18, кв.11; д.Казаково, ул.Первомайская, д.16, кв.2; д.Трофимовская, ул.Школьная, д.5, кв.2; д.Трофимовская, ул.Луговая, д.2, кв.1.

Выполнены работы по ремонту (замене) кровли по адресу: Архангельская область, г.Каргополь, ул.Кинемская, д. 54, кв. 3.

*22. Подготовка обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г.*

Мероприятие исполнено. Подготовлено два обоснования инвестиций. Получены технологические и ценовые аудиты от 17.07.2023, 13.10.2023.

*23. Снос аварийных домов*

Мероприятие исполнено. В 2023 году снесены МКД признанные аварийными по следующим адресам: г.Каргополь, ул.Лесная, д.4, д.12, д.35, д.37, д. 54, ул.Кинемская, д.58, ул.3 Линия, д.1, пер.Восточный, д.5, ул.Чеснокова, д.12, пр.Октябрьский, д.70.

*24. Содержание муниципального жилищного фонда (оплата коммунальных расходов, доставка квитанций по социальному найму жилья)*

Оплата жилищно-коммунальных расходов за незаселенные помещения осуществлялась в соответствии с договорами, заключенными с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Оплата обеспечена в полном объеме в соответствии с выставленными и принятыми для оплаты счетами.

Доставка квитанций по социальному найму жилья осуществлялась в соответствии с договором, заключенным с УФПС Архангельской области филиала АО «Почта России». Количество доставленных квитанций для оплаты нанимателями социального найма жилья за 2023 год – 12038 шт. Доставка квитанций обеспечена в полном объеме.

*25. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной собственности*

Доля оплаты за капитальный ремонт в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» 100 %. Мероприятие исполнено. Производилась оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные квартиры. Оплата взносов за капитальный ремонт произведена в соответствии с начислениями. Остаток средств возвращен в местный бюджет.

*26. Проведение технического обследования муниципального жилищного фонда*

За счет средств бюджета Каргопольского муниципального округа проведены обследования многоквартирных домов специализированной организацией на предмет выявлений оснований признания МКД аварийными на общую сумму  1 615 200,0 руб.

По 112 МКД получены технические заключения, выданные специализированной организацией. По результатам технических заключений в 2023 году 91 МКД признан аварийным и подлежащим сносу.

В отношении 21 МКД признанного аварийным и подлежащим сносу с 01.01.2017 по 31.12.2021 были повторно выполнены ранее выданные технические заключения специализированных организаций, с целью привидения их в соответствие с методическими рекомендациями по оценке и ГОСТ 31937.

Данные МКД планируется включить в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшить их жилищные условия.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 261406,0 тыс. рублей (исполнение 98,5%), в том числе за счет средств федерального бюджета – 186760,5 тыс. рублей (100%), Фонда развития территорий – 20510,1 тыс. рублей (94,3%), областного бюджета – 41033,0 тыс. рублей (99,1%), местного бюджета – 13102,4 тыс. рублей (84,3 %).

Эффективность программы признана **высокой**, итоговый показатель **оценки эффективности – 98,5%,** не выполнено 1 мероприятие.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

В рамках программы ««Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» реализованы мероприятия:

- в рамках реализации мероприятия «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, развитие функциональных возможностей официального сайта» официальный сайт был подключен к новому тарифному плану – хостингу, что позволило увеличить объем публикуемой информации, в следствие чего повышено количество посещений официального сайта администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области» с 325500 визитов в 2022 году на 345618 в 2023;

- в рамках реализации мероприятия «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления за счет использования современной оргтехники» приобретены современные периферийные устройства печати (МФУ - 6 шт.), персональные компьютеры – 20 шт., что позволило увеличить процент оснащенности сотрудников современным оборудованием;

- в рамках реализации мероприятия «Обеспечение органов местного самоуправления ИСС и ПО» продлены лицензии на справочные правовые системы «Гарант», «Госфинансы», «Госзаказ»;

- в рамках реализации мероприятия «Обеспечение технической защиты информации» закуплен антивирус Dr.Web, продлены лицензии средств защиты информации от несанкционированного доступа, поставлен программно-аппаратный комплекс VipNet Coordinator, проведены аттестационные мероприятия по требованиям технической защиты информации, приобретены защищённые носители базового уровня для хранения ключей электронной подписи;

- в рамках реализации мероприятия «Автоматизация бюджетного процесса в Каргопольском муниципальном округе» заключены договора на техническое сопровождение информационные системы 1С «Бухгалтерия государственного учреждения», 1С «Зарплата и кадры», АИС «Управление имуществом», АИС «Бюджет поселения»;

- в рамках реализации мероприятия «Обеспечение перехода органов местного самоуправления на предоставление муниципальных услуг в электронном виде» заключены договора на оказание услуг связи посредством информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 5880,4 тыс. рублей (исполнение 97,5%) за счет средств местного бюджета.

Эффективность программы признана **удовлетворительной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 73,2%,** не исполнены 2 целевых показателя, 4 мероприятия программы не выполнены.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

### Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» утверждена постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 19.02.2020 № 195.

В рамках реализации мероприятий программы:

*Задача 1. Создание условий для реализации территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами*

* создано мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 13 шт;
* приобретены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов в количестве 130 шт;
* организовано надлежащее круглогодичное содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в количестве 188 шт.;
* передано специализированной организации 5 кг батареек всех типов для дальнейшей переработки и утилизации;

*Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа*

1. выявлено 2 места несанкционированного размещения отходов;
2. ликвидировано 4 несанкционированных свалки в рамках муниципального контракта «оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области (1 491,83 тыс. руб.):

* на земельном участке и за его пределами с кадастровым номером 29:05:060301:166, в районе д. Низ, Каргопольского муниципального округа, 10 га;
* на земельном участке с кадастровым номером 29:05:101401:43 в районе д. Усачевской, Каргопольского муниципального округа, 1,5 га;
* на земельном участке с кадастровым номером 29:05:050201:464 в районе д. Казаково, Каргопольского муниципального округа, 0,99 га;
* на земельном участке с географическими координатами 61,624783 38,823373 в районе д. Турово, Каргопольского муниципального округа 1,5 га;

И ликвидирована 1 несанкционированная свалка на земельном участке г. Каргополь, ул. Окружная с географическими координатами 61,511375 38,902214 в рамках регионального проекта «Чистое Поморье».

1. на полигоне ТКО размещено 21 тыс. куб. м отходов;

проведено 79 различных экологических акций и субботников, в которых приняло участие более 850 человек.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 5753,8 тыс. рублей (исполнение 80,9%), в том числе за счет средств областного бюджета – 2370,2 тыс. рублей (86,2%), местного бюджета – 3383,6 тыс. рублей (77,6%).

Эффективность программы признана **средней**, итоговый показатель **оценки эффективности – 86,2%,** не выполнены 2 мероприятия, не полностью освоено финансирование, предусмотренное муниципальной программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы»***

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021–2024 годы» утверждена постановлением администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 29 января 2021 года № 95.

Целью программы является увеличение количества населения Каргопольского муниципального округа Архангельской области, ведущего здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к нему.

С целью выполнения задачи по проведению информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни организуется и проводится на постоянной основе информационно-образовательные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся школ Каргопольского муниципального округа Архангельской области.

Во всех общеобразовательных организациях реализуются учебные программы воспитания, календарные планы воспитательной работы по уровню образования, а также принимаются меры по внедрению и реализации программ превентивного обучения, образовательных курсов, ориентированных на формирование ценностей здорового образа жизни, законопослушного, безопасного поведения (правовое воспитание). Охвачены обучающиеся с 1 по 11 классы.

Во внеурочное время образовательными организациями используются инновационные формы и методы работы по правовому воспитанию обучающихся: правовой ринг, дискуссия, правовой КВН, круглый стол, а также встречи со специалистами органов и учреждений системы профилактики.

В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона реализуется комплекс мероприятий по информированию населения по вопросам здорового образа жизни, факторов риска развития инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Информационно-разъяснительная работа по вопросам укрепления, сохранения здоровья обучающихся, а также применения здоровьесберегающих практик и технологий в рамках образовательного процесса проводится через педагогические советы, районные, общешкольные и классные родительские собрания, психолого-педагогический лекторий, родительские конференции, индивидуальные консультации и беседы, стендовые презентации.

Ежегодно во всех общеобразовательных организациях (13) Каргопольского муниципального округа Архангельской области проводится мониторинг удовлетворенности питанием среди обучающихся и их родителей. Анализ результатов мониторинга подводится на педагогических советах. Ведутся работы по устранению выявленных замечаний.

С целью создания условий для снижения потребления алкогольной продукции, табака и наркотической продукции Управлением образования и образовательными организациями принимаются меры по пропаганде ответственного отношения к своему здоровью и окружающему миру, профилактики употребления алкогольных, наркотических, психоактивных веществ, а также табакокурения среди несовершеннолетних через создание медиатекстов в форме социальной рекламы (памяток, буклетов, информационных плакатов, рекламных листовок), в т.ч. через районные профилактические акции, фестивали социальной рекламы, конкурсы буклетов и т.д. Все работы носят созидательный, позитивный, жизнеутверждающий характер. Основой работ является выражение своего взгляда на окружающий мир, как наилучшей формы воздействия на человеческую личность с целью пробуждения ответственного отношения к своему здоровью, а также формирования в обществе стереотипа – «Спорт-норма жизни!».

С целью информирования родителей (законных представителей) обучающихся о проблемах, связанных с употреблением алкоголя, табака, курительных смесей (снюсов) и их компонентов, об уголовной и административной ответственности за распространение и употребление алкоголя и курительных смесей общеобразовательными организациями в системе проводятсятематические родительские собрания (общешкольного и классного уровней).

Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, специалистами ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н. Д. Кировой» составил 12201 человек (83% от всего населения).

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» организует работу по распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни.

Регулярное обновление стендов, сайта, диспансеризация взрослого и детского населения проводится в Каргопольской ЦРБ. Еженедельно отправляются мониторинги в РОСздравнадзор и министерство здравоохранения. Проводятся беседы, лекции с населением округа, школах, д/садах, училищах. Ежемесячные профилактики и лекции с мед. работниками.

Наркологическая и психиатрическая помощь несовершеннолетним за 2023 год оказывалась в полном объеме при обращении подростков в медицинское учреждение.

Медицинской организацией ведется выявление и учет беременных несовершеннолетних. В 2023 году в акушерско-гинекологическом кабинете не зафиксировано несовершеннолетних девушек с беременностью.

Ежегодно в начале учебного года организуется и проводится социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных организаций, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – тестирование). В данном тестировании принимают участие несовершеннолетние в возрасте от 14 лет.

В текущем учебном году данное тестирование на территории Каргопольского муниципального округа состоялось в октябре 2023 года.

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ рассмотрены на совещании руководителей общеобразовательных организаций.

Администрацией Каргопольского муниципального округа совместно с Каргопольской спортивной школой организованны и проведены массовые соревнования, соревнования и турниры по различным видам спорта, а также «Лыжня России - 2023», «Кросс Наций - 2023», легкоатлетическая эстафета, и др. Всего прошло 58 мероприятий, участниками которых стали 1864 человека.

Спортсмены Каргопольского округа приняли участие в соревнованиях в зачет «57- Беломорских игр». Выезжали в Архангельск, Онегу, Вельск, Североонежск, Няндому и Мирный; приняли участие в соревнованиях по волейболу, хоккею, настольному теннису, лыжным гонкам, тяжелой атлетике, футболу 8\*8, шахматам, настольному теннису, рыболовному спорту, баскетболу, волейболу на снегу. В общекомандном зачете среди районов и округов в своей подгруппе (от 13000 до 25000 жителей) Каргопольский округ занял 1 место.

Наши спортсмены заняли 1 место в Финальных соревнованиях по волейболу среди мужчин Спартакиады среди муниципальных районов и округов Архангельской области «57-Беломорские игры», 3 место в финальных играх по хоккею с шайбой.

На выезды детских и взрослых сборных команд выделено 500 тыс. руб.

Присвоены разряды 67 спортсменам, 1058 человек сдавали нормы ГТО, из них 846 детей, знаки отличия получат 444 чел. (в том числе детей - 353).

Для занятий как взрослого, так и детского населения на территории округа функционирует 47 спортивных сооружений. Из них: 22 спортивных зала, 20 плоскостных спортивных сооружений. В 2023 году построено поле для мини-футбола и площадка ГТО у Усачевской школы, а также площадка ГТО у Архангельской школы. Начато обустройство скейт-площадки на стадионе.

Всего численность занимающихся физкультурой и спортом 7246 человек. Наиболее популярными видами спорта на Каргополье остаются волейбол, хоккей, мини-футбол, лыжные гонки, дзюдо, настольный теннис.

В районе функционирует муниципальное учреждение «Каргопольская спортивная школа», фитнес студии, танцевальная студия «Алгоритм», клуб «Эра Самбо».

На базе 13 образовательных организаций действуют школьные спортивные клубы, в которых занимаются 1110 человек.

Команда Павловской СШ заняла 1 место в турнире по баскетболу 3\*3 (стритбол) на Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания».

Организованы спортивные мероприятия: участие и проведение лыжных соревнований и первенств, спортивные эстафеты, семейные спартакиады, полосы препятствий, командные соревнования по различным дисциплинам (стрельба из пневматического оружия, челночный бег, биатлон, мини футбол и др.). Спортивные мероприятия организуются как на территории зонального центра патриотического воспитания (спортивный зал, подготовленная полоса препятствий на улице), так и на территориях организаций-партнеров (Каргопольская спортивная школа, ТОС «Спортивная Сиреневая», Каргопольский индустриальный техникум и др.).

С целью создания условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала системы здравоохранения на территории Каргопольского муниципального округа проводится мониторинг потребности в медицинских кадрах. ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой» является базой практической подготовки студентов СГМУ и АМК. Проводится организация производственной практики студентов – целевиков (согласно учебного плана ВУЗа). Одним из приоритетных направлений в вопросах кадрового обеспечения является подготовка кадров для Каргопольского района на условиях целевой контрактной подготовки в Северном государственном медицинском университете и в Архангельском медицинском колледже. На данный момент по целевым договорам обучается по программам среднего профессионального образования 7 студентов.

Меры социальной поддержки студентам, обучающимся в СГМУ и АМК по целевому направлению (выплата стипендий, оплата за проживание в общежитии), заключивших контракт с Каргопольской ЦРБ, производится министерством здравоохранения Архангельской области.

Постоянно ведется работа со штатным расписанием, объявления о приеме на работу по вакантным должностям передаются в виде сведений в Центр занятости населения, публикуются на электронных порталах «Работа России», «Архзан», «Хетхантер», ведется непрерывная работа на ярмарках вакансий и в образовательных учреждениях с целью привлечения кандидатов на замещение вакантных должностей.

Денежная компенсация за наем жилых помещений работникам мед. организаций, имеющим высшее или среднее мед. образование (врачи, средний мед. персонал) 10000=00 в месяц.

Презентационные материалы о ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н. Д. Кировой» подготавливаются и размещаются на сайтах, информационных стендах.

Эффективность программы признана **средней**, итоговый показатель **оценки эффективности – 83,1%,** не достигнуты 2 целевых показателя, 2 мероприятия программы не выполнены.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

1. ***Адресная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 годы»***

В 2023 году строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда не велось. Возмещение за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, не предоставлялось, а также не выплачивалась субсидия собственникам на приобретение жилых помещений.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году было приобретено 1 жилое помещение (для предоставления по договору социального найма 3 человекам) общей площадью 62,1 кв.м, расселяемая площадь 63,2 кв.м, стоимостью 2 732,4 тыс. рублей.

Всего освоено финансовых средств по программе в размере – 2732,3 тыс. рублей (исполнение 30,3%), в том числе за счет средств Фонда развития территорий – 2677,7 тыс. рублей (30,6%), за счет средств областного бюджета – 51,9 тыс. рублей (30,5%), местного бюджета – 2,7 тыс. рублей (3,2%).

Эффективность программы признана **неудовлетворительной**, итоговый показатель **оценки эффективности – 53,8%,** не достигнуты 2 целевых показателя, не исполнены 3 мероприятия программы, низкий процент освоения финансирования, предусмотренного муниципальной программой.

Выполнение целевых показателей по данной муниципальной программе отражено в **приложении № 2** к настоящему сводному годовому Докладу.

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года**

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена по Методике, утвержденной постановлением администрации Каргопольского муниципального округа от 19.01.2021 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каргопольского муниципального округа Архангельской области» на основании предоставленных отчетов исполнителями программ.

Критерии оценки реализации муниципальных программ:

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде.
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе.
3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде.

В результате проведенной оценки каждая программа получила интегральную оценку в процентах.

В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются следующим образом:

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 90 до 100 процентов - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение интегральной оценки находится в интервале от 80 до 90 процентов - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как средняя;

если значение интегральной оценки находится в интервале от 70 до 80 процентов - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение интегральной оценки, ниже 70 процентов — эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Рейтинг муниципальных программ**

**Каргопольского муниципального округа Архангельской области за 2023 год**

| №  п/п | Наименование программы | Полученная интегральная оценка | Рейтинговая оценка программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 88,9 | Средняя эффективность |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 100,0 | Высокоэффективная |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 90,9 | Высокоэффективная |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» | 75,9 | Эффективность удовлетворительная |
| 5 | Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления и развитие системы некоммерческих организаций на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 83,9 | Средняя эффективность |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» | 78,9 | Эффективность удовлетворительная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 97,6 | Высокоэффективная |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 97,2 | Высокоэффективная |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 93,2 | Высокоэффективная |
| 10 | Муниципальная программа «Цифровое развитие Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 73,2 | Эффективность удовлетворительная |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 87,8 | Средняя эффективность |
| 12 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 83,1 | Средняя эффективность |
| 13 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 73,1 | Эффективность удовлетворительная |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2025 годы» | 98,5 | Высокоэффективная |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика преступности на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 86,0 | Средняя эффективность |
| 16 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021-2024 годы» | 85,3 | Средняя эффективность |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 84,6 | Средняя эффективность |
| 18 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 72,9 | Эффективность удовлетворительная |
| 19 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021-2024 годы» | 86,2 | Средняя эффективность |
| 20 | Адресная программа Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2021-2025 годы» | 53,8 | Неудовлетворительная эффективность |

Из 20 (Двадцати) муниципальных программ:

- 6 (Шесть) программ оценены с высокой эффективностью;

- 8 (Восемь) программ оценены со средней эффективностью;

- 5 (Пять) программ оценены с удовлетворительной эффективностью;

- 1 (Одна) программ оценена с неудовлетворительной эффективностью.