**Об итогах исполнения плана мероприятий**

**социально-экономического развития**

**Каргопольского муниципального округа за 2023 год**

План мероприятий по социально-экономическому развитию Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее – План СЭР) утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 19.08.2020г. № 329-рп. Последние изменения в План СЭР утверждены распоряжением Правительства Архангельской области от 26.12.2023 г. № 1037-рп.

В связи с тем, что ряд мероприятий не были выполнены в полном объеме, решением Собрания депутатов в декабре 2023 года были внесены изменения в распределение иного межбюджетного трансферта на реализацию программы социально-экономического развития Каргопольского округа. План СЭР на утверждение в новой редакции будет направлен Правительства области повторно.

Так, 2023 год были исполнены следующие мероприятия.

**В сфере образования**

На разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы в дер.Морщхинская направлено 1 114,0 тыс.руб.

На мероприятия по антитеррористической защищенности образовательных организаций было направлено 2500,0 тыс.руб. На эти средства были выполнены ограждения по периметру зданий МОУ «Павловская СОШ» и детского сада «Росинка».

На ремонт здания молодежного центра было направлено в общей сумме 7 900,1 тыс.руб., из которых на 1186,7 тыс.руб было произведено устройство сетей канализации и водоснабжения, заменены оконные проемы. Оставшаяся сумма на сегодняшний день не израсходована.

**В сфере управления**

Приобретено три автомобиля: Lada GRANTA 2шт (для ТО Приозерного, Печниковского), и Lada NIVA на сумму 3049,4 тыс.руб.

**Пожарная безопасность**

Произведено обустройство трех новых пожарных водоемов по следующим адресам: г.Каргополь, ул. Ошевенская, 35 и ул.Новодеревенская, 3; д.Нокола, ул. 2-я Линия на сумму 1 126,1 тыс. рублей.

**Дорожная деятельность**

Отремонтирована автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Юркино - а/д Песок - Никифорово» (ремонт гравийного покрытия – 2870 м) на сумму 2630,0 тыс. рублей .

**Расходы в области земельно-имущественных отношений**

На 842,1 тыс .руб проведены комплексные кадастровые работы.

**Жилищно-коммунальное-хозяйство:**

На подготовку обоснования инвестиций по строительству многоквартирного жилого дома в целях реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017г. направлено 1 200,0 тыс. рублей. Также произведены мероприятия по сносу аварийных домов, подлежащих переселению в сумме 1 190,0 тыс. рублей. На переоценку запасов подземных вод Каргопольского месторождения направлено 797,0 тыс. рублей .

**Культура**

На реализацию мероприятий в сфере культуры в рамках программы социально-экономического развития муниципального округа направлено 7 553,0 тыс. рублей, в том числе 1 000,0 тыс. рублей – ремонт системы отопления МБУК «Каргопольская ЦБС», 2 923,0 тыс. рублей на проведение работ по сохранению и проведению комплекса ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования на ОКН  «Дом Хромулина», 3 380,0 тыс. рублей на проведение работ на ОКН регионального значения «Мост на реке Чурьега» в д.Низ, 250,0 тыс. рублей на противоаварийные работы на объекте культурного наследия Дом Турыгина.

**Прочее:**

Проведена проверка достоверности проектно-сметной документации (по Ухотскому СДК) на сумму 98,2 тыс.руб.

Кроме того, за счет остатка иного межбюджетного трансферта прошлого периода в объеме 1 021,1 тыс.руб в 2023 году были проведены следующие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства:

-на разработку проектной документации на строительство емкости для приема и усреднения сточных вод (строительство автоматической сливной станции для привозных стоков (в составе сооруж.станции биологич.очистки ЛОС-Р-700)) было направлено 599,0 тыс. руб;

- на разработку проектной документации на строительство водопровода в дер. Патровской и ее экспертизу потрачено 300,8 тыс. руб ;

- на разработку проектной документации на реконструкцию системы теплоснабжения в дер. Ватамановская и ее экспертиза направлено 121,3 тыс. руб.